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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

BAN CHỈ ĐẠO 896

 Số: 01/KH-BCĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Tuyên Quang, ngày 16 tháng 6 năm 2020


KẾ HOẠCH
Triển khai, thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020


Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (sau đây viết là Đề án 896);

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07/5/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 896 Trung ương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2020. 

Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện trong năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án 896 tại tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương.

2. Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây viết là cơ quan, đơn vị, địa phương) có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án 896.

II. YÊU CẦU

1. Thực hiện đồng bộ, toàn diện, khách quan, kịp thời những nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án 896; đề cao trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.
2. Các hoạt động triển khai Đề án 896 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có.

III. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Nội dung nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Đề án 896 tại tỉnh được thực hiện theo Phụ lục gửi kèm Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện cụ thể chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; định kỳ tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh kết quả thực hiện (đồng gửi Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp chung).

2. Sở Tài chính tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh theo quy định./.
	Nơi nhận: 

- BCĐ 896 Trung ương;         Báo cáo
- Bộ Công an;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ 896 tỉnh;
- UBND huyện, thành phố; (thực hiện)
- CVP, PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 
	TRƯỞNG BAN

(Đã ký
Đã ký
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Minh Huấn


NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 
ĐỀ ÁN 896 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 01/KH-BCĐ  ngày 16/6/2020 của Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh Tuyên Quang) 




	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian
 thực hiện
	Cơ quan thực hiện
	Kết quả

	  I. Xây dựng Kế hoạch triển khai

	1
	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 896 trong năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
	Quý II/2020
	 - Chủ trì: Công an tỉnh
- Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện
	Kế hoạch

	  II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

	1
	Phối hợp khảo sát bổ sung, xây dựng thiết kế chi tiết và dự toán dự án
	Quý II và III/2020

(thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an)
	Công an tỉnh
	Báo cáo khảo sát bổ sung và thiết kế kỹ thuật chi tiết được phê duyệt 

	2
	Tiến hành kiểm tra, phúc tra dữ liệu thông tin dân cư; khắc phục, chỉnh sửa, hoàn thiện phiếu thu thập thông tin dân cư bị sai hỏng, lỗi sau quá trình scan; tiếp tục thu thập thông tin dân cư đối với công dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức scan đối với số phiếu thu thập thông tin dân cư còn lại
	Năm  2020 
	Công an tỉnh
	

	3
	Kết nối hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ cấp số định danh cá nhân, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
	Quý IV/2020
	- Chủ trì: Công an tỉnh
- Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện
	Triển khai kết nối giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu

	4
	Đào tạo, chuyển giao công nghệ và sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Quý IV/2020
	- Chủ trì: Công an tỉnh
- Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện
	Các lớp đào tạo, tập huấn

	5
	Triển khai cấp số định danh cá nhân
	Năm 2020
	- Chủ trì: Công an tỉnh, Sở Tư pháp
- Phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện
	Số định danh
 cá nhân

	III. Triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

	1
	Xây dựng văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
	Năm 2020

(thực hiện khi các bộ, ngành trung ương ban hành Kế hoạch chỉ đạo, triển khai)
	Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
UBND cấp huyện
	Văn bản triển khai

	IV. Các hoạt động khác

	1
	Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến về Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án 896 và dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Năm 2020
	- Chủ trì: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan báo, đài
	Các hoạt động truyền  thông, sản phẩm truyền thông

	2
	Tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề  án 896 
	Năm 2020
	- Chủ trì: Công an tỉnh

- Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện
	Báo cáo 

	3
	Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai, thực hiện Đề án 896; kiểm tra kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896 tại địa phương
	Năm 2020
	- Chủ trì: Công an tỉnh

- Phối hợp: Các thành viên BCĐ thực hiện theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo
	- Kế hoạch kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra

- Văn bản hướng dẫn, đôn đốc

	4
	Tổng kết thực hiện Kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2013-2020 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo
	Quý IV/2020
	 - Chủ trì: Công an tỉnh

 - Phối hợp: Thành viên BCĐ 896 của tỉnh; UBND cấp huyện
	Báo cáo tổng kết năm 2020 và giai đoạn 2013-2020
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