| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH TUYÊN QUANG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 360/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Hàm Yên

đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Căn cứ Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/05/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Căn cứ Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Căn cứ Kết luận số 170-KL/TU ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy về Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025);

- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 350/BC-SKH ngày 08/6/2021 về kết quả thẩm định Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

(Có Đề án kèm theo)

Điều 2. Giao trách nhiệm

1. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, các ngành chức năng, các đơn vị liên quan, căn cứ Đề án được phê duyệt, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình, định kỳ hàng tháng báo cáo, đề xuất biện pháp chỉ đạo việc thực hiện Đề án này với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Thường trực Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Các Phó CVP UBND tỉnh; - Trưởng Phòng: KT, TH; - Chuyên viên NLN; - Lưu VT (Hòa ) | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Thế Giang |
| --- | --- |

| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

Xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới,

giai đoạn 2021 - 2025

(Kèm theo Quyết định số: 360 /QĐ- UBND,ngày 08/6/ 2021 của UBND tỉnh)

Phần thứ nhất

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

XÂY DỰNG HUYỆN HÀM YÊN ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI,

GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. QUAN ĐIỂM

- Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt huyện nông thôn mới tập trung giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống của nhân dân, xã hội an toàn, môi trường sạch đẹp, giàu bản sắc văn hóa.

- Thực hiện Đề án với kế hoạch, lộ trình hợp lý, thực hiện các tiêu chí một cách vững chắc, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện Hàm Yên, gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác.

- Lồng ghép, huy động đa dạng và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; chú trọng phát huy, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, nhân dân là chủ thể của xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành linh hoạt, hiệu quả của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Gắn kết quả xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Hàm Yên.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, nâng cao hiệu quả và thu nhập; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, gắn với quá trình đô thị hóa; bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp; giữ vững an ninh, trật tự, xã hội an toàn, giàu bản sắc văn hóa. Năm 2025, huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

2. Mục tiêu cụ thể

- Duy trì nâng cao tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới:

+ Năm 2021: Xã Tân Thành, Thái Sơn.

+ Năm 2022: Xã Minh Khương, Yên Phú, Bạch Xa.

+ Năm 2023: Xã Thành Long, Minh Hương, Hùng Đức.

+ Năm 2024: Xã Yên Thuận, Bằng Cốc, Yên Lâm.

- Có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:

+ Năm 2021: Xã Bình Xa.

+ Năm 2023: Xã Đức Ninh

+ Năm 2024: Xã Thái Hòa.

- Năm 2023 xã Bình Xa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Xây dựng và phát triển thị trấn Tân Yên đạt tiêu chí đô thị văn minh.

- Thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (năm 2021: đạt 4/9 tiêu chí, đến năm 2023 đạt 7/9 tiêu chí, đến năm 2024: đạt 9/9 tiêu chí)

- Năm 2025, huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

III. NỘI DUNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 06 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân:

Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất cam sành Hàm Yên và các sản phẩm chủ lực như gỗ nguyên liệu, chè, một số sản phẩm có thu nhập cao như: táo, bưởi, thanh long, chăn nuôi trâu, cá đặc sản, vịt bầu Minh Hương...; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi; từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại. Duy trì liên kết sản xuất giữa các hợp tác xã với nhóm hộ với các hộ nông dân đối với các sản phẩm Bưởi Đức Ninh, cá đặc sản Thái Hòa, Vịt bầu Minh Hương, gà thiến Bình Xa, gà đồi Thác Đất... Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, các loại hình dịch vụ nông thôn; khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với các trang trại, mô hình sản xuất nông lâm nghiệp có hiệu quả, du lịch tâm linh, trải nghiệm... Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cao gấp 1,5 lần so với năm 2020.

1.2. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân ở nông thôn:

- Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại 03 xã Bình Xa, Đức Ninh, Thái Hòa. Lập quy hoạch, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, phát triển khu vực trung tâm xã Phù Lưu, xã Thái Sơn từng bước trở thành đô thị loại V.

- Bê tông hóa 52,57 km đường giao thông trục thôn; 2,5 km đường giao thông ngõ xóm; 20,83 km đường giao thông nội đồng; xây dựng 13 công trình cầu, tràn dân sinh; kiên cố hóa 14,88 km kênh mương. Chỉnh trang khu trung tâm các xã theo hướng đô thị.

- Xây dựng mới 25 công trình đường dây 35 KV, chiều dài 10,7 km, 18 trạm biến áp 100 KVA-35/0,4 KV. Xây dựng mới và cải tạo 28,5 km đường dây hạ áp. Cải tạo chống quá tải 64 km lưới điện 0,4 KV các trạm biến áp trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Đầu tư xây dựng 05 công trình lớp học, phòng chức năng trường Mầm non; 06 công trình lớp học, phòng học trường Tiểu học; 01 công trình lớp học, phòng chức năng trường TH&THCS; 05 công trình lớp học, phòng chức năng trường THCS.

- Xây dựng, nâng cấp 09 nhà văn hóa thôn; 03 sân thể thao thôn.

- Xây dựng, nâng cấp 03 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung (xã Bình Xa, Thái Hòa, Phù Lưu); nâng cấp khu xử lý rác thải xã Bình Xa; xây dựng, nâng cấp 01 nghĩa trang xã Thái Hòa.

1.3. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh:

Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn chất lượng giáo dục mũi nhọn, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc địa phương; củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và các nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em; tổ chức tốt phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn. Xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến thôn vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

1.4. Nhu cầu kinh phí:

Tổng nhu cầu kinh phí 361.330 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 155.549 triệu đồng; vốn nước ngoài: 500 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 55.889 triệu đồng; vốn tín dụng 86.828 triệu đồng, vốn huy động từ nhân dân 40.114 triệu đồng, vốn huy động khác 22.450 triệu đồng.

2. Tập trung xây dựng 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025:

2.1. Quy hoạch:

* Nhiệm vụ: Lập và điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới 17 xã.

* Nhu cầu kinh phí: 1.700 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2.2. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn:

Tập trung huy động và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn và nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, cụ thể như sau:

2.2.1. Giao thông:

* Nhiệm vụ:

- 100% số xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí giao thông. Đến năm 2025 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về giao thông.

- Thực hiện cứng hóa 312,5 km đường giao thông, trong đó: cứng hóa 25,4 km đường trục xã; 114,5 km đường trục thôn, liên thôn; 39,69 km đường giao thông ngõ, xóm; 37,22 km đường giao thông nội đồng; xây dựng 19 công trình cầu, tràn. Xây dựng, nâng cấp đường khu trung tâm các xã theo hướng đô thị.

* Nhu cầu kinh phí: 212.419 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 137.886 triệu đồng; vốn đóng góp của nhân dân 74.533 triệu đồng.

2.2.2. Thủy lợi:

* Nhiệm vụ:

- Tập trung đầu tư hạ tầng cho phát triển sản xuất như: Cải tạo đồng ruộng; hệ thống thủy lợi cho các vùng chuyên canh các loại cây trồng; vùng chăn nuôi tập trung; vùng nuôi trồng thủy sản và các khu tiểu thủ công nghiệp tập trung.

- Giai đoạn 2021- 2025: Kiên cố hoá 30,97 km kênh mương.

* Nhu cầu kinh phí: 26.625 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 21.300 triệu đồng; vốn đóng góp của nhân dân 5.325 triệu đồng.

2.2.3. Điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất:

* Nhiệm vụ:

- Phấn đấu đến năm 2024 cơ bản hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp hệ thống điện nông thôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt; toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn được giao cho ngành điện quản lý; 95% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Đến hết năm 2024 có 17/17 xã đạt tiêu chí Điện; đến năm 2025 huyện Hàm Yên đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về tiêu chí điện.

- Nâng cấp, xây dựng 51 công trình đường điện 35 KV, trạm biến áp, đường dây hạ áp; Cải tạo lưới điện 0,4 KV các trạm biến áp trên địa bàn 11 xã.

* Nhu cầu kinh phí: 127.140 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 19.000 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 108.140 triệu đồng.

2.2.4. Trường học:

* Nhiệm vụ:

- Đến hết năm 2024 toàn huyện có 100% số xã đạt tiêu chí về Trường học; thực hiện xây dựng mới, nâng cấp 30 công trình trường học các cấp, cụ thể:

+ Trường mầm non: Xây dựng 11 công trình phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ.

+ Trường Tiểu học: Xây dựng 08 công trình phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ.

+ Trường THCS: Xây dựng 11 công trình phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ.

+Trường TH&THCS: Xây dựng 03 công trình phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ.

* Nhu cầu kinh phí: 211.940 triệu đồng; trong đó: nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 203.440 triệu đồng, vốn nước ngoài 6.500 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 2.000 triệu đồng.

2.2.5. Cơ sở vật chất văn hóa:

* Nhiệm vụ:

- Đến hết năm 2024 toàn huyện có 100% số xã đạt tiêu chí, huyện Hàm Yên đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về văn hóa.

- Xây dựng, nâng cấp 07 nhà văn hoá xã; xây dựng, nâng cấp 26 nhà văn hoá thôn; xây dựng nâng cấp 03 sân thể thao xã; xây dựng nâng cấp 11 sân thể thao thôn; hỗ trợ mua trang thiết bị nhà văn hóa 157 thôn.

* Nhu cầu kinh phí: 36.180 triệu đồng. Trong đó: Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 32.510 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 1.870 triệu đồng, vốn huy động khác 1.800 triệu đồng.

2.2.6. Cơ sở hạ tầng và thương mại nông thôn:

* Nhiệm vụ:

- Đến nay trên địa bàn huyện đã có 17/17 xã đạt tiêu chí; giai đoạn 2021-2025 tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã trên địa bàn huyện. Đầu tư mở rộng, nâng cấp chợ trung tâm thị trấn đạt chuẩn loại 2.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các chợ trên địa bàn; khuyến khích phát triển các siêu thị vừa và nhỏ tại trung tâm huyện và các xã. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn khai thác tốt các lợi thế để phát triển dịch vụ thương mại dọc trục đường Quốc lộ 2, Quốc lộ 3B (địa phận huyện Hàm Yên) và khu vực trung tâm các xã. Quy hoạch xây dựng khu dịch vụ thương mại và giới thiệu sản phẩm của huyện tại xã Yên Phú, Thái Sơn, Đức Ninh.

- Đầu tư xây mới chợ Tân Thành. Nâng cấp chợ nông thôn các xã Bằng Cốc.

* Nhu cầu kinh phí: 4.000 triệu đồng, trong đó: Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 2.000 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 1.000 triệu đồng; vốn huy động khác 1.000 triệu đồng.

2.2.7. Thông tin và truyền thông:

*Nhiệm vụ: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã trên địa bàn huyện; thực hiện xây dựng 03 điểm Bưu điện văn hoá xã (xã Tân Thành, Minh Dân, Nhân Mục); nâng cấp hệ thống thu, phát thanh không dây 100% số xã và 100% điểm thu thanh FM của các thôn; lắp đặt hệ thống kiểm tra qua Internet tình trạng hoạt động của Đài truyền thanh xã.

* Nhu cầu kinh phí: 2.650 triệu đồng. Trong đó: Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 550 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 2.100 triệu đồng.

2.2.8. Nhà ở dân cư:

* Nhiệm vụ: Đến hết năm 2024 toàn huyện có 100% số xã không có nhà tạm, dột nát; tiếp tục thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (748 nhà) từ các nguồn vốn hỗ trợ của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của cộng đồng, vận động nhân dân dựng mới (thay thế nhà tạm, dột nát).

* Nhu cầu kinh phí: 74.800,0 triệu đồng. Trong đó: Vốn doanh nghiệp hỗ trợ 2.500 triệu đồng; vốn tín dụng 16.700 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 34.660 triệu đồng; vốn huy động khác: 20.940 triệu đồng.

2.2.9. Cơ sở vật chất Y tế:

* Nhiệm vụ: Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã đạt; phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% số xã đạt tiêu chí Y tế, huyện Hàm Yên đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về Y tế, cụ thể: Xây dựng 04 Trạm Y tế xã (xã Bạch Xa, Yên Phú, Yên Lâm, Phù Lưu)

* Nhu cầu kinh phí: 16.956 triệu đồng từ nguồn vốn nước ngoài.

2.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất:

2.3.1. Nâng cao thu nhập:

* Nhiệm vụ:

- Đến năm 2025 toàn huyện có 100% số xã đạt tiêu chí về Thu nhập; nâng cao thu nhập bình quân lên 55 triệu đồng/người/năm.

- Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, hiệu quả và thu nhập:

+ Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tập trung một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực (cam, chè, cây lâm nghiệp, Vịt bầu Minh Hương, cá đặc sản và chăn nuôi trâu, bò vỗ béo…).

+ Đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm có lợi thế của địa phương (táo đại Yên Phú, Thanh long ruột đỏ, Chanh tứ mùa….)

+ Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, ưu tiên các doanh nghiệp có sử dụng lao động lớn, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

- Đẩy mạnh và phát triển thương mại và dịch vụ nông thôn; khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm...

- Tăng cường đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thu hút lao động vào các nhà máy công nghiệp trong và ngoài huyện.

* Nhu cầu kinh phí: 339.426 triệu đồng, trong đó: Vốn doanh nghiệp 10.000 triệu đồng, vốn tín dụng 289.426 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 11.000 triệu đồng; vốn huy động khác 29.000 triệu đồng.

2.3.2. Giảm nghèo và an sinh xã hội:

- Đến hết năm 2024 có 17/17 xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12%.

- Hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất; tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo; hướng dẫn hộ nghèo kiến thức về tổ chức sản xuất và thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; dạy nghề cho người nghèo; xuất khẩu lao động; chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, nhà ở và các hoạt động an sinh xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế; trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo.

2.3.3. Lao động có việc làm:

- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ việc làm đối với lao động trong độ tuổi; tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tạo việc làm, xuất khẩu lao động và giới thiệu lao động đi làm việc trong nước. Chú trọng thực hiện tốt công tác thu thập, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn huyện, làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Đến năm 2024, phấn đấu đạt trên 90% lao động nông thôn có việc làm, 17/17 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 100%.

- Thu hút, phát triển các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn nông thôn để tạo việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn để thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động có hiệu quả. Đảm bảo giải quyết việc làm cho trên 95% lao động nông thôn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất đối với ít nhất 03 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

2.3.4. Củng cố hình thức tổ chức sản xuất:

- Đến hết năm 2024 có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất; sắp xếp và hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất ở các xã hoạt động có hiệu quả (nòng cốt là các Hợp tác xã, doanh nghiệp, Hội cam sành và các hội hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp), đóng vai trò là tổ chức đảm nhiệm chức năng khâu nối giữa người nông dân (đơn vị sản xuất) và thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

- Khuyến khích hình thành và sắp xếp lại các loại hình kinh tế: Kinh tế HTX, trang trại, gia trại, kinh tế hộ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn.

- Tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện.

2.4. Văn hóa - Xã hội - Môi trường:

2.4.1. Giáo dục:

- Duy trì 100% số xã đạt tiêu chí về giáo dục; duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS.

- Thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực theo các trình độ chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động và yêu cầu thị trường. Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp đối với học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở, Phổ thông trung học; quan tâm đầu tư nâng cao năng lực của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; dự kiến thực hiện đào tạo nghề cho khoảng 2.000 người; đến năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, trong đó tỷ lệ có bằng, chứng chỉ đạt 30%. Đến năm 2025 huyện Hàm Yên đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về Giáo dục.

- Nhu cầu vốn: 10.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn, khu vực đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng và nguồn xã hội hóa.

2.4.2. Y tế:

Đến hết năm 2024 có 100% số xã đạt tiêu chí, củng cố nâng cấp các Trạm Y tế xã đã đạt chuẩn; tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

2.4.3. Văn hóa, thông tin, thể thao:

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã trên địa bàn huyện; xây dựng đời sống văn hoá ở vùng nông thôn phong phú, lành mạnh trên cơ sở giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp và hình thành nếp sống văn minh nông thôn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nông thôn mới trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản, tổ dân phố văn hóa và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2.4.4. Môi trường và an toàn thực phẩm:

* Nhiệm vụ:

- Đến hết năm 2024 có 100% số xã đạt tiêu chí; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn.

- Xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp, dân cư vùng nông thôn có nước sạch hợp vệ sinh môi trường sử dụng trong sinh hoạt.

- 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Xây dựng, nâng cấp 08 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã.

* Nhu cầu kinh phí: 63.110 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 7.400 triệu đồng; vốn nước ngoài: 2.500 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 25.910 triệu đồng; vốn huy động khác 27.300 triệu đồng.

2.5. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật:

2.5.1. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội:

- Đạt yêu cầu tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến hết năm 2024 có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí. Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Đến năm 2025 có 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn và được bố trí trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhiệm. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền xã xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức chính trị - xã hội của xã đảm bảo đạt loại khá trở lên.

- Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, đảm bảo sự hài lòng của người dân về chất lượng và thái độ phục vụ.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn.

- Nhu cầu vốn: 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

2.5.2. Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội nông thôn:

* Xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu về về quốc phòng (tiêu chí 19.1 về Quốc phòng):

- Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân xã

+ Số lượng cán bộ theo Điều 20 Luật Dân quân tự vệ; Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng được đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, quân sự, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn.

+ Ban chỉ huy quân sự có phòng làm việc riêng và các trang thiết bị làm việc theo quy định của Luật Dân quân tự vệ;

+ Tỷ lệ đảng viên trong dân quân phục vụ có thời hạn đạt từ 24,5% trở lên; hoàn thành tiêu chí phát triển đảng viên theo quy định. Thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng dân quân cơ động phải là đảng viên.

- Xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn, củng cố xây dựng lực lượng dân quân nòng cốt theo đúng Luật Dân quân tự vệ. Kiện toàn Ban chỉ huy Quân sự xã đủ 04 đồng chí, 100% thôn thôn có biên chế tổ dân quân. Hàng năm lực lượng dân quân được huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật.

- Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng: Hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ tuyển quân hàng năm, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, tích cực thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

- Đào tạo cán bộ quân sự cấp xã: Hàng năm rà soát đối tượng cán bộ quân sự cấp xã để đi đào tạo tại các trường bảo đảm bằng cấp đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phục vụ lâu dài.

* Về an ninh trật tự xã hội:

- Hằng năm, Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch về công tác an ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, đưa 2 xã (Yên Lâm, Minh Hương) ra khỏi danh mục xã trọng điểm về an ninh trật tự. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm so với các năm trước.

- Xây dựng Trụ sở làm việc của Công an xã tại 16 xã, thị trấn.

- Đến hết năm 2024: 100% số xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên; không có xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

3. Hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Giai đoạn 2021 - 2025, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng 4 tiêu chí và hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt chuẩn.

3.1. Đối với các tiêu chí (04 tiêu chí) cơ bản đạt chuẩn:

3.1.1. Quy hoạch:

Điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh quy hoạch thị trấn Tân Yên đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

3.1.2. Thủy lợi:

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các công trình thủy lợi, nâng cấp các công trình thủy lợi xuống cấp, hư hỏng do thiên tai, kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai.

3.1.3. Sản xuất:

- Rà soát, chuyển đổi diện tích đất vườn tạp, đất lúa kém hiệu quả sang trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao (cây ăn quả, cây công nghiệp….). Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của Trung ương, của tỉnh để phát triển bền vững các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung, gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tế; hỗ trợ nông dân kết nối với doanh nghiệp chế biến, để liên kết, hợp tác, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, hình thành mạng lưới và chuỗi cung ứng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ trên cơ sở sản xuất theo chuỗi, liên kết, hợp tác, khuyến khích thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp, ngành nghề nông thôn.

- Tăng cường ứng dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, công nghệ sinh học, sản xuất nông nghiệp bền vững an toàn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn sản xuất với thị trường và tiêu thụ sản phẩm ổn định.

- Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế hộ theo hướng trang trại, kinh tế hợp tác gắn với dịch vụ chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là hệ thống giao thông đến khu sản xuất, thủy lợi để thúc đẩy sản xuất, thông thương hàng hóa nông sản, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân.

- Tăng cường đào tạo và đưa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư về các cơ sở, nhằm giúp nông dân về kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp.

3.1.4. Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:

Củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện và tổ chức hoạt động theo đúng quy định, bố trí 03 cán bộ chuyên trách tại Văn phòng Nông thôn mới huyện, cấp xã bố trí 01 cán bộ chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ.

3.2. Đối với các tiêu chí (05 tiêu chí) chưa đạt chuẩn:

3.2.1. Giao thông:

Lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ để nâng cấp 50,05 km đường huyện; đầu tư xây dựng 01 bến xe và 02 trạm dừng nghỉ nhằm tạo sự đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

3.2.2. Điện:

Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển hoàn thiện hệ thống điện đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật điện theo quy định của ngành. Phấn đấu đến năm 2024 có 100% số hộ trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia và đảm bảo chất lượng.

3.2.3. Y tế - Văn hóa - Giáo dục:

- Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, Bệnh viện huyện đạt chuẩn quốc gia; Đầu tư xây dựng thêm 02 khu nhà điều trị và nhà làm việc của Bệnh viện huyện đạt chuẩn.

- Xây dựng mới sân vận động huyện; xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tại địa điểm mới, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị để đạt chuẩn; nâng cấp Trung tâm phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và thể thao huyện.

- Xây dựng trường THPT Hàm Yên đạt chuẩn: Xây dựng 12 phòng học kiên cố; 04 phòng học bộ môn; khu phòng đa năng; Khu nhà chức năng 16 phòng (phòng làm việc của lãnh đạo nhà trường, văn phòng tổ chuyên môn, tổ văn phòng, văn phòng Đoàn Thanh niên, Công đoàn, phòng văn nghệ, Thư viện, Văn thư, Phòng kho, phòng truyền thống, phòng lưu trữ hồ sơ, phòng hội đồng).

Đến hết năm 2024 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về Y tế - Văn hóa - Giáo dục.

3.2.4. Môi trường:

- Xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Cụm công nghiệp Tân Thành (XD hạng mục xử lý nước thải cụm công nghiệp Tân Thành).

- Quy hoạch và đầu tư xây dựng 02 bãi rác của huyện (xã Thái Sơn, Minh Dân).

- Thu hút đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Thái Sơn.

- Thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng phát sinh và xây dựng bể, kho chứa, dụng cụ chuyên dùng cho thu gom, xử lý rác thải nguy hại.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có đầy đủ các thủ tục, hồ sơ về môi trường theo quy định của pháp luật; đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng cam kết trong các thủ tục, hồ sơ đã được phê duyệt, xác nhận đảm bảo chất thải xả ra môi trường phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho phép. Nâng cao chất lượng thẩm định các hồ sơ về môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

3.2.5 Công tác an ninh, trật tự xã hội:

- Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ theo hướng tổ chức hợp lý, chất lượng tốt, để đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

- Đổi mới nội dung, hình thức xây dựng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động nắm chắc địa bàn, phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để phát sinh tệ nạn xã hội. Không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

3.3. Nhu cầu kinh phí thực hiện một số tiêu chí huyện nông thôn mới:

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện 721.195 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 451.739 triệu đồng; vốn nước ngoài: 3.000 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 52.000 triệu đồng; vốn tín dụng 173.656 triệu đồng; nhân dân đóng góp: 8.800 triệu đồng; vốn huy động khác 32.000 triệu đồng.

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tổng kế hoạch vốn

Dự kiến tổng kế hoạch vốn thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên, giai đoạn 2021-2025: 2.210.650 triệu đồng, trong đó:

1.1. Nguồn vốn Ngân sách nhà nước: 1.044.254 triệu đồng, chiếm 47,2%. trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 485.539 triệu đồng;

- Nguồn vốn ngân sách huyện: 49.677 triệu đồng;

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 143.755 triệu đồng;

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND: 31.565 triệu đồng;

- Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 331.756 triệu đồng;

- Vốn di dân tái định cư: 1.962 triệu đồng.

1.2. Nguồn vốn nước ngoài: 29.495 triệu đồng, chiếm 1,3%.

1.3. Nguồn vốn doanh nghiệp: 232.629 triệu đồng, chiếm 10,5%.

1.4. Nguồn vốn tín dụng: 566.609 triệu đồng, chiếm 25,6%.

1.5. Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 203.211 triệu đồng, chiếm 9,2%.

1.6. Nguồn vốn huy động khác: 134.490 triệu đồng, chiếm 6,1%.

2. Phân kỳ vốn đầu tư

2.1. Năm 2021:

Tổng nhu cầu vốn: 390.940  triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: 228.252 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 41.600 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách huyện: 28.590 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 54.645 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND: 9.410 triệu đồng;

+ Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 92.045 triệu đồng;

+ Vốn di dân tái định cư: 1.962 triệu đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài: 12.002 triệu đồng.

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 60.419 triệu đồng.

- Nguồn vốn tín dụng: 28.943 triệu đồng.

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 48.925 triệu đồng.

- Nguồn vốn huy động khác: 12.400 triệu đồng.

2.2. Năm 2022:

Tổng nhu cầu vốn: 664.505 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: 367. 977 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 234.063 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách huyện: 7.910 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 47.076 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND: 11.744 triệu đồng;

+ Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 67.183 triệu đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài: 1.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 78.123 triệu đồng.

- Nguồn vốn tín dụng: 120.845 triệu đồng.

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 60.470 triệu đồng.

- Nguồn vốn huy động khác: 36.090 triệu đồng.

2.3. Năm 2023:

Tổng nhu cầu vốn: 625.166 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: 263.845 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 146.373 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách huyện: 6.041 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 28.519 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND: 10.411 triệu đồng;

+ Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 72.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài: 8.162 triệu đồng.

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 41.454 triệu đồng.

- Nguồn vốn tín dụng: 208.473 triệu đồng.

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 53.383 triệu đồng.

- Nguồn vốn huy động khác: 49.850 triệu đồng.

2.4. Năm 2024:

Tổng nhu cầu vốn: 424.365  triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: 169.698 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 56.002 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách huyện: 7.136 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 8.792 triệu đồng;

+ Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 97.768 triệu đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài: 8.293 triệu đồng.

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 31.887 triệu đồng.

- Nguồn vốn tín dụng: 150.463 triệu đồng.

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 34.874 triệu đồng.

- Nguồn vốn huy động khác: 29.150 triệu đồng.

2.5. Năm 2025:

Tổng nhu cầu vốn: 105.673 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: 14.483 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 7.500 triệu đồng

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 4.723 triệu đồng

+ Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 2.260 triệu đồng

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 20.746 triệu đồng.

- Nguồn vốn tín dụng: 57.885 triệu đồng.

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 5.559 triệu đồng.

- Nguồn vốn huy động khác: 7.000 triệu đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình theo các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới phải thực hiện đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã trên địa bàn huyện; đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo của cộng đồng và người dân; huy động sự tham gia vào cuộc của các tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác trong xây dựng nông thôn mới để từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch đề ra.

- Các phòng, ban đơn vị chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã phải xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị của huyện Hàm Yên tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm điều phối của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện. Chuyển mạnh nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Chương trình cho Ban Chỉ đạo cấp xã đảm nhiệm; phát huy vai trò chủ động sáng tạo của người dân để thực sự là chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo; nâng cao năng lực của cơ quan giúp việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu chức năng, nhiệm vụ (nhất là Văn phòng Điều phối cấp huyện; Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã và các Ban Phát triển thôn). Củng cố Văn phòng nông thôn mới cấp huyện (có tối thiểu 03 cán bộ chuyên trách và các cán bộ kiêm nhiệm) giúp Ban chỉ đạo huyện thực hiện tham mưu, chỉ đạo thực hiện đề án. Cấp xã bố trí 01 cán bộ chuyên trách để giúp Ban chỉ đạo xã theo dõi, tổng hợp thực hiện các nội dung kế hoạch đã đề ra.

2. Công tác tuyên truyền, vận động

- Xây dựng chương trình tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, pano, áp phích; chuyên mục đưa tin trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đưa tin kết quả chỉ đạo, thực hiện chương trình.

- Huy động cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của huyện thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 tham gia xây dựng nông thôn mới” ở các xã, thị trấn để cùng nhân dân thực hiện các công việc như: Vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, lắp đặt cấu kiện kênh mương,...

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao hơn nữa trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác trong xây dựng nông thôn mới; phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, sự chủ động, sáng tạo của người dân, cách làm hay của chính người dân trong quá trình thực hiện, từ đó huy động tốt sự tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động trong xây dựng nông thôn mới của cộng đồng dân cư.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; hướng dẫn, vận động nhân dân chủ động thực hiện các tiêu chí do nhân dân thực hiện không có sự hỗ trợ của nhà nước như: Tham gia đóng góp công lao động, kinh phí để xây dựng, chỉnh trang, mua sắm trang thiết bị của các nhà văn hóa thôn, hỗ trợ xóa nhà dột nát để hoàn thành tiêu chí về nhà ở dân cư; tuyên truyền cho nhân dân trong cộng đồng cùng tham gia thực hiện để hoàn thành tiêu chí về Môi trường an toàn thực phẩm…. Xây dựng các phóng sự tuyên truyền phản ánh kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của các địa phương, những cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm của các địa phương phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, huy động tốt các nguồn lực, các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu

3.1. Rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

- Ủy ban nhân dân các xã thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Nội dung điều chỉnh quy hoạch được thông qua rộng rãi nhân dân để đóng góp ý kiến vào bản quy hoạch, chú ý quy hoạch vùng sản xuất gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện, xã và các vùng lân cận, xu hướng phát triển chung.

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với nguồn vốn đầu tư và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa.

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của huyện; định hướng rõ nét về phát triển kinh tế trên địa bàn để các xã xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế của mình phù hợp với tổng thể kinh tế của huyện.

3.2. Phát triển sản xuất, đổi mới các hình thức sản xuất:

- Tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết với nông dân trong sản xuất hàng hóa, đảm bảo mối liên kết bền vững, ổn định đầu ra cho sản phẩm.

- Tập trung, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ, quy trình sản xuất an toàn, sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), sản xuất hữu cơ, gắn với lựa chọn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế của huyện để tăng giá trị, thu nhập cho người dân.

- Củng cố, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả: Trọng tâm là tạo môi trường thuận lợi để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tạo chuỗi giá trị hàng hóa có chất lượng, giá trị, thương hiệu và sản xuất ổn định, bền vững; củng cố, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp hiện có, thành lập mới các Hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp để tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với dịch vụ nông thôn.

- Thực hiện tốt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tăng cường gắn kết 6 nhà (Nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà phân phối) trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng phát triển bền vững.

3.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Tập trung huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn phải gắn với hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng. Các công trình sau đầu tư tại địa bàn nông thôn giao cho cộng đồng dân cư thực hiện quản lý, khai thác; xã hội hoá công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, đồng thời duy trì chế độ duy tu bảo dưỡng để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.

- Để chủ động triển khai nâng cấp và xây dựng mới các công trình hạ tầng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và trên cơ sở tiết kiệm:

+ Tổ chức thi công: Đối với các công trình nhỏ lẻ như (đường liên thôn, ngõ xóm, đường nội đồng…) các xã chủ động huy động sức dân đóng góp ngày công.

+ Việc đầu tư nâng cấp, xây mới các công trình phải được thông qua nhân nhân và các tổ chức đoàn thể đảm bảo nguyên tắc dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng thụ.

+ Việc xây dựng nhà ở của dân, cần huy động nội lực của nhân dân và lồng ghép các chương trình, chính sách về nhà ở của nhà nước. Các doanh nghiệp, đoàn thể tham gia giúp đỡ cho các hộ khó khăn và gia đình chính sách. Thiết kế một số mẫu nhà, xây dựng mô hình để nhân dân tham quan, học tập, làm theo, đảm bảo tiêu chí nhà ở nông thôn.

+ Tổ chức huy động các nguồn lực đầu tư cho việc xây dựng hạ tầng theo nguyên tắc các công trình thiết yếu như trục giao thông liên xã, hệ thống kênh chính thuỷ lợi; hệ thống điện; trường trung học cơ sở nhà nước đầu tư 100%; công trình khác từng bước đầu tư xây dựng trên cơ sở huy động các nguồn lực xã hội; đóng góp của nhân dân, nhà nước chỉ đóng vai trò trung tâm khâu nối và hỗ trợ.

3.4. Giảm nghèo và an sinh xã hội:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của nhà nước về giảm nghèo: Hỗ trợ hộ nghèo về đất sản xuất; tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo; hướng dẫn hộ nghèo kiến thức về tổ chức sản xuất và thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; dạy nghề cho người nghèo; xuất khẩu lao động; chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, đất ở, nước sinh hoạt, nhà ở và các hoạt động an sinh xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế; trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo.

- Tổ chức giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; Trợ giúp pháp lý cho người nghèo.

3.5. Phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường:

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Duy trì phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Thực hiện tốt công tác khảo sát nhu cầu, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường lao động; thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ thương mại vào nông thôn để giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, củng cố, thành lập các tổ nhóm thu gom rác thải sinh hoạt tại các xã; thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại khu sản xuất; xây dựng hệ thống thoát nước thải, trồng cây xanh tại các tuyến đường thôn, xã; quản lý, sử dụng các nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch.

4. Hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới

4.1. Duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt chuẩn:

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy mô liên xã; hỗ trợ nông dân kết nối với doanh nghiệp chế biến, để liên kết, hợp tác, chuyển giao cộng nghệ mới trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gắn với chế biến tiệu thụ sản phẩm; tăng cường quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm đã có để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

- Thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo an toàn an ninh nông thôn.

4.2. Huy động nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng:

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, huy động sự tham gia của doanh nghiệp để xây dựng công trình.

- Huy động vốn đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cộng đồng dân cư và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên tinh thần tự nguyện, bàn bạc dân chủ; không thực hiện huy động quá sức dân.

- Hỗ trợ thủ tục để người dân tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, tín dụng ưu đãi; hỗ trợ sau đầu tư đảm bảo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng.

- Lập danh mục và triển khai dự án đầu tư, lộ trình thực hiện đối với từng hạng mục, từng dự án, trong ưu tiên đối với dự án công trình Trung tâm y tế huyện triển khai trước để đáp ứng khám chữa bệnh ban dầu, và phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm; các công trình giao thông trọng điểm của huyện và các công trình trường học, trung tâm văn hóa - thể thao huyện, công trình điện, các công trình xử lý chất thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường để hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ.

5. Chính sách ưu tiên:

- Trên cơ sở các khoản thu tiền đấu giá sử dụng đất hàng năm của huyện Hàm  Yên được tỉnh phân bổ lại để tăng nguồn thu, đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào quý II năm 2025. Việc hỗ trợ tăng chi đầu tư cho huyện Hàm Yên sẽ được thực hiện từ các nguồn lực khác của ngân sách cấp tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

- Ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn các chương trình, dự án, có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ hàng năm cho huyện Hàm Yên để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất.

6. Công tác thi đua, khen thưởng:

Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng hàng năm và giai đoạn để kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong việc tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

7. Công tác kiểm tra, giám sát:

Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp các ngành, kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn quản lý.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Đề án trên địa bàn huyện Hàm Yên. Định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới, các khó khăn, tồn tại, đề xuất biện pháp giải quyết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương để kịp thời chỉ đạo.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn dẫn, đôn đốc huyện Hàm Yên xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm để thực hiện các nội dung của Đề án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các Sở, ngành liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc cân đối và phân bổ các nguồn vốn hỗ trợ huyện Hàm Yên thực hiện Đề án.

- Tham mưu lồng ghép nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn cho huyện Hàm Yên đảm bảo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo đúng quy định; cân đối, lập phương án phân bổ kinh phí thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cho huyện Hàm Yên theo phân kỳ đầu tư trong Đề án.

- Hướng dẫn việc sử dụng hiệu quả và quản lý tốt các nguồn vốn hỗ trợ, vốn lồng ghép xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với các đề án, dự án của Chương trình.

- Hướng dẫn thanh toán, quyết toán các nguồn vốn hỗ trợ huyện Hàm Yên thực hiện Chương trình nông thôn mới.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các xã và huyện Hàm Yên rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quản lý thực hiện theo quy hoạch.

- Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch lĩnh vực ngành, quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang khu dân cư.

5. Sở Giao thông vận tải

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã của huyện Hàm Yên thực hiện hoàn thành Tiêu chí về Giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; tiêu chí huyện NTM về Giao thông.

- Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phổ biến pháp luật về giao thông; thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nông thôn.

6. Sở Công thương

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thuộc huyện Hàm Yên thực hiện tiêu chí về Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Chợ trung tâm huyện đạt chuẩn; quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn để nâng cao thu nhập khu vực nông thôn.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và thị trường; tích cực tìm kiếm các thị trường giúp nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện hoàn thành Tiêu chí về Trường học và Tiêu chí về Giáo dục và Đào tạo theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; tiêu chí huyện NTM về Giáo dục hoàn thành tiêu chí cấp huyện về trường học đảm bảo 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Tiêu chí về Văn hóa và Cơ sở vật chất văn hoá; đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch là thế mạnh của địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân khu vực nông thôn. Hướng dẫn huyện Hàm Yên hoàn thiện các nội dung về cơ sở vật chất văn hóa cấp huyện đảm bảo theo chuẩn nông thôn mới.

9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì,  phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; hướng dẫn thực hiện các Tiêu chí Hộ nghèo, Lao động có việc làm, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

10. Sở Y tế

- Chủ trì làm công tác truyền thông, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình về phát triển y tế cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho dân cư nông thôn; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, huyện Hàm Yên thực hiện Tiêu chí về Y tế.

- Chủ trì xây dựng Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn huyện Hàm Yên chỉ đạo các xã bố trí đất cho phát triển hạ tầng thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo quy hoạch; kiểm tra, đôn đốc các xã thuộc huyện Hàm Yên thực hiện quy hoạch sử dụng đất thuộc tiêu chí về Quy hoạch, tiêu chí về Môi trường, tiêu chí về môi trường cấp huyện.

12. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của trụ sở xã theo chuẩn nông thôn mới theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Hệ thống chính trị và hành chính công theo quy định.

13. Sở Tư pháp

Chủ trì hướng dẫn huyện Hàm Yên thực hiện, đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn huyện Hàm Yên thực hiện hoàn thành nội dung xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu Quốc phòng theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

15. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tham mưu, hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và chính sách tạo điều kiện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện tiêu chí về An ninh, tiêu chí huyện NTM về An ninh trật tự xã hội.

16. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí phối hợp với các sở, ngành và huyện Hàm Yên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới; phát hiện và biểu dương kịp thời các mô hình và cách làm hiệu quả, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

17. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan: Xây dựng và thực hiện chuyên mục xây dựng nông thôn mới trong chương trình, hàng tuần tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy trình thủ tục, các bước tiến hành xây dựng nông thôn mới; biểu dương các điển hình tốt, phê phán những mặt tồn tại, hạn chế.

18. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường phổ biến và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

19. Cục Thống kê tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thuộc huyện Hàm Yên thực hiện Tiêu chí về Thu nhập theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; hướng dẫn công tác thống kê phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới.

20. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng của các ngân hàng thương mại tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung cho vay sản xuất kinh doanh; vận dụng chính sách và hỗ trợ thực hiện an sinh xã hội (hỗ trợ đầu tư cho giáo dục, y tế, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo).

- Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, hệ thống quỹ tín dụng thực hiện tốt các chính sách cho vay vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hộ, trang trại, Hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Yên.

21. Ban Di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang

Lồng ghép nguồn lực điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án Thuỷ điện Tuyên Quang với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã có nhân dân tái định cư huyện Hàm Yên.

22. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài

Lồng ghép việc thực hiện các nội dung của dự án với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa bàn các xã thuộc dự án trên địa bàn huyện Hàm Yên.

23. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hàm Yên và các xã trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn. Hiệp thương phối hợp thống nhất với các cấp, các ngành và các tổ chức hành viên thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, cách thức tiến hành xây dựng nông thôn mới của Nhà nước để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực MTTQ huyện Hàm Yên chủ trì phối hợp tổ chức việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Tham gia giám sát quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

24. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng về Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn và kế hoạch thực hiện hàng năm; phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc tổ chức và thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; lựa chọn các tiêu chí, các thôn bản cần đẩy nhanh thực hiện để làm điểm là động lực thúc đẩy các xã khác tích cực xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu trong Đề án.

- Duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

- Chỉ đạo các phòng ban của huyện, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua cơ quan thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thực hiện công khai, dân chủ các nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã để người dân biết, dân bàn và tham gia thực hiện; tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các nguồn vốn được cấp cho xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao các Sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án này./.

| BIỂU SỐ 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN HÀM YÊN, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên xã | Năm | Tiêu chí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số tiêu chí Đạt |
|  |  |  | Quy hoạch | Giao thông | Thủy lợi | Điện | Trường học | Cơ sở vật chất văn hóa | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Thông tin và truyền thông | Nhà ở dân cư | Thu nhập | Hộ nghèo | Lao động có việc làm | Tổ chức sản xuất | Giáo dục và đào tạo | Y tế | Văn hóa | Môi trường và an toàn thực phẩm | Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cân pháp luật | Quốc phòng và an ninh |  |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | D |
| 1 | Yên Thuận | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | 10 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 12 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 14 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 15 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 2 | Bạch Xa | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | Đạt |  | 10 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 13 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 3 | Minh Khương | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | 11 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 13 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 4 | Minh Dân | Kết quả năm 2020 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 5 | Phù Lưu | Kết quả năm 2020 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 6 | Tân Thành | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 13 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 7 | Bình Xa | Kết quả năm 2020 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 8 | Minh Hương | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | 11 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | 12 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 14 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 9 | Yên Lâm | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | 10 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | 12 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 14 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 15 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 10 | Yên Phú | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt |  | Đạt |  | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | 13 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 15 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 11 | Nhân Mục | Kết quả năm 2020 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 12 | Bằng Cốc | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | Đạt |  | 10 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 13 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 14 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 16 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 13 | Thành Long | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | 11 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 13 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 15 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 14 | Thái Sơn | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 15 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 15 | Thái Hòa | Kết quả năm 2020 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 16 | Đức Ninh | Kết quả năm 2020 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| 17 | Hùng Đức | Kết quả năm 2020 | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt |  |  |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 13 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 14 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt |  | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |  | Đạt | Đạt | 15 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 19 |
| CỘNG TỔNG |  | Kết quả năm 2020 | 17 | 6 | 17 | 15 | 8 | 7 | 17 | 17 | 6 | 9 | 8 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 6 | 16 | 10 | 14,2 |
|  |  | Kế hoạch năm 2021 | 17 | 11 | 17 | 17 | 10 | 9 | 17 | 17 | 8 | 10 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 15 | 15,8 |
|  |  | Kế hoạch năm 2022 | 17 | 15 | 17 | 17 | 12 | 15 | 17 | 17 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17,4 |
|  |  | Kế hoạch năm 2023 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 18,4 |
|  |  | Kế hoạch năm 2024 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19,0 |
|  |  | Kế hoạch năm 2025 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19,0 |

| BIỂU SỐ 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08 /6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | NỘI DUNG | CỘNG TỔNG | NSNN hỗ trợ |  |  |  |  |  |  | Vốn nước ngoài | Vốn doanh nghiệp | Vốn tín dụng | Nhân dân đóng góp | Vốn huy động khác |
|  |  |  | Cộng | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện | Vốn NS tỉnh hỗ trợ NQ 55 | Vốn NS tỉnh hỗ trợ NQ 09 | Vốn các Chương trình MTQG | Vốn Di dân tái định cư |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 | 2.210.650 | 1.044.254 | 485.539 | 49.677 | 143.755 | 31.565 | 331.756 | 1.962 | 29.456 | 232.629 | 566.609 | 203.211 | 134.490 |
| 1 | Xây dựng tiêu chí huyện NTM | 721.195 | 451.739 | 450.939 | 800 |  |  |  |  | 3.000 | 52.000 | 173.656 | 8.800 | 32.000 |
| 2 | Xây dựng tiêu chí xã NTM | 1.128.126 | 436.966 | 34.600 | 31.987 | 90.967 | 21.300 | 256.150 | 1.962 | 25.956 | 124.740 | 306.126 | 154.298 | 80.040 |
| 3 | Duy trì các xã đã đạt chuẩn NTM | 135.405 | 74.797 |  | 1.600 | 37.030 | 1.518 | 34.649 |  | 500 | 32.534 |  | 20.674 | 6.900 |
| 4 | Xây dựng tiêu chí xã NTM nâng cao | 190.983 | 80.753 |  | 15.290 | 15.759 | 8.747 | 40.957 |  |  | 22.355 | 57.885 | 18.440 | 11.550 |
| 5 | Xây dựng tiêu chí xã NTM kiểu mẫu | 34.943 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 4.000 |
|  | Tỷ lệ cơ cấu vốn |  | 47,2% |  |  |  |  |  |  | 1,3% | 10,5% | 25,6% | 9,2% | 6,1% |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | NĂM 2021 | 390.940 | 228.252 | 41.600 | 28.590 | 54.645 | 9.410 | 92.045 | 1.962 | 12.002 | 60.419 | 28.943 | 48.925 | 12.400 |
| 1 | Xây dựng tiêu chí huyện NTM | 8.500 | 7.500 | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 2 | Xây dựng tiêu chí xã NTM | 301.373 | 166.799 | 34.100 | 14.010 | 41.884 | 5.546 | 69.297 | 1.962 | 12.002 | 47.543 | 28.943 | 35.187 | 10.900 |
| 3 | Duy trì các xã đã đạt chuẩn NTM | 36.010 | 15.719 |  |  | 9.506 | 828 | 5.385 |  |  | 12.876 |  | 7.415 |  |
| 4 | Xây dựng tiêu chí xã NTM nâng cao | 45.057 | 38.235 |  | 14.580 | 3.256 | 3.036 | 17.363 |  |  |  |  | 6.322 | 500 |
| 5 | Xây dựng tiêu chí xã NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | NĂM 2022 | 664.505 | 367.977 | 234.063 | 7.910 | 47.076 | 11.744 | 67.183 |  | 1.000 | 78.123 | 120.845 | 60.470 | 36.090 |
| 1 | Xây dựng tiêu chí huyện NTM | 354.749 | 234.463 | 234.063 | 400 |  |  |  |  |  | 42.000 | 57.885 | 4.400 | 16.000 |
| 2 | Xây dựng tiêu chí xã NTM | 255.128 | 96.146 |  | 7.210 | 25.122 | 8.691 | 55.123 |  | 1.000 | 27.881 | 62.960 | 47.051 | 20.090 |
| 3 | Duy trì các xã đã đạt chuẩn NTM | 29.836 | 17.498 |  |  | 17.498 |  |  |  |  | 7.242 |  | 5.096 |  |
| 4 | Xây dựng tiêu chí xã NTM nâng cao | 24.792 | 19.870 |  | 300 | 4.456 | 3.054 | 12.060 |  |  | 1.000 |  | 3.922 |  |
| 5 | Xây dựng tiêu chí xã NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | NĂM 2023 | 625.166 | 263.845 | 146.373 | 6.041 | 28.519 | 10.411 | 72.500 |  | 8.162 | 41.454 | 208.473 | 53.383 | 49.850 |
| 1 | Xây dựng tiêu chí huyện NTM | 225.059 | 146.773 | 146.373 | 400 |  |  |  |  | 3.000 | 8.000 | 57.885 | 2.400 | 7.000 |
| 2 | Xây dựng tiêu chí xã NTM | 273.439 | 84.061 |  | 5.521 | 17.151 | 7.064 | 54.325 |  | 4.662 | 26.115 | 92.703 | 41.549 | 24.350 |
| 3 | Duy trì các xã đã đạt chuẩn NTM | 25.455 | 11.932 |  |  | 4.601 | 690 | 6.641 |  | 500 | 2.573 |  | 3.549 | 6.900 |
| 4 | Xây dựng tiêu chí xã NTM nâng cao | 66.272 | 21.078 |  | 120 | 6.767 | 2.657 | 11.534 |  |  | 3.766 | 28.943 | 4.885 | 7.600 |
| 5 | Xây dựng tiêu chí xã NTM kiểu mẫu | 34.943 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 4.000 |
| IV | NĂM 2024 | 424.365 | 169.698 | 56.002 | 7.136 | 8.792 |  | 97.768 |  | 8.293 | 31.887 | 150.463 | 34.874 | 29.150 |
| 1 | Xây dựng tiêu chí huyện NTM | 124.388 | 55.502 | 55.502 |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 7.000 |
| 2 | Xây dựng tiêu chí xã NTM | 217.047 | 85.031 | 500 | 5.246 | 4.140 |  | 75.145 |  | 8.293 | 13.358 | 63.635 | 28.030 | 18.700 |
| 3 | Duy trì các xã đã đạt chuẩn NTM | 39.398 | 28.235 |  | 1.600 | 4.012 |  | 22.623 |  |  | 8.669 |  | 2.494 |  |
| 4 | Xây dựng tiêu chí xã NTM nâng cao | 43.533 | 930 |  | 290 | 640 |  |  |  |  | 7.860 | 28.943 | 2.350 | 3.450 |
| 5 | Xây dựng tiêu chí xã NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | NĂM 2025 | 105.673 | 14.483 | 7.500 |  | 4.723 |  | 2.260 |  |  | 20.746 | 57.885 | 5.559 | 7.000 |
| 1 | Xây dựng tiêu chí huyện NTM | 8.500 | 7.500 | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 2 | Xây dựng tiêu chí xã NTM | 81.138 | 4.930 |  |  | 2.670 |  | 2.260 |  |  | 9.843 | 57.885 | 2.480 | 6.000 |
| 3 | Duy trì các xã đã đạt chuẩn NTM | 4.706 | 1.413 |  |  | 1.413 |  |  |  |  | 1.174 |  | 2.119 |  |
| 4 | Xây dựng tiêu chí xã NTM nâng cao | 11.329 | 640 |  |  | 640 |  |  |  |  | 9.729 |  | 960 |  |
| 5 | Xây dựng tiêu chí xã NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BIỂU SỐ 03 NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN HÀM YÊN, GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Quyết định số: 360 /QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tiêu chí | Tổng cộng | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cộng | NSNN hỗ trợ |  |  |  |  |  | Vốn nước ngoài | Vốn doanh nghiệp | Vốn tín dụng | Nhân dân đóng góp | Vốn huy động khác |
|  |  |  |  | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện | Vốn NS tỉnh hỗ trợ NQ 55 | Vốn NS tỉnh hỗ trợ NQ 09 | Vốn các chương trình MTQG | Vốn Di dân tái định cư |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.210.650 | 1.044.254 |  |  |  |  |  |  | 29.456 | 232.629 | 566.609 | 203.211 | 134.490 |
|  |  | 1.700 | 1.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 1.700 | # 1.700 |  |  |  |  | # 1.700 |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Tiêu chí Giao thông | 485.404 | 359.214 | 172.139 | 5.357 | 143.755 |  | 36.000 | 1.962 |  | 16.000 |  | 110.190 |  |
| # 1 | # Huyện NTM | # 186.239 | # 168.239 | # 168.239 |  |  |  |  |  |  | # 16.000 |  | # 2.000 |  |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 212.419 | # 137.886 | # 3.900 | # 5.057 | # 90.967 |  | # 36.000 | # 1.962 |  |  |  | # 74.533 |  |
| # 3 | # Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | # 57.324 | # 37.030 |  |  | # 37.030 |  |  |  |  |  |  | # 20.294 |  |
| # 4 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | # 29.122 | # 15.759 |  |  | # 15.759 |  |  |  |  |  |  | # 13.363 |  |
| (3) | Tiêu chí Thủy lợi | 39.456 | 31.565 |  |  |  | 31.565 |  |  |  |  |  | 7.891 |  |
| # 1 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 26.625 | # 21.300 |  |  |  | # 21.300 |  |  |  |  |  | # 5.325 |  |
| # 2 | # Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | # 1.898 | # 1.518 |  |  |  | # 1.518 |  |  |  |  |  | # 380 |  |
| # 3 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | # 10.934 | # 8.747 |  |  |  | # 8.747 |  |  |  |  |  | # 2.187 |  |
| (4) | Tiêu chí Điện | 178.529 | 19.000 | 19.000 |  |  |  |  |  |  | 159.529 |  |  |  |
| # 1 | # Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 127.140 | # 19.000 | # 19.000 |  |  |  |  |  |  | # 108.140 |  |  |  |
| # 3 | # Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | # 32.034 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 32.034 |  |  |  |
| # 4 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | # 19.355 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 19.355 |  |  |  |
| (5) | Tiêu chí Trường học | 331.746 | 318.246 | 35.530 | 27.940 |  |  | 254.776 |  | 10.000 | 3.500 |  |  |  |
| # 1 | # Huyện NTM | # 27.500 | # 24.500 | # 24.500 |  |  |  |  |  | # 3.000 |  |  |  |  |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 211.940 | # 203.440 | # 11.030 | # 13.240 |  |  | # 179.170 |  | # 6.500 | # 2.000 |  |  |  |
| # 3 | # Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | # 37.249 | # 36.249 |  | # 1.600 |  |  | # 34.649 |  | # 500 | # 500 |  |  |  |
| # 4 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | # 55.057 | # 54.057 |  | # 13.100 |  |  | # 40.957 |  |  | # 1.000 |  |  |  |
| (6) | Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa | 111.010 | 104.700 | 70.670 | 7.430 |  |  | 26.600 |  |  |  |  | 3.560 | 2.750 |
| # 1 | # Huyện NTM | # 71.600 | # 70.800 | # 70.000 | # 800 |  |  | # - |  |  |  |  | # 800 | # - |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 36.180 | # 32.510 | # 670 | # 5.240 |  |  | # 26.600 |  |  |  |  | # 1.870 | # 1.800 |
| # 3 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | # 3.230 | # 1.390 |  | # 1.390 |  |  |  |  |  |  |  | # 890 | # 950 |
| (7) | Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại | 4.000 | 2.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| # 1 | # Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 4.000 | # 2.000 |  | # 1.000 |  |  | # 1.000 |  |  |  |  | # 1.000 | # 1.000 |
| # 3 | # Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | Tiêu chí Thông tin và Truyền thông | 3.650 | 1.550 | 1.000 | 50 |  |  | 500 |  |  | 2.100 |  |  |  |
| # 1 | # Huyện NTM | # 1.000 | # 1.000 | # 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 2.650 | # 550 |  | # 50 |  |  | # 500 |  |  | # 2.100 |  |  |  |
| # 3 | # Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | Tiêu chí Nhà ở dân cư | 74.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 | 16.700 | 34.660 | 20.940 |
| # 1 | # Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 74.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2.500 | # 16.700 | # 34.660 | # 20.940 |
| # 3 | # Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | Tiêu chí thu nhập | 644.909 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.000 | 549.909 | 20.000 | 56.000 |
| # 1 | # Huyện NTM | # 203.656 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6.000 | # 173.656 | # 6.000 | # 18.000 |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 339.426 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10.000 | # 289.426 | # 11.000 | # 29.000 |
| # 3 | # Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | # - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | # 67.885 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2.000 | # 57.885 | # 2.000 | # 6.000 |
| # 5 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu | # 33.943 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1.000 | # 28.943 | # 1.000 | # 3.000 |
| (11) | Tiêu chí Y tế | 166.956 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  | 16.956 |  |  |  |  |
| # 1 | # Huyện NTM | # 150.000 | # 150.000 | # 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 16.956 |  |  |  |  |  |  |  | # 16.956 |  |  |  |  |
| # 3 | # Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | Tiêu chí Môi trường | 157.310 | 45.100 | 37.200 | 7.900 |  |  |  |  | 2.500 | 30.000 |  | 25.910 | 53.800 |
| # 1 | # Huyện NTM | # 81.200 | # 37.200 | # 37.200 |  |  |  |  |  |  | # 30.000 |  |  | # 14.000 |
| # 2 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | # 63.110 | # 7.400 |  | # 7.400 |  |  |  |  | # 2.500 |  |  | # 25.910 | # 27.300 |
| # 3 | # Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | # 6.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6.900 |
| # 4 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | # 5.100 | # 500 |  | # 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4.600 |
| # 5 | # Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu | # 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1.000 |
| (13) | Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| (14) | Đào tạo nghề lao động nông thôn | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| (15) | XD thôn mẫu, Vườn mẫu | 680 | 680 |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD thôn mẫu | 340 | 340 |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD vườn mẫu | 340 | 340 |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi tiết theo từng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | NĂM 2021 | 390.940 | 228.252 | 41.600 | 28.590 | 54.645 | 9.410 | 92.045 | 1.962 | 12.002 | 60.419 | 28.943 | 48.925 | 12.400 |
| (1) | Tiêu chí Quy hoạch | 1.700 | 1.700 |  |  |  |  | 1.700 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 1.700 | 1.700 |  |  |  |  | 1.700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Tiêu chí Giao thông | 110.170 | 72.767 | 11.400 | 1.260 | 54.645 |  | 3.500 | 1.962 |  |  |  | 37.403 |  |
| 1 | Huyện NTM | 7.500 | 7.500 | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 77.457 | 52.326 | 3.900 | 1.080 | 41.884 |  | 3.500 | 1.962 |  |  |  | 25.131 |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 16.714 | 9.506 |  | - | 9.506 |  |  |  |  |  |  | 7.208 |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 8.499 | 3.436 |  | 180 | 3.256 |  |  |  |  |  |  | 5.063 |  |
| (3) | Tiêu chí Thủy lợi | 11.762 | 9.410 |  |  |  | 9.410 |  |  |  |  |  | 2.352 |  |
| 1 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 6.932 | 5.546 |  |  |  | 5.546 |  |  |  |  |  | 1.386 |  |
| 2 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 1.035 | 828 |  |  |  | 828 |  |  |  |  |  | 207 |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 3.795 | 3.036 |  |  |  | 3.036 |  |  |  |  |  | 759 |  |
| (4) | Tiêu chí Điện | 73.319 | 19.000 | 19.000 |  |  |  |  |  |  | 54.319 |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 60.443 | 19.000 | 19.000 |  |  |  |  |  |  | 41.443 |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 12.876 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.876 |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) | Tiêu chí Trường học | 110.225 | 105.225 | 10.530 | 20.240 |  |  | 74.455 |  | 4.500 | 500 |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 74.377 | 69.377 | 10.530 | 7.140 |  |  | 51.707 |  | 4.500 | 500 |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 5.385 | 5.385 |  |  |  |  | 5.385 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 30.463 | 30.463 |  | 13.100 |  |  | 17.363 |  |  |  |  |  |  |
| (6) | Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa | 14.440 | 13.260 | 670 | 2.390 |  |  | 10.200 |  |  |  |  | 680 | 500 |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 12.440 | 12.260 | 670 | 1.390 |  |  | 10.200 |  |  |  |  | 180 |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
| (7) | Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | Tiêu chí Thông tin và Truyền thông | 2.100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.100 |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 2.100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.100 |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | Tiêu chí Nhà ở dân cư | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  | 4.600 | 900 |
| 1 | Huyện NTM | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |  | 4.600 | 900 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | Tiêu chí thu nhập | 33.943 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 33.943 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | Tiêu chí Y tế | 5.002 |  |  |  |  |  |  |  | 5.002 |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 5.002 |  |  |  |  |  |  |  | 5.002 |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | Tiêu chí Môi trường | 18.090 | 4.700 |  | 4.700 |  |  |  |  | 2.500 |  |  | 2.890 | 8.000 |
| 1 | Huyện NTM | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 16.790 | 4.400 |  | 4.400 |  |  |  |  | 2.500 |  |  | 2.890 | 7.000 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (13) | Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| (14) | Đào tạo nghề lao động nông thôn | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| (15) | XD thôn mẫu, Vườn mẫu | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD thôn mẫu | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD vườn mẫu | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| II | NĂM 2022 | 664.505 | 367.977 | 234.063 | 7.910 | 47.076 | 11.744 | 67.183 |  | 1.000 | 78.123 | 120.845 | 60.470 | 36.090 |
| (1) | Tiêu chí Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Tiêu chí Giao thông | 156.058 | 110.779 | 45.863 | 1.440 | 47.076 |  | 16.400 |  |  | 10.000 |  | 35.279 |  |
| 1 | Huyện NTM | 57.863 | 45.863 | 45.863 |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  | 2.000 |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 67.986 | 42.962 |  | 1.440 | 25.122 |  | 16.400 |  |  |  |  | 25.024 |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 22.594 | 17.498 |  |  | 17.498 |  |  |  |  |  |  | 5.096 |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 7.615 | 4.456 |  |  | 4.456 |  |  |  |  |  |  | 3.159 |  |
| (3) | Tiêu chí Thủy lợi | 14.681 | 11.744 |  |  |  | 11.744 |  |  |  |  |  | 2.936 |  |
| 1 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 10.863 | 8.691 |  |  |  | 8.691 |  |  |  |  |  | 2.173 |  |
| 2 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 3.817 | 3.054 |  |  |  | 3.054 |  |  |  |  |  | 763 |  |
| (4) | Tiêu chí Điện | 32.123 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.123 |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 24.881 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.881 |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 7.242 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.242 |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| (5) | Tiêu chí Trường học | 39.103 | 36.103 |  |  |  |  | 36.103 |  | 1.000 | 2.000 |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 26.043 | 24.043 |  |  |  |  | 24.043 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 13.060 | 12.060 |  |  |  |  | 12.060 |  |  | 1.000 |  |  |  |
| (6) | Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa | 18.610 | 15.120 |  | 3.670 |  |  | 11.450 |  |  |  |  | 1.990 | 1.500 |
| 1 | Huyện NTM | 800 | 400 |  | 400 |  |  | - |  |  |  |  | 400 | - |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 17.510 | 14.420 |  | 2.970 |  |  | 11.450 |  |  |  |  | 1.590 | 1.500 |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 300 | 300 |  | 300 |  |  | - |  |  |  |  | - | - |
| (7) | Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại | 4.000 | 2.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 4.000 | 2.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | Tiêu chí Thông tin và Truyền thông | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | Tiêu chí Nhà ở dân cư | 20.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.075 | 9.135 | 6.090 |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 20.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.075 | 9.135 | 6.090 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | Tiêu chí thu nhập | 135.770 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | 115.770 | 4.000 | 12.000 |
| 1 | Huyện NTM | 67.885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 67.885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | Tiêu chí Y tế | 150.000 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM | 150.000 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | Tiêu chí Môi trường | 90.630 | 39.000 | 37.200 | 1.800 |  |  |  |  |  | 30.000 |  | 6.130 | 15.500 |
| 1 | Huyện NTM | 77.200 | 37.200 | 37.200 |  |  |  |  |  |  | 30.000 |  |  | 10.000 |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 13.430 | 1.800 |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  | 6.130 | 5.500 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (13) | Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| (14) | Đào tạo nghề lao động nông thôn | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| (15) | XD thôn mẫu, Vườn mẫu | 130 | 130 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD thôn mẫu | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD vườn mẫu | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| III | NĂM 2023 | 625.166 | 263.845 | 146.373 | 6.041 | 28.519 | 10.411 | 72.500 |  | 8.162 | 41.454 | 208.473 | 53.383 | 49.850 |
| (1) | Tiêu chí Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Tiêu chí Giao thông | 124.424 | 94.994 | 51.873 | 1.801 | 28.519 |  | 12.800 |  |  | 6.000 |  | 23.430 |  |
| 1 | Huyện NTM | 57.873 | 51.873 | 51.873 |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 48.465 | 31.632 |  | 1.681 | 17.151 |  | 12.800 |  |  |  |  | 16.833 |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 7.978 | 4.601 |  |  | 4.601 |  |  |  |  |  |  | 3.377 |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 10.108 | 6.887 |  | 120 | 6.767 |  |  |  |  |  |  | 3.221 |  |
| (3) | Tiêu chí Thủy lợi | 13.013 | 10.411 |  |  |  | 10.411 |  |  |  |  |  | 2.603 |  |
| 1 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 8.829 | 7.064 |  |  |  | 7.064 |  |  |  |  |  | 1.766 |  |
| 2 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 863 | 690 |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  | 173 |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 3.321 | 2.657 |  |  |  | 2.657 |  |  |  |  |  | 664 |  |
| (4) | Tiêu chí Điện | 27.954 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.954 |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 23.115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.115 |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 2.073 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.073 |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 2.766 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.766 |  |  |  |
| (5) | Tiêu chí Trường học | 86.680 | 82.680 | 24.500 | 3.000 |  |  | 55.180 |  | 3.500 | 500 |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM | 27.500 | 24.500 | 24.500 |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 40.005 | 40.005 | - | 3.000 |  |  | 37.005 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 7.641 | 6.641 | - | - |  |  | 6.641 |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 11.534 | 11.534 | - | - |  |  | 11.534 |  |  |  |  |  |  |
| (6) | Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa | 72.970 | 72.570 | 70.000 | 790 |  |  | 1.780 |  |  |  |  | 400 |  |
| 1 | Huyện NTM | 70.800 | 70.400 | 70.000 | 400 |  |  | - |  |  |  |  | 400 |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 2.170 | 2.170 | - | 390 |  |  | 1.780 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | Tiêu chí Thông tin và Truyền thông | 550 | 550 |  | 50 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 550 | 550 |  | 50 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | Tiêu chí Nhà ở dân cư | 23.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.875 | 10.575 | 7.050 |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 23.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.875 | 10.575 | 7.050 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | Tiêu chí thu nhập | 237.598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 | 202.598 | 8.000 | 20.000 |
| 1 | Huyện NTM | 67.885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 101.828 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 86.828 | 4.000 | 8.000 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 33.943 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| 5 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu | 33.943 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| (11) | Tiêu chí Y tế | 4.662 |  |  |  |  |  |  |  | 4.662 |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 4.662 |  |  |  |  |  |  |  | 4.662 |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | Tiêu chí Môi trường | 31.575 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 8.375 | 22.800 |
| 1 | Huyện NTM | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 18.075 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 8.375 | 9.300 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 6.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.900 |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 4.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.600 |
| 5 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| (13) | Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| (14) | Đào tạo nghề lao động nông thôn | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| (15) | XD thôn mẫu, Vườn mẫu | 140 | 140 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD thôn mẫu | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD vườn mẫu | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| IV | NĂM 2024 | 424.365 | 169.698 | 56.002 | 7.136 | 8.792 |  | 97.768 |  | 8.293 | 31.887 | 150.463 | 34.874 | 29.150 |
| (1) | Tiêu chí Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Tiêu chí Giao thông | 78.969 | 68.450 | 55.502 | 856 | 8.792 |  | 3.300 |  |  |  |  | 10.519 |  |
| 1 | Huyện NTM | 55.502 | 55.502 | 55.502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 15.361 | 8.296 |  | 856 | 4.140 |  | 3.300 |  |  |  |  | 7.065 |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 6.506 | 4.012 |  |  | 4.012 |  |  |  |  |  |  | 2.494 |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 1.600 | 640 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  | 960 |  |
| (3) | Tiêu chí Thủy lợi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | Tiêu chí Điện | 26.387 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.387 |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 10.858 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.858 |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 8.669 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.669 |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 6.860 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.860 |  |  |  |
| (5) | Tiêu chí Trường học | 95.738 | 94.238 | 500 | 4.700 |  |  | 89.038 |  | 1.000 | 500 |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 71.515 | 70.015 | 500 | 3.100 |  |  | 66.415 |  | 1.000 | 500 |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 24.223 | 24.223 |  | 1.600 |  |  | 22.623 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa | 4.990 | 3.750 |  | 580 |  |  | 3.170 |  |  |  |  | 490 | 750 |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 4.060 | 3.660 |  | 490 |  |  | 3.170 |  |  |  |  | 100 | 300 |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 930 | 90 |  | 90 |  |  | - |  |  |  |  | 390 | 450 |
| (7) | Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | Tiêu chí Thông tin và Truyền thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | Tiêu chí Nhà ở dân cư | 23.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.750 | 10.350 | 6.900 |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 23.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.750 | 10.350 | 6.900 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | Tiêu chí thu nhập | 169.713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 144.713 | 5.000 | 15.000 |
| 1 | Huyện NTM | 67.885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 67.885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 33.943 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| 5 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | Tiêu chí Y tế | 7.293 |  |  |  |  |  |  |  | 7.293 |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 7.293 |  |  |  |  |  |  |  | 7.293 |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | Tiêu chí Môi trường | 16.015 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 8.515 | 6.500 |
| 1 | Huyện NTM | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 14.815 | 800 |  | 800 |  | - | - |  |  |  |  | 8.515 | 5.500 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 200 | 200 |  | 200 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (13) | Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| (14) | Đào tạo nghề lao động nông thôn | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| (15) | XD thôn mẫu, Vườn mẫu | 160 | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD thôn mẫu | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD vườn mẫu | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| V | NĂM 2025 | 105.673 | 14.483 | 7.500 |  | 4.723 |  | 2.260 |  |  | 20.746 | 57.885 | 5.559 | 7.000 |
| (1) | Tiêu chí Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Tiêu chí Giao thông | 15.782 | 12.223 | 7.500 |  | 4.723 |  |  |  |  |  |  | 3.559 |  |
| 1 | Huyện NTM | 7.500 | 7.500 | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 3.150 | 2.670 |  |  | 2.670 |  |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 3.532 | 1.413 |  |  | 1.413 |  |  |  |  |  |  | 2.119 |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 1.600 | 640 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  | 960 |  |
| (3) | Tiêu chí Thủy lợi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | Tiêu chí Điện | 18.746 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.746 |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 7.843 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.843 |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM | 1.174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.174 |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao | 9.729 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.729 |  |  |  |
| (5) | Tiêu chí Trường học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) | Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) | Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) | Tiêu chí Thông tin và Truyền thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) | Tiêu chí Nhà ở dân cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) | Tiêu chí thu nhập | 67.885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM | 67.885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) | Tiêu chí Y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | Tiêu chí Môi trường | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 1 | Huyện NTM | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 2 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các xã duy trì đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (13) | Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| (14) | Đào tạo nghề lao động nông thôn | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| (15) | XD thôn mẫu, Vườn mẫu | 160 | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XD thôn mẫu | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XD vườn mẫu | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |

| BIỂU: 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI HUYỆN HÀM YÊN, GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Danh mục dự án, công trình |  |  |  |  | Tổng cộng |  |  |  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cộng |  |  |  | NSNN hỗ trợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn doanh nghiệp |  |  | Vốn tín dụng |  |  |  |  | Nhân dân đóng góp |  |  | Vốn huy động khác |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn NS tỉnh |  |  |  | Vốn NS huyện |  |  |  | Vốn các chương trình MTQG |  |  |  | Vốn di dân tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh đồ án quy hoạch nông thôn mới 17 xã giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030 |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2021 |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh đồ án quy hoạch nông thôn mới 17 xã giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030 |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHỤ BIỂU: 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN HÀM YÊN, GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Danh mục dự án, công trình | ĐVT | Quy mô |  |  |  | Tổng cộng |  |  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cộng |  |  |  | NSNN hỗ trợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn doanh nghiệp |  |  |  | Nhân dân đóng góp |  |  |  | Vốn huy động khác |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn NS tỉnh |  |  |  | Vốn NS huyện |  |  |  | Vốn NS tỉnh hỗ trợ NQ 55 |  |  |  | Vốn các chương trình MTQG |  |  |  | Vốn di dân tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | 485.404 |  |  | 359.214 |  |  |  | 172.139 |  |  |  | 5.357 |  |  |  | 143.755 |  |  |  | 36.000 |  |  |  | 1.962 |  |  |  | 16.000 |  |  |  | 110.190 |  |  |  |  |  |  |
| A |  | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 186.239 |  |  | 168.239 |  |  |  | 168.239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000 |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Hệ thống đường giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Chỉnh trang đường đô thị trấn Tân Yên (theo tiêu chí đô thị văn minh) | CT |  | 1,0 |  |  |  | 20.000 |  |  | 18.000 |  |  |  | 18.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Xây dựng đường trung tâm xã theo hướng đô thị (15 xã x 0,5km/xã) | Km |  | 7,5 |  |  |  | 37.500 |  |  | 37.500 |  |  |  | 37.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.04 Bình Xa - Minh Hương (đoạn Km14+500 đến Km16+00) | Km |  | 1,5 |  |  |  | 3.450 |  |  | 3.450 |  |  |  | 3.450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.08 từ Km155, QL.2 - Bến Lù, thôn Chợ Tổng, xã Đức Ninh | Km |  | 4,5 |  |  |  | 11.250 |  |  | 11.250 |  |  |  | 11.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.09 từ Km162+180, QL.2 - thôn Trung Thành, xã Thành Long | Km |  | 9,0 |  |  |  | 22.500 |  |  | 22.500 |  |  |  | 22.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.10 từ Km170+470, QL2 - UBND xã Thành Long | Km |  | 4,0 |  |  |  | 10.000 |  |  | 10.000 |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.13 từ Ngã ba Tràn Thọ - thôn Nậm Lương xã Phù Lưu (đoạn Km5+800 đến Km8+00) | Km |  | 1,2 |  |  |  | 2.760 |  |  | 2.760 |  |  |  | 2.760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Nâng cấp tuyến đường ĐH.18 từ Km161+630 QL.2 - xã Thái Hoà | Km |  | 1,0 |  |  |  | 3.000 |  |  | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.19 Hùng Đức - xã Tứ Quận (từ chợ Hùng Đức đi xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn) | Km |  | 3,7 |  |  |  | 8.510 |  |  | 8.510 |  |  |  | 8.510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Nâng cấp tuyến đường ĐH.21 từ Km 157 QL2 - Thôn Đồng Danh xã Đức Ninh | Km |  | 1,0 |  |  |  | 2.300 |  |  | 2.300 |  |  |  | 2.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.32 từ Km12+640, ĐH.07 - Minh Khương - Bạch Xa - Yên Thuận | Km |  | 21,9 |  |  |  | 43.840 |  |  | 43.840 |  |  |  | 43.840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.33 từ Km188+500 QL.2 - thôn 3 Yên Lập, xã Yên Phú | Km |  | 2,2 |  |  |  | 5.129 |  |  | 5.129 |  |  |  | 5.129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Hạ tầng giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | XD bến xe và trạm dừng nghỉ huyện đạt chuẩn | CT |  | 1,0 |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XD bến xe xã Yên Thuận | CT |  | 1,0 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | XD bến xe xã Minh Hương | CT |  | 1,0 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 212.419 |  |  | 137.886 |  |  |  | 3.900 |  |  |  | 5.057 |  |  |  | 90.967 |  |  |  | 36.000 |  |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  | 74.533 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 25,40 |  |  |  | 41.862 |  |  | 41.862 |  |  |  | 3.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.000 |  |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 114,5 |  |  |  | 91.600 |  |  | 36.640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.960 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 39,7 |  |  |  | 10.114 |  |  | 5.057 |  |  |  |  |  |  |  | 5.057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.057 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 37,2 |  |  |  | 24.193 |  |  | 9.677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.516 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 19,0 |  |  |  | 44.650 |  |  | 44.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ YÊN THUẬN | Km |  |  |  |  |  | 25.342 |  |  | 14.904 |  |  |  |  |  |  |  | 1.336 |  |  |  | 13.118 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.438 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 0,3 |  |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 16,2 |  |  |  | 12.960 |  |  | 5.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.776 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 8,7 |  |  |  | 2.672 |  |  | 1.336 |  |  |  |  |  |  |  | 1.336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.336 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3,4 |  |  |  | 2.210 |  |  | 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.326 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 3,0 |  |  |  | 7.050 |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ THÁI SƠN | Km |  |  |  |  |  | 14.273 |  |  | 9.459 |  |  |  | 3.900 |  |  |  |  |  |  |  | 5.559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.814 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 2,6 |  |  |  | 3.900 |  |  | 3.900 |  |  |  | 3.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 6,9 |  |  |  | 5.488 |  |  | 2.195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.293 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3,9 |  |  |  | 2.535 |  |  | 1.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.521 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1,0 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ HÙNG ĐỨC | Km |  |  |  |  |  | 29.176 |  |  | 22.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.600 |  |  |  | 16.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.376 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 8,1 |  |  |  | 16.200 |  |  | 16.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 10,5 |  |  |  | 8.416 |  |  | 3.366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.050 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3,4 |  |  |  | 2.210 |  |  | 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.326 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1,0 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | XÃ YÊN LÂM | Km |  |  |  |  |  | 31.418 |  |  | 19.209 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 12.699 |  |  |  | 6.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.209 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 4,2 |  |  |  | 6.300 |  |  | 6.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 16,5 |  |  |  | 13.160 |  |  | 5.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.896 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 1,8 |  |  |  | 420 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 10,5 |  |  |  | 6.838 |  |  | 2.735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.103 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2,0 |  |  |  | 4.700 |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | XÃ THÀNH LONG | Km |  |  |  |  |  | 28.398 |  |  | 18.199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.849 |  |  |  | 4.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.199 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 2,9 |  |  |  | 4.350 |  |  | 4.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 20,8 |  |  |  | 16.608 |  |  | 6.643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.965 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,6 |  |  |  | 390 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 3,0 |  |  |  | 7.050 |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) |  | XÃ MINH KHƯƠNG | Km |  |  |  |  |  | 6.889 |  |  | 4.166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.723 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 4,1 |  |  |  | 3.304 |  |  | 1.322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.982 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,9 |  |  |  | 1.235 |  |  | 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1,0 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  | XÃ YÊN PHÚ | Km |  |  |  |  |  | 19.680 |  |  | 12.132 |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  | 8.532 |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.548 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 1,2 |  |  |  | 1.800 |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 10,4 |  |  |  | 8.280 |  |  | 3.312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.968 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 15,0 |  |  |  | 3.600 |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2,0 |  |  |  | 1.300 |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2,0 |  |  |  | 4.700 |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) |  | XÃ BẰNG CỐC |  |  |  |  |  |  | 8.909 |  |  | 6.953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.653 |  |  |  | 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.955 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 2,2 |  |  |  | 3.300 |  |  | 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 3,2 |  |  |  | 2.576 |  |  | 1.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.546 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,1 |  |  |  | 683 |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1,0 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) |  | XÃ BẠCH XA |  |  |  |  |  |  | 10.818 |  |  | 7.351 |  |  |  |  |  |  |  | 1.018 |  |  |  | 6.333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.467 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 4,9 |  |  |  | 3.920 |  |  | 1.568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.352 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 8,5 |  |  |  | 2.035 |  |  | 1.018 |  |  |  |  |  |  |  | 1.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.018 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,3 |  |  |  | 163 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2,0 |  |  |  | 4.700 |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  | XÃ MINH HƯƠNG | Km |  |  |  |  |  | 23.305 |  |  | 14.441 |  |  |  |  |  |  |  | 694 |  |  |  | 10.147 |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.864 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 2,4 |  |  |  | 3.600 |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 13,6 |  |  |  | 10.888 |  |  | 4.355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.533 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 5,8 |  |  |  | 1.387 |  |  | 694 |  |  |  |  |  |  |  | 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 4,2 |  |  |  | 2.730 |  |  | 1.092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.638 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2,0 |  |  |  | 4.700 |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  | XÃ TÂN THÀNH | Km |  |  |  |  |  | 14.212 |  |  | 8.272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.310 |  |  |  |  |  |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  | 5.940 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 1,5 |  |  |  | 1.962 |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 7,5 |  |  |  | 6.000 |  |  | 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 6,0 |  |  |  | 3.900 |  |  | 1.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.340 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1,0 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  |  |  |  |  | 57.324 |  |  | 37.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.294 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 33,8 |  |  |  | 27.064 |  |  | 10.826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.238 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 10,4 |  |  |  | 6.760 |  |  | 2.704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.056 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 10,0 |  |  |  | 23.500 |  |  | 23.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ PHÙ LƯU |  |  |  |  |  |  | 20.136 |  |  | 13.694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.442 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 13,4 |  |  |  | 10.736 |  |  | 4.294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.442 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 4,0 |  |  |  | 9.400 |  |  | 9.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ MINH DÂN |  |  |  |  |  |  | 9.960 |  |  | 6.804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.156 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 3,0 |  |  |  | 2.400 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.440 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 4,4 |  |  |  | 2.860 |  |  | 1.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.716 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2,0 |  |  |  | 4.700 |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  | 12.680 |  |  | 7.892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.788 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 5,1 |  |  |  | 4.080 |  |  | 1.632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.448 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 6,0 |  |  |  | 3.900 |  |  | 1.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.340 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2,0 |  |  |  | 4.700 |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | TT. TÂN YÊN |  |  |  |  |  |  | 14.548 |  |  | 8.639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.909 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 12,3 |  |  |  | 9.848 |  |  | 3.939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.909 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2,0 |  |  |  | 4.700 |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  |  |  |  |  | 29.422 |  |  | 16.059 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 15.759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.363 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 26,6 |  |  |  | 14.992 |  |  | 5.997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.995 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 2,5 |  |  |  | 600 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 10,4 |  |  |  | 6.780 |  |  | 2.712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.068 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 3,0 |  |  |  | 7.050 |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NĂM 2021 |  |  |  |  |  |  | 110.170 |  |  | 72.767 |  |  |  | 11.400 |  |  |  | 1.260 |  |  |  | 54.645 |  |  |  | 3.500 |  |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  | 37.403 |  |  |  |  |  |  |
| A |  | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 7.500 |  |  | 7.500 |  |  |  | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Hệ thống đường giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Xây dựng đường trung tâm xã theo hướng đô thị (15 xã x 0,5km/xã) | Km |  | 1,5 |  |  |  | 7.500 |  |  | 7.500 |  |  |  | 7.500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 77.457 |  |  | 52.326 |  |  |  | 3.900 |  |  |  | 1.080 |  |  |  | 41.884 |  |  |  | 3.500 |  |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  | 25.131 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 6,10 |  |  |  | 9.362 |  |  | 9.362 |  |  |  | 3.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 37,4 |  |  |  | 29.880 |  |  | 11.952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.928 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 9 |  |  |  | 2.160 |  |  | 1.080 |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 15,7 |  |  |  | 10.205 |  |  | 4.082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.123 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 11 |  |  |  | 25.850 |  |  | 25.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ YÊN THUẬN | Km |  |  |  |  |  | 10.650 |  |  | 8.514 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 8.394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.136 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 4,20 |  |  |  | 3.360 |  |  | 1.344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.016 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 1,00 |  |  |  | 240 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 3 |  |  |  | 7.050 |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ THÁI SƠN | Km |  |  |  |  |  | 10.297 |  |  | 7.869 |  |  |  | 3.900 |  |  |  |  |  |  |  | 3.969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.428 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 2,6 |  |  |  | 3.900 |  |  | 3.900 |  |  |  | 3.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,89 |  |  |  | 1.512 |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3,90 |  |  |  | 2.535 |  |  | 1.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.521 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ HÙNG ĐỨC | Km |  |  |  |  |  | 6.701 |  |  | 3.880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.880 |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.821 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 1 |  |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 4,82 |  |  |  | 3.856 |  |  | 1.542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.314 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,30 |  |  |  | 845 |  |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | XÃ YÊN LÂM | Km |  |  |  |  |  | 5.048 |  |  | 2.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.029 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 3,45 |  |  |  | 2.760 |  |  | 1.104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.656 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3,52 |  |  |  | 2.288 |  |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.373 |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | XÃ THÀNH LONG | Km |  |  |  |  |  | 9.258 |  |  | 6.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.513 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.245 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 1 |  |  |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 6,76 |  |  |  | 5.408 |  |  | 2.163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.245 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) |  | XÃ MINH KHƯƠNG | Km |  |  |  |  |  | 5.229 |  |  | 3.502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.727 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 3,03 |  |  |  | 2.424 |  |  | 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.454 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,70 |  |  |  | 455 |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  | XÃ YÊN PHÚ | Km |  |  |  |  |  | 7.340 |  |  | 5.876 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 5.276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.464 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,80 |  |  |  | 1.440 |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 5,00 |  |  |  | 1.200 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2 |  |  |  | 4.700 |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) |  | XÃ BẰNG CỐC |  |  |  |  |  |  | 4.553 |  |  | 3.231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,90 |  |  |  | 1.520 |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,05 |  |  |  | 683 |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) |  | XÃ BẠCH XA |  |  |  |  |  |  | 3.550 |  |  | 2.878 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 2.638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 0,90 |  |  |  | 720 |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 2,00 |  |  |  | 480 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) |  | XÃ MINH HƯƠNG | Km |  |  |  |  |  | 9.170 |  |  | 5.102 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 4.982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.068 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 5,60 |  |  |  | 4.480 |  |  | 1.792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.688 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 1,00 |  |  |  | 240 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3,23 |  |  |  | 2.100 |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.260 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) |  | XÃ TÂN THÀNH | Km |  |  |  |  |  | 5.662 |  |  | 3.442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.480 |  |  |  |  |  |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  | 2.220 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 1,5 |  |  |  | 1.962 |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 3,00 |  |  |  | 2.400 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.440 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2,00 |  |  |  | 1.300 |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| C |  | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  |  |  |  |  | 16.714 |  |  | 9.506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.208 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 13 |  |  |  | 10064 |  |  | 4026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6038 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3 |  |  |  | 1950 |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2 |  |  |  | 4700 |  |  | 4700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ PHÙ LƯU |  |  |  |  |  |  | 9.278 |  |  | 5.121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.157 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 8,66 |  |  |  | 6.928 |  |  | 2.771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.157 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ MINH DÂN |  |  |  |  |  |  | 3.800 |  |  | 2.930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,00 |  |  |  | 800 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,00 |  |  |  | 650 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  | 1.788 |  |  | 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.073 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 0,61 |  |  |  | 488 |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2,00 |  |  |  | 1.300 |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | TT. TÂN YÊN |  |  |  |  |  |  | 1.848 |  |  | 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.109 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,31 |  |  |  | 1.848 |  |  | 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.109 |  |  |  |  |  |  |
| D |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  |  |  |  |  | 8.499 |  |  | 3.436 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 3.256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.063 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 7 |  |  |  | 5.552 |  |  | 2.221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.331 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 2 |  |  |  | 360 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 4 |  |  |  | 2.587 |  |  | 1.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.552 |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ BÌNH XA |  |  |  |  |  |  | 3.280 |  |  | 1.348 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 1.168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.932 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 3,00 |  |  |  | 2.400 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.440 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 1,50 |  |  |  | 360 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,80 |  |  |  | 520 |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ ĐỨC NINH |  |  |  |  |  |  | 2.005 |  |  | 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.203 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,10 |  |  |  | 1.680 |  |  | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,5 |  |  |  | 325 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ THÁI HÒA |  |  |  |  |  |  | 3.214 |  |  | 1.286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.928 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,84 |  |  |  | 1.472 |  |  | 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,2 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2,68 |  |  |  | 1.742 |  |  | 697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NĂM 2022 |  |  |  |  |  |  | 156.058 |  |  | 110.779 |  |  |  | 45.863 |  |  |  | 1.440 |  |  |  | 47.076 |  |  |  | 16.400 |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 35.279 |  |  |  |  |  |  |
| A |  | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 57.863 |  |  | 45.863 |  |  |  | 45.863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Hệ thống đường giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Chỉnh trang đường đô thị trấn Tân Yên (theo tiêu chí đô thị văn minh) | CT |  | 1 |  |  |  | 20.000 |  |  | 18.000,0 |  |  |  | 18.000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Xây dựng đường trung tâm xã theo hướng đô thị (15 xã x 0,5km/xã) | Km |  | 1,5 |  |  |  | 7.500 |  |  | 7.500,0 |  |  |  | 7.500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.04 Bình Xa - Minh Hương (đoạn Km14+500 đến Km16+00) | Km |  | 1,5 |  |  |  | 3.450 |  |  | 3.450,0 |  |  |  | 3.450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Nâng cấp tuyến đường ĐH.21 từ Km 157 QL2 - Thôn Đồng Danh xã Đức Ninh | Km |  | 1,0 |  |  |  | 2.300 |  |  | 2.300,0 |  |  |  | 2.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.32 từ Km12+640, ĐH.07 - Minh Khương - Bạch Xa - Yên Thuận | Km |  | 7,3 |  |  |  | 14.613 |  |  | 14.613,3 |  |  |  | 14.613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Hạ tầng giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | XD bến xe và trạm dừng nghỉ huyện đạt chuẩn | CT |  | 1 |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 67.986 |  |  | 42.962 |  |  |  |  |  |  |  | 1.440 |  |  |  | 25.122 |  |  |  | 16.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.024 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 9,50 |  |  |  | 16.400 |  |  | 16.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 37,7 |  |  |  | 30.128 |  |  | 12.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.077 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 12 |  |  |  | 2.880 |  |  | 1.440 |  |  |  |  |  |  |  | 1.440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.440 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 14,1 |  |  |  | 9.178 |  |  | 3.671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.507 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 4 |  |  |  | 9.400 |  |  | 9.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ YÊN THUẬN | Km |  |  |  |  |  | 5.225 |  |  | 2.408 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 1.718 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.817 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 0,3 |  |  |  | 450 |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 3,50 |  |  |  | 2.800 |  |  | 1.120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.680 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 2,00 |  |  |  | 480 |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2,30 |  |  |  | 1.495 |  |  | 598,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897 |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ THÁI SƠN | Km |  |  |  |  |  | 960 |  |  | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,20 |  |  |  | 960 |  |  | 384,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ HÙNG ĐỨC | Km |  |  |  |  |  | 13.130 |  |  | 10.412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.812 |  |  |  | 8.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.718 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 4,3 |  |  |  | 8.600 |  |  | 8.600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 4,20 |  |  |  | 3.360 |  |  | 1.344,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.016 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,80 |  |  |  | 1.170 |  |  | 468,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | XÃ YÊN LÂM | Km |  |  |  |  |  | 8.300 |  |  | 4.730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.570 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 5,00 |  |  |  | 4.000 |  |  | 1.600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3 |  |  |  | 1.950 |  |  | 780,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.170 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | XÃ THÀNH LONG | Km |  |  |  |  |  | 16.420 |  |  | 11.098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.248 |  |  |  | 2.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.322 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 1,9 |  |  |  | 2.850 |  |  | 2.850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 10,60 |  |  |  | 8.480 |  |  | 3.392,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.088 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,6 |  |  |  | 390 |  |  | 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2 |  |  |  | 4.700 |  |  | 4.700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) |  | XÃ MINH KHƯƠNG | Km |  |  |  |  |  | 1.660 |  |  | 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,10 |  |  |  | 880 |  |  | 352,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,20 |  |  |  | 780 |  |  | 312,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  | XÃ YÊN PHÚ | Km |  |  |  |  |  | 5.460 |  |  | 3.384 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 984 |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.076 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 1,2 |  |  |  | 1.800 |  |  | 1.800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,45 |  |  |  | 1.160 |  |  | 464,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 5,00 |  |  |  | 1.200 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2,00 |  |  |  | 1.300 |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| (8) |  | XÃ BẰNG CỐC |  |  |  |  |  |  | 1.520 |  |  | 1.328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 0,8 |  |  |  | 1.200 |  |  | 1.200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 0,40 |  |  |  | 320 |  |  | 128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |
| (9) |  | XÃ BẠCH XA |  |  |  |  |  |  | 4.033 |  |  | 3.095 |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  | 2.735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,00 |  |  |  | 800 |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 3,00 |  |  |  | 720 |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,25 |  |  |  | 163 |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  | XÃ MINH HƯƠNG | Km |  |  |  |  |  | 8.379 |  |  | 4.299 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 2.559 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.079 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 1 |  |  |  | 1.500 |  |  | 1.500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 7,21 |  |  |  | 5.768 |  |  | 2.307,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.461 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 2,00 |  |  |  | 480 |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,97 |  |  |  | 631 |  |  | 252,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  |
| ### |  | XÃ TÂN THÀNH | Km |  |  |  |  |  | 2.900 |  |  | 1.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.740 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,00 |  |  |  | 1.600 |  |  | 640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2,00 |  |  |  | 1.300 |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| C |  | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  |  |  |  |  | 22.594 |  |  | 17.498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.096 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 8 |  |  |  | 6544 |  |  | 2618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3926 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3 |  |  |  | 1950 |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 6 |  |  |  | 14100 |  |  | 14100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ PHÙ LƯU |  |  |  |  |  |  | 9.954 |  |  | 8.212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.742 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 3,63 |  |  |  | 2.904 |  |  | 1.161,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.742 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 3 |  |  |  | 7.050 |  |  | 7.050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ MINH DÂN |  |  |  |  |  |  | 3.800 |  |  | 2.930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,00 |  |  |  | 800 |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,00 |  |  |  | 650 |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  | 4.490 |  |  | 3.206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.284 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,05 |  |  |  | 840 |  |  | 336,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2,00 |  |  |  | 1.300 |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | TT. TÂN YÊN |  |  |  |  |  |  | 4.350 |  |  | 3.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,50 |  |  |  | 2.000 |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  |  |  |  |  | 7.615 |  |  | 4.456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.159 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 4 |  |  |  | 3.120 |  |  | 1.248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.872 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3 |  |  |  | 2.145 |  |  | 858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.287 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ BÌNH XA |  |  |  |  |  |  | 715 |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,10 |  |  |  | 715 |  |  | 286,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ ĐỨC NINH |  |  |  |  |  |  | 2.560 |  |  | 1.024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.536 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,90 |  |  |  | 1.520 |  |  | 608,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,6 |  |  |  | 1.040 |  |  | 416,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ THÁI HÒA |  |  |  |  |  |  | 4.340 |  |  | 3.146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.194 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,00 |  |  |  | 1.600 |  |  | 640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,6 |  |  |  | 390 |  |  | 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NĂM 2023 |  |  |  |  |  |  | 124.424 |  |  | 94.994 |  |  |  | 51.873 |  |  |  | 1.801 |  |  |  | 28.519 |  |  |  | 12.800 |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |  |  | 23.430 |  |  |  |  |  |  |
| A |  | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 57.873 |  |  | 51.873 |  |  |  | 51.873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Hệ thống đường giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Xây dựng đường trung tâm xã theo hướng đô thị (15 xã x 0,5km/xã) | Km |  | 1,5 |  |  |  | 7.500 |  |  | 7.500 |  |  |  | 7.500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.09 từ Km162+180, QL.2 - thôn Trung Thành, xã Thành Long | Km |  | 4,5 |  |  |  | 11.250 |  |  | 11.250 |  |  |  | 11.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.10 từ Km170+470, QL2 - UBND xã Thành Long | Km |  | 4,0 |  |  |  | 10.000 |  |  | 10.000 |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.19 Hùng Đức - xã Tứ Quận (từ chợ Hùng Đức đi xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn) | Km |  | 3,7 |  |  |  | 8.510 |  |  | 8.510 |  |  |  | 8.510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.32 từ Km12+640, ĐH.07 - Minh Khương - Bạch Xa - Yên Thuận | Km |  | 7,3 |  |  |  | 14.613 |  |  | 14.613 |  |  |  | 14.613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Hạ tầng giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | XD bến xe xã Yên Thuận | CT |  | 1 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XD bến xe xã Minh Hương | CT |  | 1 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 48.465 |  |  | 31.632 |  |  |  |  |  |  |  | 1.681 |  |  |  | 17.151 |  |  |  | 12.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.833 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 7,60 |  |  |  | 12.800 |  |  | 12.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 26,6 |  |  |  | 21.288 |  |  | 8.515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.773 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 14 |  |  |  | 3.362 |  |  | 1.681 |  |  |  |  |  |  |  | 1.681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.681 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 6,1 |  |  |  | 3.965 |  |  | 1.586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.379 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 3 |  |  |  | 7.050 |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ YÊN THUẬN | Km |  |  |  |  |  | 4.600 |  |  | 1.888 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 1.648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.712 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 4,50 |  |  |  | 3.600 |  |  | 1.440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.160 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 2,00 |  |  |  | 480 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,80 |  |  |  | 520 |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ THÁI SƠN | Km |  |  |  |  |  | 2.672 |  |  | 1.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.603 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 3,34 |  |  |  | 2.672 |  |  | 1.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.603 |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ HÙNG ĐỨC | Km |  |  |  |  |  | 6.995 |  |  | 6.158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 2,8 |  |  |  | 5.600 |  |  | 5.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,50 |  |  |  | 1.200 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,30 |  |  |  | 195 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | XÃ YÊN LÂM | Km |  |  |  |  |  | 11.480 |  |  | 7.820 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 4.730 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.660 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 2 |  |  |  | 3.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 5,00 |  |  |  | 4.000 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 0,75 |  |  |  | 180 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3 |  |  |  | 1.950 |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.170 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | XÃ THÀNH LONG | Km |  |  |  |  |  | 1.800 |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,25 |  |  |  | 1.800 |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |  |  |  |  |  |
| (6) |  | XÃ YÊN PHÚ | Km |  |  |  |  |  | 6.160 |  |  | 2.584 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 1.984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.576 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 6,20 |  |  |  | 4.960 |  |  | 1.984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.976 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 5,00 |  |  |  | 1.200 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  | XÃ BẰNG CỐC |  |  |  |  |  |  | 2.516 |  |  | 2.266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 2.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 1,4 |  |  |  | 2.100 |  |  | 2.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 0,52 |  |  |  | 416 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| (8) |  | XÃ BẠCH XA |  |  |  |  |  |  | 1.635 |  |  | 738 |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,00 |  |  |  | 800 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 3,48 |  |  |  | 835 |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |
| (9) |  | XÃ MINH HƯƠNG | Km |  |  |  |  |  | 5.757 |  |  | 5.040 |  |  |  |  |  |  |  | 334 |  |  |  | 2.606 |  |  |  | 2.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 1,4 |  |  |  | 2.100 |  |  | 2.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 0,80 |  |  |  | 640 |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 2,78 |  |  |  | 667 |  |  | 334 |  |  |  |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,6 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### |  | XÃ TÂN THÀNH | Km |  |  |  |  |  | 4.850 |  |  | 3.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,50 |  |  |  | 1.200 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2,00 |  |  |  | 1.300 |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  |  |  |  |  | 7.978 |  |  | 4.601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.377 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 5 |  |  |  | 4328 |  |  | 1731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2597 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2 |  |  |  | 1300 |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2350 |  |  | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ PHÙ LƯU |  |  |  |  |  |  | 904 |  |  | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,13 |  |  |  | 904 |  |  | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ MINH DÂN |  |  |  |  |  |  | 1.450 |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,00 |  |  |  | 800 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,00 |  |  |  | 650 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  | 1.274 |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 0,78 |  |  |  | 624 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,00 |  |  |  | 650 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | TT. TÂN YÊN |  |  |  |  |  |  | 4.350 |  |  | 3.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,50 |  |  |  | 2.000 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  |  |  |  |  | 10.108 |  |  | 6.887 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 6.767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.221 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 12 |  |  |  | 3.120 |  |  | 1.248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.872 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 1 |  |  |  | 240 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 3 |  |  |  | 2.048 |  |  | 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.229 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 2 |  |  |  | 4.700 |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ BÌNH XA |  |  |  |  |  |  | 3.130 |  |  | 2.662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,20 |  |  |  | 780 |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ ĐỨC NINH |  |  |  |  |  |  | 3.028 |  |  | 1.235 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 1.115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.793 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,90 |  |  |  | 1.520 |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 1,00 |  |  |  | 240 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,95 |  |  |  | 1.268 |  |  | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,5 |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ THÁI HÒA |  |  |  |  |  |  | 3.950 |  |  | 2.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 9,84 |  |  |  | 1.600 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NĂM 2024 |  |  |  |  |  |  | 78.969 |  |  | 68.450 |  |  |  | 55.502 |  |  |  | 856 |  |  |  | 8.792 |  |  |  | 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.519 |  |  |  |  |  |  |
| A |  | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 55.502 |  |  | 55.502 |  |  |  | 55.502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Hệ thống đường giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Xây dựng đường trung tâm xã theo hướng đô thị (15 xã x 0,5km/xã) | Km |  | 1,5 |  |  |  | 7.500 |  |  | 7.500 |  |  |  | 7.500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.08 từ Km155, QL.2 - Bến Lù, thôn Chợ Tổng, xã Đức Ninh | Km |  | 4,5 |  |  |  | 11.250 |  |  | 11.250 |  |  |  | 11.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.09 từ Km162+180, QL.2 - thôn Trung Thành, xã Thành Long | Km |  | 4,5 |  |  |  | 11.250 |  |  | 11.250 |  |  |  | 11.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.13 từ Ngã ba Tràn Thọ - thôn Nậm Lương xã Phù Lưu (đoạn Km5+800 đến Km8+00) | Km |  | 1,2 |  |  |  | 2.760 |  |  | 2.760 |  |  |  | 2.760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Nâng cấp tuyến đường ĐH.18 từ Km161+630 QL.2 - xã Thái Hoà | Km |  | 1,0 |  |  |  | 3.000 |  |  | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.32 từ Km12+640, ĐH.07 - Minh Khương - Bạch Xa - Yên Thuận | Km |  | 7,3 |  |  |  | 14.613 |  |  | 14.613 |  |  |  | 14.613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Xây dựng tuyến đường ĐH.33 từ Km188+500 QL.2 - thôn 3 Yên Lập, xã Yên Phú | Km |  | 2,23 |  |  |  | 5.129 |  |  | 5.129 |  |  |  | 5.129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 15.361 |  |  | 8.296 |  |  |  |  |  |  |  | 856 |  |  |  | 4.140 |  |  |  | 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.065 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 2,20 |  |  |  | 3.300 |  |  | 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 11,9 |  |  |  | 9.504 |  |  | 3.802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.702 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 5 |  |  |  | 1.712 |  |  | 856 |  |  |  |  |  |  |  | 856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,3 |  |  |  | 845 |  |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ YÊN THUẬN | Km |  |  |  |  |  | 4.867 |  |  | 2.094 |  |  |  |  |  |  |  | 736 |  |  |  | 1.358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.773 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 4,00 |  |  |  | 3.200 |  |  | 1.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.920 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 3,68 |  |  |  | 1.472 |  |  | 736 |  |  |  |  |  |  |  | 736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,30 |  |  |  | 195 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ THÁI SƠN | Km |  |  |  |  |  | 344 |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 0,43 |  |  |  | 344 |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | XÃ YÊN LÂM | Km |  |  |  |  |  | 6.590 |  |  | 4.640 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 1.220 |  |  |  | 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.950 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  | 2,2 |  |  |  | 3.300 |  |  | 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 3,00 |  |  |  | 2.400 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.440 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  | 1,00 |  |  |  | 240 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1 |  |  |  | 650 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  | XÃ THÀNH LONG | Km |  |  |  |  |  | 920 |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,15 |  |  |  | 920 |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  | XÃ YÊN PHÚ | Km |  |  |  |  |  | 720 |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 0,90 |  |  |  | 720 |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |
| (6) |  | XÃ BẰNG CỐC |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 0,40 |  |  |  | 320 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  | XÃ BẠCH XA |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,00 |  |  |  | 800 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| (8) |  | XÃ TÂN THÀNH | Km |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,00 |  |  |  | 800 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| C |  | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  |  |  |  |  | 6.506 |  |  | 4.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.494 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 4 |  |  |  | 2856 |  |  | 1142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 2 |  |  |  | 1300 |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2350 |  |  | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ MINH DÂN |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,00 |  |  |  | 650 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  | 3.856 |  |  | 2.952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,07 |  |  |  | 856 |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 1,00 |  |  |  | 650 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | TT. TÂN YÊN |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,50 |  |  |  | 2.000 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| D |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2 |  |  |  | 1.600 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ THÁI HÒA |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,00 |  |  |  | 1.600 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NĂM 2025 |  |  |  |  |  |  | 15.782 |  |  | 12.223 |  |  |  | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  | 4.723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.559 |  |  |  |  |  |  |
| A |  | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 7.500 |  |  | 7.500 |  |  |  | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Hệ thống đường giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Xây dựng đường trung tâm xã theo hướng đô thị (15 xã x 0,5km/xã) | Km |  | 1,5 |  |  |  | 7.500 |  |  | 7.500 |  |  |  | 7.500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  | 3.150 |  |  | 2.670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục xã | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ HÙNG ĐỨC | Km |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Xây dựng cầu trên đường GTNT | CT |  | 1 |  |  |  | 2.350 |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ BẠCH XA |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,00 |  |  |  | 800 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| C |  | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  |  |  |  |  | 3.532 |  |  | 1.413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.119 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 4 |  |  |  | 3272 |  |  | 1309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1963 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0 |  |  |  | 260 |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ MINH DÂN |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông nội đồng | Km |  | 0,40 |  |  |  | 260 |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  | 1.272 |  |  | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 1,59 |  |  |  | 1.272 |  |  | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  | TT. TÂN YÊN |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,50 |  |  |  | 2.000 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| D |  | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  | XÃ THÁI HÒA |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Bê tông hóa đường giao thông trục thôn | Km |  | 2,00 |  |  |  | 1.600 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |

| BIỂU SỐ : 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦY LỢI, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án, công trình | Đơn vị tính | Quy mô | Tổng cộng | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cộng | NSNN hỗ trợ |  |  |  |  | Vốn nước ngoài | Vốn doanh nghiệp | Nhân dân đóng góp | Vốn huy động khác |
|  |  |  |  |  |  | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện | Vốn NS tỉnh hỗ trợ NQ 09 | Vốn các chương trình MTQG | Vốn di dân tái định cư |  |  |  |  |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  | 45,75 | 39.456 | 31.565 |  |  | 31.565 |  |  |  |  | 7.891 |  |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 26.625 | 21.300 |  |  | 21.300 |  |  |  |  | 5.325 |  |
| # (1) | # XÃ YÊN LÂM |  |  | # 264 | # 211 |  |  | # 211 |  |  |  |  | # 53 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 0,31 | # 264 | # 211 |  |  | # 211 |  |  |  |  | # 53 |  |
| # (2) | # XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | # 431 | # 345 |  |  | # 345 |  |  |  |  | # 86 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # km | # 0,50 | # 431 | # 345 |  |  | # 345 |  |  |  |  | # 86 |  |
| # (3) | # XÃ BẰNG CỐC |  |  | # 60 | # 48 |  |  | # 48 |  |  |  |  | # 12 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 0,07 | # 60 | # 48 |  |  | # 48 |  |  |  |  | # 12 |  |
| # (4) | # XÃ MINH HƯƠNG |  |  | # 6.914 | # 5.531 |  |  | # 5.531 |  |  |  |  | # 1.383 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 8,02 | # 6.914 | # 5.531 |  |  | # 5.531 |  |  |  |  | # 1.383 |  |
| # (5) | # XÃ YÊN THUẬN |  |  | # 474 | # 380 |  |  | # 380 |  |  |  |  | # 95 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 0,55 | # 474 | # 380 |  |  | # 380 |  |  |  |  | # 95 |  |
| # (6) | # XÃ THÀNH LONG |  |  | # 2.239 | # 1.791 |  |  | # 1.791 |  |  |  |  | # 448 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 2,596 | # 2.239 | # 1.791 |  |  | # 1.791 |  |  |  |  | # 448 |  |
| # (7) | # XÃ THÁI SƠN |  |  | # 6.196 | # 4.957 |  |  | # 4.957 |  |  |  |  | # 1.239 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 7,18 | # 6.196 | # 4.957 |  |  | # 4.957 |  |  |  |  | # 1.239 |  |
| # (8) | # XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | # 10.046 | # 8.036 |  |  | # 8.036 |  |  |  |  | # 2.009 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 11,65 | # 10.046 | # 8.036 |  |  | # 8.036 |  |  |  |  | # 2.009 |  |
| B | DUY TRÌ XÃ ĐÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 1.898 | 1.518 |  |  | 1.518 |  |  |  |  | 380 |  |
| # (1) | # XÃ PHÙ LƯU |  |  | # 1.035 | # 828 |  |  | # 828 |  |  |  |  | # 207 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 1,20 | # 1.035 | # 828 |  |  | # 828 |  |  |  |  | # 207 |  |
| # (2) | # XÃ NHÂN MỤC |  |  | # 863 | # 690 |  |  | # 690 |  |  |  |  | # 173 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 1,00 | # 863 | # 690 |  |  | # 690 |  |  |  |  | # 173 |  |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 10.934 | 8.747 |  |  | 8.747 |  |  |  |  | 2.187 |  |
| # (1) | # XÃ BÌNH XA |  |  | # 3.150 | # 2.520 |  |  | # 2.520 |  |  |  |  | # 630 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 3,65 | # 3.150 | # 2.520 |  |  | # 2.520 |  |  |  |  | # 630 |  |
| # (2) | # XÃ ĐỨC NINH |  |  | # 2.156 | # 1.725 |  |  | # 1.725 |  |  |  |  | # 431 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 2,50 | # 2.156 | # 1.725 |  |  | # 1.725 |  |  |  |  | # 431 |  |
| # (3) | # XÃ THÁI HÒA |  |  | # 5.628 | # 4.502 |  |  | # 4.502 |  |  |  |  | # 1.126 |  |
| # - | # Kiên cố hóa kênh mương | # Km | # 6,53 | # 5.628 | # 4.502 |  |  | # 4.502 |  |  |  |  | # 1.126 |  |
|  | NĂM 2021 |  |  | 11.762 | 9.410 |  |  | 9.410 |  |  |  |  | 2.352 |  |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 6.932 | 5.546 |  |  | 5.546 |  |  |  |  | 1.386 |  |
| (1) | XÃ YÊN LÂM |  |  | 264 | 211 |  |  | 211 |  |  |  |  | 53 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 0,31 | 264 | 211 |  |  | 211 |  |  |  |  | 53 |  |
| (2) | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 431 | 345 |  |  | 345 |  |  |  |  | 86 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | km | 0,50 | 431 | 345 |  |  | 345 |  |  |  |  | 86 |  |
| (3) | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 60 | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 12 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 0,07 | 60 | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 12 |  |
| (4) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 2.431 | 1.945 |  |  | 1.945 |  |  |  |  | 486 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 2,82 | 2.431 | 1.945 |  |  | 1.945 |  |  |  |  | 486 |  |
| (5) | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 302 | 242 |  |  | 242 |  |  |  |  | 60 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 0,35 | 302 | 242 |  |  | 242 |  |  |  |  | 60 |  |
| (6) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 453 | 362 |  |  | 362 |  |  |  |  | 91 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 0,53 | 453 | 362 |  |  | 362 |  |  |  |  | 91 |  |
| (7) | XÃ THÁI SƠN |  |  | 1.294 | 1.035 |  |  | 1.035 |  |  |  |  | 259 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 1,50 | 1.294 | 1.035 |  |  | 1.035 |  |  |  |  | 259 |  |
| (8) | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 1.697 | 1.357 |  |  | 1.357 |  |  |  |  | 339 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 1,97 | 1.697 | 1.357 |  |  | 1.357 |  |  |  |  | 339 |  |
| B | DUY TRÌ XÃ ĐÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 1.035 | 828 |  |  | 828 |  |  |  |  | 207 |  |
| (1) | XÃ PHÙ LƯU |  |  | 1.035 | 828 |  |  | 828 |  |  |  |  | 207 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 1,20 | 1.035 | 828 |  |  | 828 |  |  |  |  | 207 |  |
| (2) | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 3.795 | 3.036 |  |  | 3.036 |  |  |  |  | 759 |  |
| (1) | XÃ BÌNH XA |  |  | 431 | 345 |  |  | 345 |  |  |  |  | 86 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 0,50 | 431 | 345 |  |  | 345 |  |  |  |  | 86 |  |
| (2) | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 1.208 | 966 |  |  | 966 |  |  |  |  | 242 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 1,40 | 1.208 | 966 |  |  | 966 |  |  |  |  | 242 |  |
| (3) | XÃ THÁI HÒA |  |  | 2.156 | 1.725 |  |  | 1.725 |  |  |  |  | 431 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 2,50 | 2.156 | 1.725 |  |  | 1.725 |  |  |  |  | 431 |  |
|  | NĂM 2022 |  |  | 14.681 | 11.744 |  |  | 11.744 |  |  |  |  | 2.936 |  |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 10.863 | 8.691 |  |  | 8.691 |  |  |  |  | 2.173 |  |
| (1) | XÃ YÊN LÂM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | XÃ BẰNG CỐC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 2.588 | 2.070 |  |  | 2.070 |  |  |  |  | 518 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 3,00 | 2.588 | 2.070 |  |  | 2.070 |  |  |  |  | 518 |  |
| (5) | XÃ YÊN THUẬN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 1.786 | 1.429 |  |  | 1.429 |  |  |  |  | 357 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 2,07 | 1.786 | 1.429 |  |  | 1.429 |  |  |  |  | 357 |  |
| (3) | XÃ THÁI SƠN |  |  | 2.315 | 1.852 |  |  | 1.852 |  |  |  |  | 463 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 2,68 | 2.315 | 1.852 |  |  | 1.852 |  |  |  |  | 463 |  |
| (4) | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 4.175 | 3.340 |  |  | 3.340 |  |  |  |  | 835 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 4,84 | 4.175 | 3.340 |  |  | 3.340 |  |  |  |  | 835 |  |
| B | DUY TRÌ XÃ ĐÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | XÃ PHÙ LƯU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 3.817 | 3.054 |  |  | 3.054 |  |  |  |  | 763 |  |
| (1) | XÃ BÌNH XA |  |  | 1.144 | 915 |  |  | 915 |  |  |  |  | 229 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 1,33 | 1.144 | 915 |  |  | 915 |  |  |  |  | 229 |  |
| (2) | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 949 | 759 |  |  | 759 |  |  |  |  | 190 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 1,10 | 949 | 759 |  |  | 759 |  |  |  |  | 190 |  |
| (3) | XÃ THÁI HÒA |  |  | 1.725 | 1.380 |  |  | 1.380 |  |  |  |  | 345 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 2,00 | 1.725 | 1.380 |  |  | 1.380 |  |  |  |  | 345 |  |
|  | NĂM 2023 |  |  | 13.013 | 10.411 |  |  | 10.411 |  |  |  |  | 2.603 |  |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 8.829 | 7.064 |  |  | 7.064 |  |  |  |  | 1.766 |  |
| (1) | XÃ YÊN LÂM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | XÃ BẰNG CỐC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 1.895 | 1.516 |  |  | 1.516 |  |  |  |  | 379 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 2,20 | 1.895 | 1.516 |  |  | 1.516 |  |  |  |  | 379 |  |
| (2) | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 173 | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 35 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 0,20 | 173 | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 35 |  |
| (3) | XÃ THÀNH LONG |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | XÃ THÁI SƠN |  |  | 2.588 | 2.070 |  |  | 2.070 |  |  |  |  | 518 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 3,00 | 2.588 | 2.070 |  |  | 2.070 |  |  |  |  | 518 |  |
| (4) | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 4.175 | 3.340 |  |  | 3.340 |  |  |  |  | 835 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 4,84 | 4.175 | 3.340 |  |  | 3.340 |  |  |  |  | 835 |  |
| B | DUY TRÌ XÃ ĐÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 863 | 690 |  |  | 690 |  |  |  |  | 173 |  |
| (1) | XÃ PHÙ LƯU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | XÃ NHÂN MỤC |  |  | 863 | 690 |  |  | 690 |  |  |  |  | 173 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 1,00 | 863 | 690 |  |  | 690 |  |  |  |  | 173 |  |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 3.321 | 2.657 |  |  | 2.657 |  |  |  |  | 664 |  |
| (1) | XÃ BÌNH XA |  |  | 1.575 | 1.260 |  |  | 1.260 |  |  |  |  | 315 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 1,83 | 1.575 | 1.260 |  |  | 1.260 |  |  |  |  | 315 |  |
| (2) | XÃ ĐỨC NINH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | XÃ THÁI HÒA |  |  | 1.747 | 1.397 |  |  | 1.397 |  |  |  |  | 349 |  |
| - | Kiên cố hóa kênh mương | Km | 2,03 | 1.747 | 1.397 |  |  | 1.397 |  |  |  |  | 349 |  |

| BIỂU SỐ 07 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án, công trình | Đơn vị tính | Quy mô | Tổng cộng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  | Cộng | Vốn Ngân sách tỉnh | Vốn doanh nghiệp |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 178.529 | 19.000 | 19.000 | 159.529 |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 127.140 | 19.000 | 19.000 | 108.140 |
| I | XÃ THÁI SƠN |  |  | 8.673 |  |  | 8.673 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100kVA-35/0,4. XD mớ và cải tạo 2,5 km đường dây hạ áp thôn 3 Minh Thái | CT | 1 | 2.461 |  |  | 2.461 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp Km 32 | CT | 1 | 957 |  |  | 957 |
| - | XD mới 2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 2 Thái Bình | CT | 1 | 2.632 |  |  | 2.632 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (7km) | CT | 1 | 2.623 |  |  | 2.623 |
| II | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 9.971 |  |  | 9.971 |
| - | XD mới 1,3 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Thuốc Hạ 2 | CT | 1 | 1.752 |  |  | 1.752 |
| - | XD mới 1,3 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 3 km đường dây hạ áp thôn 1 Mỏ Nghiều | CT | 1 | 2.713 |  |  | 2.713 |
| - | XD 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Thuốc Hạ 1 | CT | 1 | 1.535 |  |  | 1.535 |
| - | XD 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 0,5 km đường dây hạ áp thôn 1 Thuốc Thượng | CT | 1 | 1.348 |  |  | 1.348 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (7km) | CT | 1 | 2.623 |  |  | 2.623 |
| III | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 40.766 |  |  | 24.266 |
| - | XD mới 11,5 km đường dây trung áp, 03 trạm biến áp; 13,1 km đường dây hạ áp thôn 1+2+3 Yên Lập | CT | 1 | 16.500 |  |  | - |
| - | XD mới 1,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 6 Minh Phú | CT | 1 | 2.271 |  |  | 2.271 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn 2 Minh Phú | CT | 1 | 957 |  |  | 957 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 3 Thông Nhất | CT | 1 | 1.332 |  |  | 1.332 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 1B Thông Nhất | CT | 1 | 1.332 |  |  | 1.332 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| - | Xây dựng trạm biến áp, đường dây trung áp, hạ áp | CT | 1 | 16.500 |  |  | 16.500 |
| IV | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 6.319 |  |  | 6.319 |
| - | XD mới 0,7 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Ngòi Lộc | CT | 1 | 1.693 |  |  | 1.693 |
| - | XD mới 1,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1,5 km đường dây hạ áp thôn Ngòi Họp | CT | 1 | 1.867 |  |  | 1.867 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Làng Táu | CT | 1 | 885 |  |  | 885 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| V | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 10.427 |  |  | 10.427 |
| - | XD mới 0,7 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Khuôn Thên | CT | 1 | 1.867 |  |  | 1.867 |
| - | XD mới 1,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Khánh Xuân | CT | 1 | 2.205 |  |  | 2.205 |
| - | XD mới 1,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Cây Quéo | CT | 1 | 1.571 |  |  | 1.571 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Hùng Xuân | CT | 1 | 1.786 |  |  | 1.786 |
| - | Cải tạo chống quá tai lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (8 km) | CT | 1 | 2.998 |  |  | 2.998 |
| VI | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 11.920 |  |  | 11.920 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 7 Minh Tiến | CT | 1 | 1.549 |  |  | 1.549 |
| - | XD mới 1,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 4 km đường dây hạ áp thôn 9 Minh Quang | CT | 1 | 3.021 |  |  | 3.021 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn 6 Minh Quang | CT | 1 | 1.174 |  |  | 1.174 |
| - | XD mới 1,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 3 km đường dây hạ áp thôn 2 Minh Tiến | CT | 1 | 2.429 |  |  | 2.429 |
| - | Cải tạo chống quá taải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (10 km) | CT | 1 | 3.747 |  |  | 3.747 |
| VII | XÃ BẠCH XA |  |  | 8.663 |  |  | 8.663 |
| - | XD mới 1,6 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Nà Quan | CT | 1 | 1.969 |  |  | 1.969 |
| - | XD mới 1,6 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 3 km đường dây hạ áp thôn Ngòi Nung | CT | 1 | 2.718 |  |  | 2.718 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1,5 km đường dây hạ áp thôn Làng Ẻn | CT | 1 | 1.145 |  |  | 1.145 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Cầu Cao II | CT | 1 | 957 |  |  | 957 |
| - | Cải tạo chống quá taải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| VIII | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 12.655 | 2.500 | 2.500 | 10.155 |
| - | XD 1 km đường dâytrung áp, 01 TBA, 2,5 km đường dây hạ áp thôn Hao Bó | CT | 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 3 km đường dây hạ áp thôn Cốc Phường | CT | 1 | 2.285 |  |  | 2.285 |
| - | Cải tạo chống quá taải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| - | Xây dựng mạch vòng giữa lộ 371 E14.11 với lộ 377 E14.11 và cấy thêm TBA để giảm bán kính cấp điện và giảm số lượng khách hàng có điện áp thấp khu vực xã Yên Thuận | CT | 1 | 5.996 |  |  | 5.996 |
| IX | XÃ THÀNH LONG |  |  | 2.759 |  |  | 2.759 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Cây Đa | CT | 1 | 885 |  |  | 885 |
| - | Cải tạo chống quá tai lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| X | XÃ YÊN LÂM |  |  | 8.986 |  |  | 8.986 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn 2 Nắc Con | CT | 1 | 1.535 |  |  | 1.535 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn 3 Nắc Con | CT | 1 | 1.535 |  |  | 1.535 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 1 Nắc Con | CT | 1 | 1.260 |  |  | 1.260 |
| - | XD mới 1,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV thôn Ngõa | CT | 1 | 1.522 |  |  | 1.522 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp khu vực Km 66 | CT | 1 | 1.260 |  |  | 1.260 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| XI | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 6.001 |  |  | 6.001 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 6 | CT | 1 | 1.260 |  |  | 1.260 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 9 | CT | 1 | 1.910 |  |  | 1.910 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn 3 | CT | 1 | 957 |  |  | 957 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| B | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 32.034 |  |  | 32.034 |
| I | XÃ PHÙ LƯU |  |  | 9.160 |  |  | 9.160 |
| - | XD mới 0,75 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới 2 km đường dây hạ áp xuất tuyến thôn Khâu Lình | CT | 1 | 1.917 |  |  | 1.917 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Táu | CT | 1 | 1.910 |  |  | 1.910 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Thành Nồi | CT | 1 | 1.910 |  |  | 1.910 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Nghiệu | CT | 1 | 1.549 |  |  | 1.549 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các YBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| II | XÃ MINH DÂN |  |  | 3.716 |  |  | 3.716 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Đồng Mới 1 | CT | 1 | 885 |  |  | 885 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Đồng Tâm | CT | 1 | 957 |  |  | 957 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các YBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| III | XÃ NHÂN MỤC |  |  | 5.879 |  |  | 5.879 |
| - | XD mới 0,6 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới cải tạo 3 km đường dây hạ áp thôn 4 | CT | 1 | 1.996 |  |  | 1.996 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới cải tạo 2 km đường dây hạ áp khu vực chợ Nhân Mục | CT | 1 | 1.260 |  |  | 1.260 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các YBA trên địa bàn xã (8 km) | CT | 1 | 2.623 |  |  | 2.623 |
| IV | THỊ TRẤN TÂN YÊN |  |  | 13.279 |  |  | 13.279 |
| - | XD mới 0,0 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 180 kVA-10(22)/0,4kV. XD mới cải tạo 1 km đường dây hạ áp TDP Tân Tiến | CT | 1 | 813 |  |  | 813 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 180 kVA-10(22)/0,4kV. XD mới cải tạo 1 km đường dây hạ áp TDP Tân Thịnh | CT | 1 | 1.174 |  |  | 1.174 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 180 kVA-10(22)/0,4kV. XD mới cải tạo 1 km đường dây hạ áp TDP Tân Quang | CT | 1 | 1.174 |  |  | 1.174 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn (20 km) | CT | 1 | 10.118 |  |  | 10.118 |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 19.355 |  |  | 19.355 |
| I | XÃ BÌNH XA |  |  | 7.127 |  |  | 7.127 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp THÔN Chợ Bợ 2 | CT | 1 | 1.260 |  |  | 1.260 |
| - | XD mới 1,7 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Đèo Ảng | CT | 1 | 2.041 |  |  | 2.041 |
| - | XD mới 0,8 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1,5 km đường dây hạ áp thôn Đồng Cỏm 2 | CT | 1 | 1.578 |  |  | 1.578 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1,5 km đường dây hạ áp thôn Đồng Lường | CT | 1 | - |  |  | - |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (6 km) | CT | 1 | 2.248 |  |  | 2.248 |
| II | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 6.946 |  |  | 6.946 |
| - | XD mới 0,7 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Thát | CT | 1 | 1.693 |  |  | 1.693 |
| - | XD mới 0,7 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1,5 km đường dây hạ áp thôn Làng Đồng | CT | 1 | 1.506 |  |  | 1.506 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (10 km) | CT | 1 | 3.747 |  |  | 3.747 |
| III | XÃ THÁI HÒA |  |  | 5.282 |  |  | 5.282 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Ninh Tuyên | CT | 1 | 1.535 |  |  | 1.535 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (10 km) | CT | 1 | 3.747 |  |  | 3.747 |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2021 |  |  | 73.319 | 19.000 | 19.000 | 54.319 |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 60.443 | 19.000 | 19.000 | 41.443 |
| I | XÃ THÁI SƠN |  |  | 7.716 |  |  | 7.716 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100kVA-35/0,4. XD mớ và cải tạo 2,5 km đường dây hạ áp thôn 3 Minh Thái | CT | 1 | 2.461 |  |  | 2.461 |
| - | XD mới 2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 2 Thái Bình | CT | 1 | 2.632 |  |  | 2.632 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (7km) | CT | 1 | 2.623 |  |  | 2.623 |
| II | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 9.971 |  |  | 9.971 |
| - | XD mới 1,3 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Thuốc Hạ 2 | CT | 1 | 1.752 |  |  | 1.752 |
| - | XD mới 1,3 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 3 km đường dây hạ áp thôn 1 Mỏ Nghiều | CT | 1 | 2.713 |  |  | 2.713 |
| - | XD 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Thuốc Hạ 1 | CT | 1 | 1.535 |  |  | 1.535 |
| - | XD 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 0,5 km đường dây hạ áp thôn 1 Thuốc Thượng | CT | 1 | 1.348 |  |  | 1.348 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (7km) | CT | 1 | 2.623 |  |  | 2.623 |
| III | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 33.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| - | XD mới 11,5 km đường dây trung áp, 03 trạm biến áp; 13,1 km đường dây hạ áp thôn 1+2+3 Yên Lập | CT | 1 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |  |
| - | Xây dựng trạm biến áp, đường dây trung áp, hạ áp | CT | 1 | 16.500 |  |  | 16.500 |
| IV | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 8.496 | 2.500 | 2.500 | 5.996 |
| - | XD 1 km đường dâytrung áp, 01 TBA, 2,5 km đường dây hạ áp thôn Hao Bó | CT | 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  |
| - | Xây dựng mạch vòng giữa lộ 371 E14.11 với lộ 377 E14.11 và cấy thêm TBA để giảm bán kính cấp điện và giảm số lượng khách hàng có điện áp thấp khu vực xã Yên Thuận | CT | 1 | 5.996 |  |  | 5.996 |
| V | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 1.260 |  |  | 1.260 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 6 | CT | 1 | 1.260 |  |  | 1.260 |
| B | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 12.876 |  |  | 12.876 |
| I | XÃ PHÙ LƯU |  |  | 9.160 |  |  | 9.160 |
| - | XD mới 0,75 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới 2 km đường dây hạ áp xuất tuyến thôn Khâu Lình | CT | 1 | 1.917 |  |  | 1.917 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Táu | CT | 1 | 1.910 |  |  | 1.910 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Thành Nồi | CT | 1 | 1.910 |  |  | 1.910 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Nghiệu | CT | 1 | 1.549 |  |  | 1.549 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các YBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| II | XÃ MINH DÂN |  |  | 3.716 |  |  | 3.716 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Đồng Mới 1 | CT | 1 | 885 |  |  | 885 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Đồng Tâm | CT | 1 | 957 |  |  | 957 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các YBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
|  | NĂM 2022 |  |  | 32.123 |  |  | 32.123 |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 24.881 |  |  | 24.881 |
| I | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 6.434 |  |  | 6.434 |
| - | XD mới 1,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 6 Minh Phú | CT | 1 | 2.271 |  |  | 2.271 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn 2 Minh Phú | CT | 1 | 957 |  |  | 957 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 3 Thông Nhất | CT | 1 | 1.332 |  |  | 1.332 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| II | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 5.434 |  |  | 5.434 |
| - | XD mới 0,7 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Ngòi Lộc | CT | 1 | 1.693 |  |  | 1.693 |
| - | XD mới 1,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1,5 km đường dây hạ áp thôn Ngòi Họp | CT | 1 | 1.867 |  |  | 1.867 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| III | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 4.072 |  |  | 4.072 |
| - | XD mới 0,7 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Khuôn Thên | CT | 1 | 1.867 |  |  | 1.867 |
| - | XD mới 1,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Khánh Xuân | CT | 1 | 2.205 |  |  | 2.205 |
| IV | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 5.450 |  |  | 5.450 |
| - | XD mới 1,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 4 km đường dây hạ áp thôn 9 Minh Quang | CT | 1 | 3.021 |  |  | 3.021 |
| - | XD mới 1,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 3 km đường dây hạ áp thôn 2 Minh Tiến | CT | 1 | 2.429 |  |  | 2.429 |
| V | XÃ BẠCH XA |  |  | 1.969 |  |  | 1.969 |
| - | XD mới 1,6 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Nà Quan | CT | 1 | 1.969 |  |  | 1.969 |
| VI | XÃ YÊN LÂM |  |  | 1.522 |  |  | 1.522 |
| - | XD mới 1,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV thôn Ngõa | CT | 1 | 1.522 |  |  | 1.522 |
| B | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 7.242 |  |  | 7.242 |
| I | XÃ NHÂN MỤC |  |  | 4.619 |  |  | 4.619 |
| - | XD mới 0,6 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới cải tạo 3 km đường dây hạ áp thôn 4 | CT | 1 | 1.996 |  |  | 1.996 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các YBA trên địa bàn xã (8 km) | CT | 1 | 2.623 |  |  | 2.623 |
| II | THỊ TRẤN TÂN YÊN |  |  | 2.623 |  |  | 2.623 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn (20 km) | CT | 1 | 2.623 |  |  | 2.623 |
|  | NĂM 2023 |  |  | 27.954 |  |  | 27.954 |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 23.115 |  |  | 23.115 |
| I | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 6.355 |  |  | 6.355 |
| - | XD mới 1,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Cây Quéo | CT | 1 | 1.571 |  |  | 1.571 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Hùng Xuân | CT | 1 | 1.786 |  |  | 1.786 |
| - | Cải tạo chống quá tai lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (8 km) | CT | 1 | 2.998 |  |  | 2.998 |
| II | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 6.470 |  |  | 6.470 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 7 Minh Tiến | CT | 1 | 1.549 |  |  | 1.549 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn 6 Minh Quang | CT | 1 | 1.174 |  |  | 1.174 |
| - | Cải tạo chống quá taải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (10 km) | CT | 1 | 3.747 |  |  | 3.747 |
| III | XÃ BẠCH XA |  |  | 5.549 |  |  | 5.549 |
| - | XD mới 1,6 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 3 km đường dây hạ áp thôn Ngòi Nung | CT | 1 | 2.718 |  |  | 2.718 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Cầu Cao II | CT | 1 | 957 |  |  | 957 |
| - | Cải tạo chống quá taải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| IV | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 4.741 |  |  | 4.741 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 9 | CT | 1 | 1.910 |  |  | 1.910 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn 3 | CT | 1 | 957 |  |  | 957 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| B | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 2.073 |  |  | 2.073 |
| I | XÃ NHÂN MỤC |  |  | 1.260 |  |  | 1.260 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới cải tạo 2 km đường dây hạ áp khu vực chợ Nhân Mục | CT | 1 | 1.260 |  |  | 1.260 |
| II | THỊ TRẤN TÂN YÊN |  |  | 813 |  |  | 813 |
| - | XD mới 0,0 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 180 kVA-10(22)/0,4kV. XD mới cải tạo 1 km đường dây hạ áp TDP Tân Tiến | CT | 1 | 813 |  |  | 813 |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 2.766 |  |  | 2.766 |
| I | XÃ BÌNH XA |  |  | 1.260 |  |  | 1.260 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp THÔN Chợ Bợ 2 | CT | 1 | 1.260 |  |  | 1.260 |
| II | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 1.506 |  |  | 1.506 |
| - | XD mới 0,7 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1,5 km đường dây hạ áp thôn Làng Đồng | CT | 1 | 1.506 |  |  | 1.506 |
|  | NĂM 2024 |  |  | 26.387 |  |  | 26.387 |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 10.858 |  |  | 10.858 |
| I | XÃ BẠCH XA |  |  | 1.145 |  |  | 1.145 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1,5 km đường dây hạ áp thôn Làng Ẻn | CT | 1 | 1.145 |  |  | 1.145 |
| II | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 4.159 |  |  | 4.159 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 3 km đường dây hạ áp thôn Cốc Phường | CT | 1 | 2.285 |  |  | 2.285 |
| - | Cải tạo chống quá taải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| III | XÃ THÀNH LONG |  |  | 2.759 |  |  | 2.759 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Cây Đa | CT | 1 | 885 |  |  | 885 |
| - | Cải tạo chống quá tai lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| IV | XÃ YÊN LÂM |  |  | 2.795 |  |  | 2.795 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn 2 Nắc Con | CT | 1 | 1.535 |  |  | 1.535 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 1 Nắc Con | CT | 1 | 1.260 |  |  | 1.260 |
| B | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 8.669 |  |  | 8.669 |
| I | TT TÂN YÊN |  |  | 8.669 |  |  | 8.669 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 180 kVA-10(22)/0,4kV. XD mới cải tạo 1 km đường dây hạ áp TDP Tân Quang | CT | 1 | 1.174 |  |  | 1.174 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn (20 km) | CT | 1 | 7.495 |  |  | 7.495 |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 6.860 |  |  | 6.860 |
| I | XÃ BÌNH XA |  |  | 1.578 |  |  | 1.578 |
| - | XD mới 0,8 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1,5 km đường dây hạ áp thôn Đồng Cỏm 2 | CT | 1 | 1.578 |  |  | 1.578 |
| II | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 3.747 |  |  | 3.747 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (10 km) | CT | 1 | 3.747 |  |  | 3.747 |
| III | XÃ THÁI HÒA |  |  | 1.535 |  |  | 1.535 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Ninh Tuyên | CT | 1 | 1.535 |  |  | 1.535 |
|  | NĂM 2025 |  |  | 18.746 |  |  | 18.746 |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 7.843 |  |  | 7.843 |
| I | XÃ THÁI SƠN |  |  | 957 |  |  | 957 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp Km 32 | CT | 1 | 957 |  |  | 957 |
| II | XÃ TÂN THÀNH |  |  | - |  |  | - |
| III | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 1.332 |  |  | 1.332 |
| - | XD mới 0,2 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn 1B Thông Nhất | CT | 1 | 1.332 |  |  | 1.332 |
| IV | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 885 |  |  | 885 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Làng Táu | CT | 1 | 885 |  |  | 885 |
| V | XÃ YÊN LÂM |  |  | 4.669 |  |  | 4.669 |
| - | XD mới 1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn 3 Nắc Con | CT | 1 | 1.535 |  |  | 1.535 |
| - | XD mới 0,1 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp khu vực Km 66 | CT | 1 | 1.260 |  |  | 1.260 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (5 km) | CT | 1 | 1.874 |  |  | 1.874 |
| B | DUY TRÌ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 1.174 |  |  | 1.174 |
| I | THỊ TRẤN TÂN YÊN |  |  | 1.174 |  |  | 1.174 |
| - | XD mới 0,5 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 180 kVA-10(22)/0,4kV. XD mới cải tạo 1 km đường dây hạ áp TDP Tân Thịnh | CT | 1 | 1.174 |  |  | 1.174 |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 9.729 |  |  | 9.729 |
| I | XÃ BÌNH XA |  |  | 4.289 |  |  | 4.289 |
| - | XD mới 1,7 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 1 km đường dây hạ áp thôn Đèo Ảng | CT | 1 | 2.041 |  |  | 2.041 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (6 km) | CT | 1 | 2.248 |  |  | 2.248 |
| II | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 1.693 |  |  | 1.693 |
| - | XD mới 0,7 km đường dây 35kV, cấy 01 TBA 100 kVA-35/0,4kV. XD mới và cải tạo 2 km đường dây hạ áp thôn Thát | CT | 1 | 1.693 |  |  | 1.693 |
| III | XÃ THÁI HÒA |  |  | 3.747 |  |  | 3.747 |
| - | Cải tạo chống quá tải lưới điện 0,4kV các TBA trên địa bàn xã (10 km) | CT | 1 | 3.747 |  |  | 3.747 |

| BIỂU SỐ: 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án, công trình | Đơn vị tính | Quy mô đầu tư | Tổng cộng | Trong đó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cộng | NSNN hỗ trợ |  |  | vốn nước ngoài | Vốn doanh nghiệp |
|  |  |  |  |  |  | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện | Vốn các chương trình MTQG |  |  |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 331.746 | 318.246 | 35.530 | 27.940 | 254.776 | 10.000 | 3.500 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 27.500 | 24.500 | 24.500 |  |  | 3.000 |  |
| 1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Trường THPT Hàm Yên | CT | 1 | 27.500 | 24.500 | 24.500 |  |  | 3.000 |  |
| B | TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI |  |  | 211.940 | 203.440 | 11.030 | 13.240 | 179.170 | 6.500 | 2.000 |
| I | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 12.042 | 12.042 |  | 300 | 11.742 |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên thuận | CT | 1 | 2.620 | 2.620 |  | 300 | 2.320 |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Yên Thuận | CT | 1 | 9.422 | 9.422 |  |  | 9.422 |  |  |
| II | XÃ THÁI SƠN |  |  | 14.800 | 14.800 | 4.830 | 3.540 | 6.430 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Thái Sơn | CT | 1 | 5.000 | 5.000 | 1.300 | 1.500 | 2.200 |  |  |
| - | Trường THCS Thái Sơn | CT | 1 | 3.800 | 3.800 | 1.600 | 640 | 1.560 |  |  |
| - | Trường TH&THCS Thái Thủy | CT | 1 | 6.000 | 6.000 | 1.930 | 1.400 | 2.670 |  |  |
| III | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 31.485 | 26.485 |  |  | 26.485 | 4.500 | 500 |
| - | Trường Mầm non Hùng Đức | CT | 1 | 7.690 | 5.690 |  |  | 5.690 | 1.500 | 500 |
| - | Trường Tiểu học Hùng Vân | CT | 1 | 10.540 | 10.540 |  |  | 10.540 |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Hùng Đức | CT | 1 | 13.255 | 10.255 |  |  | 10.255 | 3.000 |  |
| IV | XÃ YÊN LÂM |  |  | 24.297 | 24.297 |  | 1.800 | 22.497 |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên Lâm | CT | 1 | 6.955 | 6.955 |  | 800 | 6.155 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Yên Lâm 1 | CT | 1 | 8.460 | 8.460 |  | 1.000 | 7.460 |  |  |
| - | Trường THCS Yên Lâm | CT | 1 | 8.882 | 8.882 |  |  | 8.882 |  |  |
| V | XÃ THÀNH LONG |  |  | 21.308 | 21.308 |  | 1.000 | 20.308 |  |  |
| - | Trường Mầm non Thành Long | CT | 1 | 7.729 | 7.729 |  |  | 7.729 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Thành Long | CT | 1 | 7.641 | 7.641 |  | 1.000 | 6.641 |  |  |
| - | Trường THCS Thành Long | CT | 1 | 5.938 | 5.938 |  |  | 5.938 |  |  |
| VI | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 15.321 | 13.321 |  |  | 13.321 | 1.000 | 1.000 |
| - | Trường Tiểu học Minh Khương | CT | 1 | 7.992 | 7.992 |  |  | 7.992 |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Minh Khương | CT | 1 | 7.329 | 5.329 |  |  | 5.329 | 1.000 | 1.000 |
| VII | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 22.155 | 22.155 |  | 1.000 | 21.155 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Phú | CT | 1 | 6.714 | 6.714 |  |  | 6.714 |  |  |
| - | Trường THCS Yên Hương | CT | 1 | 6.406 | 6.406 |  |  | 6.406 |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên Phú | CT | 1 | 9.035 | 9.035 |  | 1.000 | 8.035 |  |  |
| VIII | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 13.868 | 12.368 | 500 |  | 11.868 | 1.000 | 500 |
| - | Trường Mầm non Bằng Cốc | CT | 1 | 3.075 | 3.075 |  |  | 3.075 |  |  |
| - | Trường TH&THCS Bằng Cốc | CT | 1 | 10.793 | 9.293 | 500 |  | 8.793 | 1.000 | 500 |
| IX | XÃ BẠCH XA |  |  | 10.722 | 10.722 |  |  | 10.722 |  |  |
| - | Trường Mầm non Bạch Xa | CT | 1 | 5.467 | 5.467 |  |  | 5.467 |  |  |
| - | Trường THCS Bạch Xa | CT | 1 | 5.255 | 5.255 |  |  | 5.255 |  |  |
| X | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 21.018 | 21.018 | 5.700 | 4.600 | 10.718 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Tân Loan | CT | 1 | 2.300 | 2.300 | 1.600 | 190 | 510 |  |  |
| - | Trường THCS Tân Loan | CT | 1 | 5.700 | 5.700 | 1.500 | 1.210 | 2.990 |  |  |
| - | Trường Tiểu học và THCS Việt Thành | CT | 1 | 8.000 | 8.000 | 2.600 | 2.200 | 3.200 |  |  |
| - | Trường Mầm non Tân Thành | CT | 1 | 5.018 | 5.018 | - | 1.000 | 4.018 |  |  |
| XI | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 24.924 | 24.924 | - | 1.000 | 23.924 |  |  |
| - | Trường Mầm Non Minh Hương | CT | 1 | 5.350 | 5.350 | - | - | 5.350 |  |  |
| - | Trường tiểu học Minh Quang | CT | 1 | 5.912 | 5.912 | - | - | 5.912 |  |  |
| - | Trường Trung học cơ sở Minh Quang | CT | 1 | 5.378 | 5.378 | - | - | 5.378 |  |  |
| - | Trường Trung học cơ sở Minh Tiến | CT | 1 | 8.284 | 8.284 | - | 1.000 | 7.284 |  |  |
| C | XÃ DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 37.249 | 36.249 | - | 1.600 | 34.649 | 500 | 500 |
| I | XÃ NHÂN MỤC |  |  | 7.641 | 6.641 | - | - | 6.641 | 500 | 500 |
| - | Trường mâm non Nhân Mục | CT | 1 | 845 | 845 | - | - | 845 |  |  |
| - | Trường TH&THCS Nhân Mục | CT | 1 | 6.796 | 5.796 | - | - | 5.796 | 500 | 500 |
| II | XÃ PHÙ LƯU |  |  | 20.624 | 20.624 | - | - | 20.624 |  |  |
| - | Trường mâm non Phù Lưu | CT | 1 | 1.359 | 1.359 | - | - | 1.359 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Phong Lưu | CT | 1 | 4.514 | 4.514 | - | - | 4.514 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Phù Loan | CT | 1 | 5.385 | 5.385 | - | - | 5.385 |  |  |
| - | Trường THCS Phù Lưu | CT | 1 | 9.366 | 9.366 | - | - | 9.366 |  |  |
| III | XÃ MINH DÂN |  |  | 8.984 | 8.984 | - | 1.600 | 7.384 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Dân | CT | 1 | 4.294 | 4.294 | - | 800 | 3.494 |  |  |
| - | Trường THCS Minh Dân | CT | 1 | 4.690 | 4.690 | - | 800 | 3.890 |  |  |
| D | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 55.057 | 54.057 | - | 13.100 | 40.957 |  | 1.000 |
| I | XÃ BÌNH XA |  |  | 17.200 | 17.200 | - | 13.100 | 4.100 |  |  |
| - | Trường mâm non Bình Xa | CT | 1 | 9.000 | 9.000 | - | 9.000 | - |  |  |
| - | Trường Tiểu học Bình Xa | CT | 1 | 3.300 | 3.300 | - | 1.650 | 1.650 |  |  |
| - | Trường THCS Bình Xa | CT | 1 | 4.900 | 4.900 | - | 2.450 | 2.450 |  |  |
| II | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 19.118 | 18.118 |  |  | 18.118 |  | 1.000 |
| - | Trường mâm non Đức Ninh | CT | 1 | 6.058 | 6.058 |  |  | 6.058 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Đức Ninh | CT | 1 | 8.000 | 8.000 |  |  | 8.000 |  |  |
| - | Trường THCS Đức Ninh | CT | 1 | 5.060 | 4.060 |  |  | 4.060 |  | 1.000 |
| III | XÃ THÁI HÒA |  |  | 18.739 | 18.739 |  |  | 18.739 |  |  |
| - | Trường mâm non Thái Hòa | CT | 1 | 4.537 | 4.537 |  |  | 4.537 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Đinh Thái | CT | 1 | 7.205 | 7.205 |  |  | 7.205 |  |  |
| - | Trường THCS Thái Hòa | CT | 1 | 6.997 | 6.997 |  |  | 6.997 |  |  |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2021 |  |  | 110.225 | 105.225 | 10.530 | 20.240 | 74.455 | 4.500 | 500 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Trường THPT Hàm Yên | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI |  |  | 74.377 | 69.377 | 10.530 | 7.140 | 51.707 | 4.500 | 500 |
| I | XÃ YÊN THUẬN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên thuận | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Yên Thuận | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | XÃ THÁI SƠN |  |  | 14.800 | 14.800 | 4.830 | 3.540 | 6.430 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Thái Sơn | CT | 1 | 5.000 | 5.000 | 1.300 | 1.500 | 2.200 |  |  |
| - | Trường THCS Thái Sơn | CT | 1 | 3.800 | 3.800 | 1.600 | 640 | 1.560 |  |  |
| - | Trường TH&THCS Thái Thủy | CT | 1 | 6.000 | 6.000 | 1.930 | 1.400 | 2.670 |  |  |
| II | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 31.485 | 26.485 |  |  | 26.485 | 4.500 | 500 |
| - | Trường Mầm non Hùng Đức | CT | 1 | 7.690 | 5.690 |  |  | 5.690 | 1.500 | 500 |
| - | Trường Tiểu học Hùng Vân | CT | 1 | 10.540 | 10.540 |  |  | 10.540 |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Hùng Đức | CT | 1 | 13.255 | 10.255 |  |  | 10.255,0 | 3.000 |  |
| IV | XÃ YÊN LÂM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên Lâm | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Yên Lâm 1 | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Yên Lâm | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| V | XÃ THÀNH LONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Thành Long | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Thành Long | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Thành Long | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Khương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Minh Khương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 6.714 | 6.714 |  |  | 6.714 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Phú | CT | 1 | 6.714 | 6.714 |  |  | 6714 |  |  |
| - | Trường THCS Yên Hương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên Phú | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | XÃ BẰNG CỐC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Bằng Cốc | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường TH&THCS Bằng Cốc | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | XÃ BẠCH XA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Bạch Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Bạch Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 16.000 | 16.000 | 5.700 | 3.600 | 6.700 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Tân Loan | CT | 1 | 2.300 | 2.300 | 1.600 | 190 | 510 |  |  |
| - | Trường THCS Tân Loan | CT | 1 | 5.700 | 5.700 | 1.500 | 1.210 | 2.990 |  |  |
| - | Trường Tiểu học và THCS Việt Thành | CT | 1 | 8.000 | 8.000 | 2.600 | 2.200 | 3.200 |  |  |
| - | Trường Mầm non Tân Thành | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| V | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 5.378 | 5.378 |  |  | 5.378 |  |  |
| - | Trường Mầm Non Minh Hương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường tiểu học Minh Quang | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Trung học cơ sở Minh Quang | CT | 1 | 5.378 | 5.378 |  |  | 5.378 |  |  |
| - | Trường Trung học cơ sở Minh Tiến | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | XÃ DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 5.385 | 5.385 |  |  | 5.385 |  |  |
| I | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường mâm non Nhân Mục | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường TH&THCS Nhân Mục | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | XÃ PHÙ LƯU |  |  | 5.385 | 5.385 |  |  | 5.385 | - | - |
| - | Trường mâm non Phù Lưu | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Phong Lưu | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Phù Loan | CT | 1 | 5.385 | 5.385 |  |  | 5.385 |  |  |
| - | Trường THCS Phù Lưu | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | XÃ MINH DÂN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Dân | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Minh Dân | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 30.463 | 30.463 |  | 13.100 | 17.363 |  |  |
| I | XÃ BÌNH XA |  |  | 17.200 | 17.200 |  | 13.100 | 4.100 |  |  |
| - | Trường mâm non Bình Xa | CT | 1 | 9.000 | 9.000 |  | 9.000 |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Bình Xa | CT | 1 | 3.300 | 3.300 |  | 1.650 | 1.650 |  |  |
| - | Trường THCS Bình Xa | CT | 1 | 4.900 | 4.900 |  | 2.450 | 2.450 |  |  |
| II | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 6.058 | 6.058 |  |  | 6.058 |  |  |
| - | Trường mâm non Đức Ninh | CT | 1 | 6.058 | 6.058 |  |  | 6.058 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Đức Ninh | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Đức Ninh | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | XÃ THÁI HÒA |  |  | 7.205 | 7.205 |  |  | 7.205 |  |  |
| - | Trường mâm non Thái Hòa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Đinh Thái | CT | 1 | 7.205 | 7.205 |  |  | 7.205 |  |  |
| - | Trường THCS Thái Hòa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2022 |  |  | 39.103 | 36.103 |  |  | 36.103 | 1.000 | 2.000 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Trường THPT Hàm Yên | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI |  |  | 26.043 | 24.043 |  |  | 24.043 | 1.000 | 1.000 |
| I | XÃ YÊN THUẬN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên thuận | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Yên Thuận | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | XÃ THÁI SƠN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Thái Sơn | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Thái Sơn | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường TH&THCS Thái Thủy | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Hùng Đức | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Hùng Vân | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Hùng Đức | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | XÃ YÊN LÂM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên Lâm | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Yên Lâm 1 | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Yên Lâm | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| V | XÃ THÀNH LONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Thành Long | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Thành Long | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Thành Long | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 15.321 | 13.321 |  |  | 13.321 | 1.000 | 1.000 |
| - | Trường Tiểu học Minh Khương | CT | 1 | 7.992 | 7.992 |  |  | 7.992 |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Minh Khương | CT | 1 | 7.329 | 5.329 |  |  | 5.329 | 1.000 | 1.000 |
| II | XÃ YÊN PHÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Phú | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Yên Hương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên Phú | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | XÃ BẰNG CỐC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Bằng Cốc | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường TH&THCS Bằng Cốc | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | XÃ BẠCH XA |  |  | 10.722 | 10.722 |  |  | 10.722 |  |  |
| - | Trường Mầm non Bạch Xa | CT | 1 | 5.467 | 5.467 |  |  | 5.467 |  |  |
| - | Trường THCS Bạch Xa | CT | 1 | 5.255 | 5.255 |  |  | 5.255,0 |  |  |
| X | XÃ TÂN THÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Tân Loan | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Tân Loan | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học và THCS Việt Thành | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Tân Thành | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | XÃ MINH HƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm Non Minh Hương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường tiểu học Minh Quang | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Trung học cơ sở Minh Quang | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Trung học cơ sở Minh Tiến | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | XÃ DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường mâm non Nhân Mục | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường TH&THCS Nhân Mục | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | XÃ PHÙ LƯU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường mâm non Phù Lưu | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Phong Lưu | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Phù Loan | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Phù Lưu | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | XÃ MINH DÂN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Dân | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Minh Dân | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 13.060 | 12.060 |  |  | 12.060 |  | 1.000 |
| I | XÃ BÌNH XA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường mâm non Bình Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Bình Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Bình Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 13.060 | 12.060 |  |  | 12.060 |  | 1.000 |
| - | Trường mâm non Đức Ninh | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Đức Ninh | CT | 1 | 8.000 | 8.000 |  |  | 8.000 |  |  |
| - | Trường THCS Đức Ninh | CT | 1 | 5.060 | 4.060 |  |  | 4.060 |  | 1.000 |
| III | XÃ THÁI HÒA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường mâm non Thái Hòa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Đinh Thái | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Thái Hòa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2023 |  |  | 86.680 | 82.680 | 24.500 | 3.000 | 55.180 | 3.500 | 500 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 27.500 | 24.500 | 24.500 |  |  | 3.000 |  |
| 1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Trường THPT Hàm Yên | CT | 1 | 27.500 | 24.500 | 24.500 |  |  | 3.000 |  |
| B | TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI |  |  | 40.005 | 40.005 |  | 3.000 | 37.005 |  |  |
| I | XÃ YÊN THUẬN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên thuận | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Yên Thuận | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | XÃ THÁI SƠN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Thái Sơn | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Thái Sơn | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường TH&THCS Thái Thủy | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Hùng Đức | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Hùng Vân | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Hùng Đức | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | XÃ YÊN LÂM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên Lâm | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Yên Lâm 1 | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Yên Lâm | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| V | XÃ THÀNH LONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Thành Long | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Thành Long | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Thành Long | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Khương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Minh Khương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 15.441 | 15.441 |  | 1.000 | 14.441 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Phú | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Yên Hương | CT | 1 | 6.406 | 6.406 |  |  | 6.406 |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên Phú | CT | 1 | 9.035 | 9.035 |  | 1.000 | 8.035 |  |  |
| VIII | XÃ BẰNG CỐC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Bằng Cốc | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường TH&THCS Bằng Cốc | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | XÃ BẠCH XA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Bạch Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Bạch Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 5.018 | 5.018 |  | 1.000 | 4.018 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Tân Loan | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Tân Loan | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học và THCS Việt Thành | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Tân Thành | CT | 1 | 5.018 | 5.018 |  | 1.000 | 4.018 |  |  |
| III | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 19.546 | 19.546 |  | 1.000 | 18.546 |  |  |
| - | Trường Mầm Non Minh Hương | CT | 1 | 5.350 | 5.350 |  |  | 5.350 |  |  |
| - | Trường tiểu học Minh Quang | CT | 1 | 5.912 | 5.912 |  |  | 5.912 |  |  |
| - | Trường Trung học cơ sở Minh Quang | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Trung học cơ sở Minh Tiến | CT | 1 | 8.284 | 8.284 |  | 1.000 | 7.284 |  |  |
| C | XÃ DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 7.641 | 6.641 |  | - | 6.641 | 500 | 500 |
| I | XÃ NHÂN MỤC |  |  | 7.641 | 6.641 |  | - | 6.641 | 500 | 500 |
| - | Trường mâm non Nhân Mục | CT | 1 | 845 | 845 |  |  | 845 |  |  |
| - | Trường TH&THCS Nhân Mục | CT | 1 | 6.796 | 5.796 |  |  | 5.796 | 500 | 500 |
| II | XÃ PHÙ LƯU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường mâm non Phù Lưu | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Phong Lưu | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Phù Loan | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Phù Lưu | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | XÃ MINH DÂN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Dân | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Minh Dân | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 11.534 | 11.534 |  |  | 11.534 |  |  |
| I | XÃ BÌNH XA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường mâm non Bình Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Bình Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Bình Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | XÃ ĐỨC NINH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường mâm non Đức Ninh | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Đức Ninh | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Đức Ninh | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | XÃ THÁI HÒA |  |  | 11.534 | 11.534 |  |  | 11.534 |  |  |
| - | Trường mâm non Thái Hòa | CT | 1 | 4.537 | 4.537 |  |  | 4.537 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Đinh Thái | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Thái Hòa | CT | 1 | 6.997 | 6.997 |  |  | 6.997 |  |  |
|  | NĂM 2024 |  |  | 95.738 | 94.238 | 500 | 4.700 | 89.038 | 1.000 | 500 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Trường THPT Hàm Yên | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI |  |  | 71.515 | 70.015 | 500 | 3.100 | 66.415 | 1.000 | 500 |
| I | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 12.042 | 12.042 |  | 300 | 11.742 |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên thuận | CT | 1 | 2.620 | 2.620 |  | 300 | 2.320 |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Yên Thuận | CT | 1 | 9.422 | 9.422 |  |  | 9.422 |  |  |
| II | XÃ THÁI SƠN |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Thái Sơn | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Thái Sơn | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường TH&THCS Thái Thủy | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Hùng Đức | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Hùng Vân | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Hùng Đức | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | XÃ YÊN LÂM |  |  | 24.297 | 24.297 |  | 1.800 | 22.497 |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên Lâm | CT | 1 | 6.955 | 6.955 |  | 800 | 6.155 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Yên Lâm 1 | CT | 1 | 8.460 | 8.460 |  | 1.000 | 7.460 |  |  |
| - | Trường THCS Yên Lâm | CT | 1 | 8.882 | 8.882 |  |  | 8.882 |  |  |
| III | XÃ THÀNH LONG |  |  | 21.308 | 21.308 |  | 1.000 | 20.308 |  |  |
| - | Trường Mầm non Thành Long | CT | 1 | 7.729 | 7.729 |  |  | 7.729 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Thành Long | CT | 1 | 7.641 | 7.641 |  | 1.000 | 6.641 |  |  |
| - | Trường THCS Thành Long | CT | 1 | 5.938 | 5.938 |  |  | 5.938 |  |  |
| VI | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Khương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường PTDTBT THCS Minh Khương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | XÃ YÊN PHÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Phú | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Yên Hương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Yên Phú | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 13.868 | 12.368 | 500 |  | 11.868 | 1.000 | 500 |
| - | Trường Mầm non Bằng Cốc | CT | 1 | 3.075 | 3.075 |  |  | 3.075 |  |  |
| - | Trường TH&THCS Bằng Cốc | CT | 1 | 10.793 | 9.293 | 500 |  | 8.793 | 1.000 | 500 |
| V | XÃ BẠCH XA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Bạch Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Bạch Xa | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | XÃ TÂN THÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Tân Loan | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Tân Loan | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học và THCS Việt Thành | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm non Tân Thành | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | XÃ MINH HƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Mầm Non Minh Hương | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường tiểu học Minh Quang | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Trung học cơ sở Minh Quang | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Trung học cơ sở Minh Tiến | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | XÃ DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 24.223 | 24.223 |  | 1.600 | 22.623 |  |  |
| I | XÃ NHÂN MỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường mâm non Nhân Mục | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường TH&THCS Nhân Mục | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | XÃ PHÙ LƯU |  |  | 15.239 | 15.239 |  |  | 15.239 |  |  |
| - | Trường mâm non Phù Lưu | CT | 1 | 1.359 | 1.359 |  |  | 1.359 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Phong Lưu | CT | 1 | 4.514 | 4.514 |  |  | 4.514 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Phù Loan | CT | 1 | - | - |  |  |  |  |  |
| - | Trường THCS Phù Lưu | CT | 1 | 9.366 | 9.366 |  |  | 9.366 |  |  |
| II | XÃ MINH DÂN |  |  | 8.984 | 8.984 |  | 1.600 | 7.384 |  |  |
| - | Trường Tiểu học Minh Dân | CT | 1 | 4.294 | 4.294 |  | 800 | 3.494 |  |  |
| - | Trường THCS Minh Dân | CT | 1 | 4.690 | 4.690 |  | 800 | 3.890 |  |  |

| BIỂU: 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Danh mục dự án, công trình | Đơn vị tính | Quy mô đầu tư | Tổng cộng | Trong đó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cộng | NSNN hỗ trợ |  |  | Nhân dân đóng góp | Vốn huy động khác |
|  |  |  |  |  |  | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện | Vốn các chương trình MTQG |  |  |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 111.010 | 104.700 | 70.670 | 7.430 | 26.600 | 3.560 | 2.750 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 71.600 | 70.800 | 70.000 | 800 |  | 800 |  |
| 1 | Xây dựng sân vận động huyện | CT | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện địa điểm mới | CT | 1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố, thị trấn Tân Yên | CT | 4 | 1.600 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  | - | 36.180 | 32.510 | 670 | 5.240 | 26.600 | 1.870 | 1.800 |
| - | Xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa xã | CT | 7 | 16.300 | 14.800 | 400 | 1.600 | 12.800 |  | 1.500 |
| - | Xây dựng, nâng cấp sân thể thao xã | CT | 3 | 600 | 600 |  | 600 |  |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 16 | 9.900 | 8.600 |  |  | 8.600 | 1.000 | 300 |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 10 | 2.500 | 1.900 |  | 600 | 1.300 | 600 |  |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | CT | 11 | 600 | 330 |  | 330 |  | 270 |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 157 | 6.280 | 6.280 | 270 | 2.110 | 3.900 |  |  |
| (1) | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 1.160 | 760 |  | 340 | 420 | 100 | 300 |
| 1 | Nâng cấp sân thể thao xã | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 400 |  |  |  |  | 100 | 300 |
| 3 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 14 | 560 | 560 |  | 140 | 420 |  |  |
| (2) | XÃ THÁI SƠN |  |  | 1.840 | 1.660 | 270 | 590 | 800 | 180 |  |
| 1 | Nâng cấp nhà văn hóa xã | CT | 1 | 1.000 | 1.000 | 200 |  | 800 |  |  |
| 2 | Nâng cấp sân thể thao xã | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp sân thể thao thôn | Sân | 6 | 360 | 180 |  | 180 |  | 180 |  |
| 4 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 7 | 280 | 280 | 70 | 210 |  |  |  |
| (3) | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 3.880 | 3.380 |  | 620 | 2.760 |  | 500 |
| 1 | Xây dựng nhà văn hóa xã | CT | 1 | 3.000 | 2.500 |  | 400 | 2.100 |  | 500 |
| 2 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 22 | 880 | 880 |  | 220 | 660 |  |  |
| (4) | XÃ YÊN LÂM |  |  | 1.660 | 1.660 |  | 90 | 1.570 |  |  |
| 1 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| 2 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |
| 3 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 9 | 360 | 360 |  | 90 | 270 |  |  |
| (5) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 6.500 | 6.500 |  | 220 | 6.280 |  |  |
| 1 | Nâng cấp sân thể thao thôn | Sân | 2 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 2 | Xây dựng nhà văn hóa xã | CT | 1 | 3.800 | 3.800 |  |  | 3.800 |  |  |
| 3 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 3 | 2.000 | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |
| 4 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 16 | 640 | 640 |  | 160 | 480 |  |  |
| (6) | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 1.900 | 1.900 |  | 300 | 1.600 |  |  |
| 1 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  |
| 2 | Nâng cấp nhà văn hóa xã | CT | 1 | 1.000 | 1.000 |  | 200 | 800 |  |  |
| 3 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 10 | 400 | 400 |  | 100 | 300 |  |  |
| (7) | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 6.620 | 4.620 |  | 1.230 | 3.390 | 1.500 | 500 |
| 1 | Xây dựng nhà văn hóa xã | CT | 1 | 3.000 | 2.500 |  | 400 | 2.100 |  | 500 |
| 2 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 3 | 1.500 | 600 |  |  | 600 | 900 |  |
| 3 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 23 | 920 | 920 |  | 230 | 690 |  |  |
| 4 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 6 | 1.200 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |
| (8) | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 4.040 | 4.040 |  | 60 | 3.980 |  |  |
| 1 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 5 | 3.500 | 3.500 |  |  | 3.500 |  |  |
| 2 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 3 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 6 | 240 | 240 |  | 60 | 180 |  |  |
| (9) | XÃ BẠCH XA |  |  | 5.100 | 4.600 |  | 700 | 3.900 |  | 500 |
| 1 | Xây dựng nhà văn hóa xã | CT | 1 | 3.500 | 3.000 |  | 400 | 2.600 |  | 500 |
| 2 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 10 | 400 | 400 |  | 100 | 300 |  |  |
| 3 | Xây dựng sân thể thao xã | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 4 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |
| 5 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 2 | 400 | 400 |  |  | 400 |  |  |
| ### | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 1.800 | 1.800 | 400 | 800 | 600 |  |  |
| 1 | Nâng cấp nhà văn hóa xã | CT | 1 | 1.000 | 1.000 | 200 | 200 | 600 |  |  |
| 2 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 20 | 800 | 800 | 200 | 600 |  |  |  |
| ### | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 1.680 | 1.590 |  | 290 | 1.300 | 90 |  |
| 1 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| 2 | Nâng cấp sân thể thao thôn | Sân | 3 | 180 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| 3 | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 20 | 800 | 800 |  | 200 | 600 |  |  |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO |  |  | 3.230 | 1.390 |  | 1.390 |  | 890 | 950 |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 6 | 2.300 | 1.300 |  | 1.300 |  | 500 | 500 |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 3 | 750 |  |  |  |  | 300 | 450 |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | CT | 3 | 180 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| (1) | XÃ BÌNH XA |  |  | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | 500 | 500 |
| 1 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 5 | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | 500 | 500 |
| (2) | XÃ THÁI HÒA |  |  | 930 | 90 |  | 90 |  | 390 | 450 |
| 1 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 3 | 750 |  |  |  |  | 300 | 450 |
| 2 | Nâng cấp sân thể thao thôn | CT | 3 | 180 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| (3) | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2021 |  |  | 14.440 | 13.260 | 670 | 2.390 | 10.200 | 680 | 500 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 12.440 | 12.260 | 670 | 1.390 | 10.200 | 180 |  |
| - | Xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa xã | CT | 3 | 5.800 | 5.800 | 400 | 200 | 5.200 | 0 | 0 |
| - | Xây dựng, nâng cấp sân thể thao xã | CT | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 7 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 2 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | CT | 6 | 360 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 27 | 1.080 | 1.080 | 270 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | XÃ YÊN THUẬN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | XÃ THÁI SƠN |  |  | 1.840 | 1.660 | 270 | 590 | 800 | 180 |  |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa xã | CT | 1 | 1.000 | 1.000 | 200 |  | 800 |  |  |
| - | Nâng cấp sân thể thao xã | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | Sân | 6 | 360 | 180 |  | 180 |  | 180 |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 7 | 280 | 280 | 70 | 210 |  |  |  |
| (3) | XÃ YÊN LÂM |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| (4) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 5.800 | 5.800 |  |  | 5.800 |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa xã | CT | 1 | 3.800 | 3.800 |  |  | 3.800 |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 3 | 2.000 | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |
| (5) | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  |
| (6) | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| (7) | XÃ BẠCH XA |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |  |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 2 | 400 | 400 |  |  | 400 |  |  |
| (8) | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 1.800 | 1.800 | 400 | 800 | 600 |  |  |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa xã | CT | 1 | 1.000 | 1.000 | 200 | 200 | 600 |  |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 20 | 800 | 800 | 200 | 600 |  |  |  |
| (9) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO |  |  | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | 500 | 500 |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 5 | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | 500 | 500 |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | XÃ BÌNH XA |  |  | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | 500 | 500 |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 5 | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | 500 | 500 |
|  | NĂM 2022 |  |  | 18.610 | 15.120 |  | 3.670 | 11.450 | 1.990 | 1.500 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 800 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố, thị trấn Tân Yên | CT | 2 | 800 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 17.510 | 14.420 |  | 2.970 | 11.450 | 1.590 | 1.500 |
| - | Xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa xã | CT | 4 | 10.500 | 9.000 |  | 1.400 | 7.600 |  | 1.500 |
| - | Xây dựng, nâng cấp sân thể thao xã | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 5 | 2.800 | 1.900 |  |  | 1.900 | 900 |  |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 6 | 1.200 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | CT | 4 | 210 | 120 |  | 120 |  | 90 |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 65 | 2.600 | 2.600 |  | 650 | 1.950 |  |  |
| (1) | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 3.880 | 3.380 |  | 620 | 2.760 |  | 500 |
| - | Xây dựng nhà văn hóa xã | CT | 1 | 3.000 | 2.500 |  | 400 | 2.100 |  | 500 |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 22 | 880 | 880 |  | 220 | 660 |  |  |
| (2) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | Sân | 1 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| (3) | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 1.400 | 1.400 |  | 300 | 1.100 |  |  |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa xã | CT | 1 | 1.000 | 1.000 |  | 200 | 800 |  |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 10 | 400 | 400 |  | 100 | 300 |  |  |
| (4) | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 6.620 | 4.620 |  | 1.230 | 3.390 | 1.500 | 500 |
| - | Xây dựng nhà văn hóa xã | CT | 1 | 3.000 | 2.500 |  | 400 | 2.100 |  | 500 |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 3 | 1.500 | 600 |  |  | 600 | 900 |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 23 | 920 | 920 |  | 230 | 690 |  |  |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 6 | 1.200 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |
| (5) | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| (6) | XÃ BẠCH XA |  |  | 4.700 | 4.200 |  | 700 | 3.500 |  | 500 |
| - | Xây dựng nhà văn hóa xã | CT | 1 | 3.500 | 3.000 |  | 400 | 2.600 |  | 500 |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 10 | 400 | 400 |  | 100 | 300 |  |  |
| - | Xây dựng sân thể thao xã | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |
| (7) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 180 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | Sân | 3 | 180 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO |  |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| (1) | XÃ ĐỨC NINH |  |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |
|  | NĂM 2023 |  |  | 72.970 | 72.570 | 70.000 | 790 | 1.780 | 400 |  |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 70.800 | 70.400 | 70.000 | 400 |  | 400 |  |
| - | Xây dựng sân vận động huyện | CT | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |
| - | Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện địa điểm mới | CT | 1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố, thị trấn Tân Yên | CT | 2 | 800 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 2.170 | 2.170 |  | 390 | 1.780 |  |  |
| - | Xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa xã | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng, nâng cấp sân thể thao xã | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | CT | 1 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 36 | 1.440 | 1.440 |  | 360 | 1.080 |  |  |
| (1) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 670 | 670 |  | 190 | 480 |  |  |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | Sân | 1 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 16 | 640 | 640 |  | 160 | 480 |  |  |
| (2) | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 700 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| (3) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 800 | 800 |  | 200 | 600 |  |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 20 | 800 | 800 |  | 200 | 600 |  |  |
|  | NĂM 2024 |  |  | 4.990 | 3.750 |  | 580 | 3.170 | 490 | 750 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 4.060 | 3.660 |  | 490 | 3.170 | 100 | 300 |
| - | Xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa xã | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng, nâng cấp sân thể thao xã | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 3 | 1.800 | 1.400 |  |  | 1.400 | 100 | 300 |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 2 | 900 | 900 |  |  | 900 |  |  |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 29 | 1.160 | 1.160 |  | 290 | 870 |  |  |
| (1) | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 1.160 | 760 |  | 340 | 420 | 100 | 300 |
| - | Nâng cấp sân thể thao xã | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 400 |  |  |  |  | 100 | 300 |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 14 | 560 | 560 |  | 140 | 420 |  |  |
| (2) | XÃ YÊN LÂM |  |  | 960 | 960 |  | 90 | 870 |  |  |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 9 | 360 | 360 |  | 90 | 270 |  |  |
| (3) | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 1.940 | 1.940 |  | 60 | 1.880 |  |  |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT | 2 | 1.400 | 1.400 |  |  | 1.400 |  |  |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 1 | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |
| - | Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn | Thôn | 6 | 240 | 240 |  | 60 | 180 |  |  |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO |  |  | 930 | 90 |  | 90 |  | 390 | 450 |
| - | Xây dựng nhà văn hóa thôn | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 3 | 750 |  |  |  |  | 300 | 450 |
| - | Nâng cấp sân thể thao thôn | CT | 3 | 180 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| (1) | XÃ THÁI HÒA |  |  | 930 | 90 |  | 90 |  | 390 | 450 |
| - | Nâng cấp nhà văn hóa thôn | CT | 3 | 750 |  |  |  |  | 300 | 450 |

| BIỂU SỐ: 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ NÔNG THÔN, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án, công trình | Đơn vị tính | Quy mô | Tổng cộng | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cộng | NSNN hỗ trợ |  |  |  | Vốn nước ngoài | Vốn doanh nghiệp | Vốn tín dụng | Nhân dân đóng góp | Vốn huy động khác |
|  |  |  |  |  |  | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện | Vốn các chương trình MTQG | Vốn di dân tái định cư |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 4.000 | 2.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 4.000 | 2.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| I | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 2.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | - |
| 1 | Nâng cấp chợ trung tâm xã | CT | 1 | 2.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | - |
| II | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 1 | Xây dựng chợ trung tâm xã | CT | 1 | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2022 |  |  | 4.000 | 2.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| A | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 4.000 | 2.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| I | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 2.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | - |
| 1 | Nâng cấp chợ trung tâm xã | CT | 1 | 2.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |
| II | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 1 | Xây dựng chợ trung tâm xã | CT | 1 | 2.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |

| BIỂU SỐ: 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án, công trình | Đơn vị tính | Quy mô | Tổng cộng | Cộng | NSNN hỗ trợ |  |  | Vốn doanh nghiệp |
|  |  |  |  |  |  | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện | Vốn các chương trình MTQG |  |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 3.650 | 1.550 | 1.000 | 50 | 500 | 2.100 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NTM |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp Trung tâm phát thanh của Trung tâm văn hóa Truyền thông và thể thao huyện | CT | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 2.650 | 550 |  | 50 | 500 | 2.100 |
| I | XÃ YÊN LÂM |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  |
| 1 | Nâng cấp trạm truyền thanh cơ sở | CT | 1 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |
| II | XÃ THÀNH LONG |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  |
| 1 | Xây dựng và nâng cấp hệ thống trạm truyền thanh của xã và 16 thôn | CT | 1 | 500 | 500 |  |  | 500 |  |
| III | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |
| 1 | Xây dựng Bưu điện xã | CT | 1 | 700 |  |  |  |  | 700 |
| IV | XÃ MINH DÂN |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |
| 1 | Xây dựng Bưu điện xã | CT | 1 | 700 |  |  |  |  | 700 |
| III | XÃ NHÂN MỤC |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |
| 1 | Xây dựng Bưu điện xã | CT | 1 | 700 |  |  |  |  | 700 |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2021 |  |  | 2.100 |  |  |  |  | 2.100 |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 2.100 |  |  |  |  | 2.100 |
| (1) | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |
| 1 | Xây dựng Bưu điện xã | CT | 1 | 700 |  |  |  |  | 700 |
| (2) | XÃ MINH DÂN |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |
| 1 | Xây dựng Bưu điện xã | CT | 1 | 700 |  |  |  |  | 700 |
| (3) | XÃ NHÂN MỤC |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |
| 1 | Xây dựng Bưu điện xã | CT | 1 | 700 |  |  |  |  | 700 |
|  | NĂM 2022 |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NTM |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp Trung tâm phát thanh của Trung tâm văn hóa Truyền thông và thể thao huyện | CT | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2023 |  |  | 550 | 550 |  | 50 | 500 |  |
| A | TIÊU CHÍ HUYỆN NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp Trung tâm phát thanh của Trung tâm văn hóa Truyền thông và thể thao huyện | CT | 1 |  |  |  |  |  |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 550 | 550 |  | 50 | 500 |  |
| (1) | XÃ YÊN LÂM |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  |
| 1 | Nâng cấp trạm truyền thanh cơ sở | CT | 1 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |
| (2) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  |
| 1 | Xây dựng và nâng cấp hệ thống trạm truyền thanh của xã và 16 thôn | CT | 1 | 500 | 500 |  |  | 500 |  |

| BIỂU SỐ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở DÂN CƯ, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Danh mục dự án, công trình | Đơn vị tính | Quy mô | Tổng cộng | Vốn doanh nghiệp | Vốn tín dụng | Nhân dân đóng góp | Vốn huy động khác |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  | 748 | 74.800 | 2.500 | 16.700 | 34.660 | 20.940 |
| (1) | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 5.600 |  | 1.400 | 2.520 | 1.680 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 56 | 5.600 |  | 1.400 | 2.520 | 1.680 |
| (2) | XÃ THÁI SƠN |  |  | 2.700 | 450 |  | 1.710 | 540 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 27 | 2.700 | 450 |  | 1.710 | 540 |
| (3) | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 5.000 |  | 1.250 | 2.250 | 1.500 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 50 | 5.000 |  | 1.250 | 2.250 | 1.500 |
| (4) | YÊN LÂM |  |  | 11.000 |  | 2.750 | 4.950 | 3.300 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 110 | 11.000 |  | 2.750 | 4.950 | 3.300 |
| (5) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 10.500 |  | 2.625 | 4.725 | 3.150 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 105 | 10.500 |  | 2.625 | 4.725 | 3.150 |
| (6) | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 8.600 |  | 2.150 | 3.870 | 2.580 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 86 | 8.600 |  | 2.150 | 3.870 | 2.580 |
| (7) | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 4.800 | 250 | 1.075 | 2.185 | 1.290 |
|  | Xóa nhà tạm,nhà dột nát | Nhà | 48 | 4.800 | 250 | 1.075 | 2.185 | 1.290 |
| (8) | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 6.400 |  | 1.600 | 2.880 | 1.920 |
|  | Xóa nhà tạm,nhà dột nát | Nhà | 64 | 6.400 |  | 1.600 | 2.880 | 1.920 |
| (9) | XÃ BẠCH XA |  |  | 2.900 |  | 725 | 1.305 | 870 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 29 | 2.900 |  | 725 | 1.305 | 870 |
| (10) | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 4.800 | 1.800 |  | 2.640 | 360 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 48 | 4.800 | 1.800 |  | 2.640 | 360 |
| (11) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 12.500 |  | 3.125 | 5.625 | 3.750 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 125 | 12.500 |  | 3.125 | 5.625 | 3.750 |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2021 |  | 80 | 8.000 | 2.500 |  | 4.600 | 900 |
| (1) | XÃ THÁI SƠN |  |  | 2.700 | 450 |  | 1.710 | 540 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 27 | 2.700 | 450 |  | 1.710 | 540 |
| (2) | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 500 | 250 |  | 250 |  |
|  | Xóa nhà tạm,nhà dột nát | Nhà | 5 | 500 | 250 |  | 250 |  |
| (3) | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 4.800 | 1.800 |  | 2.640 | 360 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 48 | 4.800 | 1.800 |  | 2.640 | 360 |
|  | NĂM 2022 |  | 203 | 20.300 |  | 5.075 | 9.135 | 6.090 |
| (1) | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 8.600 |  | 2.150 | 3.870 | 2.580 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 86 | 8.600 |  | 2.150 | 3.870 | 2.580 |
| (2) | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 4.300 |  | 1.075 | 1.935 | 1.290 |
|  | Xóa nhà tạm,nhà dột nát | Nhà | 43 | 4.300 |  | 1.075 | 1.935 | 1.290 |
| (3) | XÃ BẠCH XA |  |  | 2.900 |  | 725 | 1.305 | 870 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 29 | 2.900 |  | 725 | 1.305 | 870 |
| (4) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 4.500 |  | 1.125 | 2.025 | 1.350 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 45 | 4.500 |  | 1.125 | 2.025 | 1.350 |
|  | NĂM 2023 |  | 235 | 23.500 |  | 5.875 | 10.575 | 7.050 |
| (1) | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 5.000 |  | 1.250 | 2.250 | 1.500 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 50 | 5.000 |  | 1.250 | 2.250 | 1.500 |
| (2) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 10.500 |  | 2.625 | 4.725 | 3.150 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 105 | 10.500 |  | 2.625 | 4.725 | 3.150 |
| (3) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 8.000 |  | 2.000 | 3.600 | 2.400 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 80 | 8.000 |  | 2.000 | 3.600 | 2.400 |
|  | NĂM 2024 |  | 230 | 23.000 |  | 5.750 | 10.350 | 6.900 |
| (1) | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 5.600 |  | 1.400 | 2.520 | 1.680 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 56 | 5.600 |  | 1.400 | 2.520 | 1.680 |
| (2) | YÊN LÂM |  |  | 11.000 |  | 2.750 | 4.950 | 3.300 |
|  | Xóa nhà tạm, nhà dột nát | Nhà | 110 | 11.000 |  | 2.750 | 4.950 | 3.300 |
| (3) | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 6.400 |  | 1.600 | 2.880 | 1.920 |
|  | Xóa nhà tạm,nhà dột nát | Nhà | 64 | 6.400 |  | 1.600 | 2.880 | 1.920 |

| BIỂU SỐ: 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PTSX NÂNG CAO THU NHẬP, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án, công trình | Đơn vị tính | Quy mô | Tổng cộng | Vốn doanh nghiệp | Vốn tín dụng | Nhân dân đóng góp | Vốn huy động khác |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 644.909 | 19.000 | 549.909 | 20.000 | 56.000 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 203.656 | 6.000 | 173.656 | 6.000 | 18.000 |
| 1 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 6 | 203.656 | 6.000 | 173.656 | 6.000 | 18.000 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 339.426 | 10.000 | 289.426 | 11.000 | 29.000 |
| I | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 10 | 339.426 | 10.000 | 289.426 | 11.000 | 29.000 |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 1 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 2 | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| D | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU |  |  | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| 1 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 1 | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2021 |  |  | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| I | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 10 | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
|  | NĂM 2022 |  |  | 135.770 | 4.000 | 115.770 | 4.000 | 12.000 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 1 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 6 | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| I | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 10 | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
|  | NĂM 2023 |  |  | 237.598 | 7.000 | 202.598 | 8.000 | 20.000 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 1 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 6 | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 101.828 | 3.000 | 86.828 | 4.000 | 8.000 |
| I | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 10 | 101.828 | 3.000 | 86.828 | 4.000 | 8.000 |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| 1 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 2 | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| D | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU |  |  | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| 1 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 1 | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
|  | NĂM 2024 |  |  | 169.713 | 5.000 | 144.713 | 5.000 | 15.000 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| 1 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 6 | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| I | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 10 | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO |  |  | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
| 1 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 2 | 33.943 | 1.000 | 28.943 | 1.000 | 3.000 |
|  | NĂM 2025 |  |  | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |
| I | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất | DA | 10 | 67.885 | 2.000 | 57.885 | 2.000 | 6.000 |

| BIỂU SỐ: 14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM Y TẾ, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08 /6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |
| TT | Danh mục dự án, công trình | Đơn vị tính | Quy mô | Tổng cộng | Vốn NS tỉnh | Vốn nước ngoài |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 166.956 | 150.000 | 16.956 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 150.000 | 150.000 |  |
| 1 | Xây dựng nhà điều trị, nhà làm việc Trung tâm Y tế huyện và đầu tư trang thiết bị y tế | CT | 1 | 150.000 | 150.000 |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 16.956 |  | 16.956 |
| (1) | XÃ BẠCH XA |  |  | 4.662 |  | 4.662 |
| 1 | Xây dựng Trạm y tế xã Bạch Xa | CT | 1 | 4.662 |  | 4.662 |
| (2) | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 4.593 |  | 4.593 |
| 1 | Xây dựng Trạm y tế xã Yên Phú | CT | 1 | 4.593 |  | 4.593 |
| (3) | XÃ PHÙ LƯU |  |  | 5.002 |  | 5.002 |
| 1 | Xây dựng Trạm y tế xã Phù Lưu | CT | 1 | 5.002 |  | 5.002 |
| (4) | XÃ YÊN LÂM |  |  | 2.700 |  | 2.700 |
| 1 | Nâng cấp Trạm y tế xã Yên Lâm | CT | 1 | 2.700 |  | 2.700 |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2021 |  |  | 5.002 |  | 5.002 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 5.002 |  | 5.002 |
| (1) | XÃ PHÙ LƯU |  |  | 5.002 |  | 5.002 |
| 1 | Xây dựng Trạm y tế xã Phù Lưu | CT | 1 | 5.002 |  | 5.002 |
|  | NĂM 2022 |  |  | 150.000 | 150.000 |  |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 150.000 | 150.000 |  |
| 1 | Xây dựng nhà điều trị, nhà làm việc Trung tâm Y tế huyện và đầu tư trang thiết bị y tế | CT | 1 | 150.000 | 150.000 |  |
|  | NĂM 2023 |  |  | 4.662 |  | 4.662 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 4.662 |  | 4.662 |
| (1) | XÃ BẠCH XA |  |  | 4.662 |  | 4.662 |
| 1 | Xây dựng Trạm y tế xã Bạch Xa | CT | 1 | 4.662 |  | 4.662 |
|  | NĂM 2024 |  |  | 7.293 |  | 7.293 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 7.293 |  | 7.293 |
| (1) | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 4.593 |  | 4.593 |
| 1 | Xây dựng Trạm y tế xã Yên Phú | CT | 1 | 4.593 |  | 4.593 |
| (2) | XÃ YÊN LÂM |  |  | 2.700 |  | 2.700 |
| 1 | Nâng cấp Trạm y tế xã Yên Lâm | CT | 1 | 2.700 |  | 2.700 |

| BIỂU SỐ: 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG, HUYỆN HÀM YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Quyết định số: 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án, công trình | Đơn vị tính | Quy mô | Tổng cộng | Trong đó |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cộng | NSNN hỗ trợ |  | Vốn nước ngoài | Vốn doanh nghiệp | Nhân dân đóng góp | Vốn huy động khác |
|  |  |  |  |  |  | Vốn NS tỉnh | Vốn NS huyện |  |  |  |  |
|  | TỔNG NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 157.310 | 45.100 | 37.200 | 7.900 | 2.500 | 30.000 | 25.910 | 53.800 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 81.200 | 37.200 | 37.200 |  |  | 30.000 |  | 14.000 |
| 1 | Xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tại xã Thái Sơn để xử lý rác thải của 10 xã phía Nam của huyện. | CT | 5ha/1CT | 12.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 2.000 |
| 2 | Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải của huyện đạt chuẩn tại xã Thái Sơn | CT | 5ha/1CT | 35.000 |  |  |  |  | 30.000 |  | 5.000 |
| 3 | Xây dựng bãi trôn lấp rác thải Hợp vệ sinh tại xã Minh Dân để xử lý rác thải của 8 xã phía Bắc của huyện. | CT | 5ha/1 CT | 12.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 2.000 |
| 4 | Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh và xây dựng bể, kho chứa, dụng cụ chuyên dùng cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại của 18 xã, thị trấn | CT | 1 | 5.000 |  |  |  |  |  |  | 5.000 |
| 5 | Xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Cụm công nghiệp Tân Thành (XD hangj mục xử lý nước thải cụm công nghiệp Tân Thành) | CT | 1 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |  |  |  |  |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 63.110 | 7.400 |  | 7.400 | 2.500 |  | 25.910 | 27.300 |
| 1 | Hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải của 18 xã, thị trấn (02 điểm/1 cấp xã/200tr) | CT | 18 | 3.600 | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 20 | 4.200 | 3.800 |  | 3.800 |  |  | 400 |  |
| 3 | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 9 | 29.800 |  |  |  | 2.500 |  |  | 27.300 |
| 4 | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 1.900 | 12.350 |  |  |  |  |  | 12.350 |  |
| 5 | Nhà Tắm | CT | 1.880 | 2.820 |  |  |  |  |  | 2.820 |  |
| 6 | Nhà Tiêu | CT | 1.880 | 10.340 |  |  |  |  |  | 10.340 |  |
| (1) | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 3.380 | 200 |  | 200 |  |  | 3.180 |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | - |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 220 | 1.430 |  |  |  |  |  | 1.430 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 250 | 375 |  |  |  |  |  | 375 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 250 | 1.375 |  |  |  |  |  | 1.375 |  |
| (2) | XÃ THÁI SƠN |  |  | 4.510 | 400 |  | 400 | 2.500 |  | 1.610 |  |
| - | Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch tập trung thôn 31 | CT | 1 | 2.500 |  |  |  | 2.500 |  |  |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 800 | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 100 | 650 |  |  |  |  |  | 650 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 80 | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 80 | 440 |  |  |  |  |  | 440 |  |
| (3) | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 2.630 | 200 |  | 200 |  |  | 2.430 |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 180 | 1.170 |  |  |  |  |  | 1.170 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 180 | 270 |  |  |  |  |  | 270 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 180 | 990 |  |  |  |  |  | 990 |  |
| (4) | XÃ YÊN LÂM |  |  | 6.950 | 400 |  | 400 |  |  | 3.050 | 3.500 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 3.500 |  |  |  |  |  |  | 3.500 |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 200 | 1.300 |  |  |  |  |  | 1.300 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 250 | 375 |  |  |  |  |  | 375 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 250 | 1.375 |  |  |  |  |  | 1.375 |  |
| (5) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 6.120 | 400 |  | 400 |  |  | 2.220 | 3.500 |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 3.500 |  |  |  |  |  |  | 3.500 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 180 | 1.170 |  |  |  |  |  | 1.170 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 150 | 225 |  |  |  |  |  | 225 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 150 | 825 |  |  |  |  |  | 825 |  |
| (6) | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 4.215 | 400 |  | 400 |  |  | 1.815 | 2.000 |
| - | Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước tập trung thôn Xít Xa, xã Minh Khương | CT | 1 | 2.000 |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 150 | 975 |  |  |  |  |  | 975 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 120 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 120 | 660 |  |  |  |  |  | 660 |  |
| (7) | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 2.285 | 400 |  | 400 |  |  | 1.885 |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | - |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 150 | 975 |  |  |  |  |  | 975 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 130 | 195 |  |  |  |  |  | 195 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 130 | 715 |  |  |  |  |  | 715 |  |
| (8) | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 4.685 | 400 |  | 400 |  |  | 2.285 | 2.000 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | - | - |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 2.000 |  |  |  |  |  | - | 2.000 |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 190 | 1.235 |  |  |  |  |  | 1.235 | - |
| - | Nhà Tắm | CT | 150 | 225 |  |  |  |  |  | 225 | - |
| - | Nhà Tiêu | CT | 150 | 825 |  |  |  |  |  | 825 | - |
| (9) | XÃ BẠCH XA |  |  | 6.455 | 200 |  | 200 |  |  | 2.755 | 3.500 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | - | - |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 3.500 |  |  |  |  |  | - | 3.500 |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 230 | 1.495 |  |  |  |  |  | 1.495 | - |
| - | Nhà Tắm | CT | 180 | 270 |  |  |  |  |  | 270 | - |
| - | Nhà Tiêu | CT | 180 | 990 |  |  |  |  |  | 990 | - |
| (10) | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 8.680 | 400 |  | 400 |  |  | 1.280 | 7.000 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | - | - |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 7.000 |  |  |  |  |  | - | 7.000 |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 100 | 650 |  |  |  |  |  | 650 | - |
| - | Nhà Tắm | CT | 90 | 135 |  |  |  |  |  | 135 | - |
| - | Nhà Tiêu | CT | 90 | 495 |  |  |  |  |  | 495 |  |
| (11) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 9.600 | 400 |  | 400 |  |  | 3.400 | 5.800 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 5.800 |  |  |  |  |  |  | 5.800 |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 200 | 1.300 |  |  |  |  |  | 1.300 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 300 | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 300 | 1.650 |  |  |  |  |  | 1.650 |  |
| C | XÃ DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 6.900 |  |  |  |  |  |  | 6.900 |
| (1) | XÃ PHÙ LƯU |  |  | 6.900 |  |  |  |  |  |  | 6.900 |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 6.900 |  |  |  |  |  |  | 6.900 |
| D | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO |  |  | 5.100 | 500 |  | 500 |  |  |  | 4.600 |
| (1) | XÃ BÌNH XA |  |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp khu xử lý rác thải của xã | CT | 1 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| (2) | XÃ THÁI HÒA |  |  | 4.800 | 200 |  | 200 |  |  |  | 4.600 |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã và dọc QL2 | CT | 1 | 4.600 |  |  |  |  |  |  | 4.600 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| Đ | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| (1) | XÃ BÌNH XA |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| - | Nâng cấp công trình cấp nước tập trung | CT | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
|  | Chi tiết từng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NĂM 2021 |  |  | 18.090 | 4.700 |  | 4.700 | 2.500 |  | 2.890 | 8.000 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 1 | Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh và xây dựng bể, kho chứa, dụng cụ chuyên dùng cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại của 18 xã, thị trấn | CT | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 16.790 | 4.400 |  | 4.400 | 2.500 |  | 2.890 | 7.000 |
| 1 | Hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải của 18 xã, thị trấn (02 điểm/1 cấp xã/200tr) | CT | 18 | 3.600 | 3.600 |  | 3.600 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 4 | 1.200 | 800 |  | 800 |  |  | 400 |  |
| 3 | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 2 | 9.500 |  |  |  | 2.500 |  |  | 7.000 |
| 4 | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 420 | 1.300 |  |  |  |  |  | 1.300 |  |
| 5 | Nhà Tắm | CT | 420 | 255 |  |  |  |  |  | 255 |  |
| 6 | Nhà Tiêu | CT | 420 | 935 |  |  |  |  |  | 935 |  |
| (1) | XÃ THÁI SƠN |  |  | 4.510 | 400 |  | 400 | 2.500 |  | 1.610 |  |
| - | Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch tập trung thôn 31 | CT | 1 | 2.500 |  |  |  | 2.500 |  |  |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 800 | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 100 | 650 | - |  |  |  |  | 650 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 80 | 120 | - |  |  |  |  | 120 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 80 | 440 | - |  |  |  |  | 440 |  |
| (2) | XÃ TÂN THÀNH |  |  | 8.680 | 400 |  | 400 |  |  | 1.280 | 7.000 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 7.000 |  |  |  |  |  |  | 7.000 |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 100 | 650 |  |  |  |  |  | 650 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 90 | 135 |  |  |  |  |  | 135 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 90 | 495 |  |  |  |  |  | 495 |  |
| C | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO |  |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| (1) | XÃ BÌNH XA |  |  | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp khu xử lý rác thải của xã | CT | 1 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
|  | NĂM 2022 |  |  | 90.630 | 39.000 | 37.200 | 1.800 |  | 30.000 | 6.130 | 15.500 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 77.200 | 37.200 | 37.200 |  |  | 30.000 | - | 10.000 |
| 1 | Xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tại xã Thái Sơn để xử lý rác thải của 10 xã phía Nam của huyện. | CT | 5ha/1CT | 12.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 2.000 |
| 2 | Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải của huyện đạt chuẩn tại xã Thái Sơn | CT | 5ha/1CT | 35.000 |  |  |  |  | 30.000 |  | 5.000 |
| 3 | Xây dựng bãi trôn lấp rác thải Hợp vệ sinh tại xã Minh Dân để xử lý rác thải của 8 xã phía Bắc của huyện. | CT | 5ha/1 CT | 12.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 2.000 |
| 4 | Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh và xây dựng bể, kho chứa, dụng cụ chuyên dùng cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại của 18 xã, thị trấn | CT | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 5 | Xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Cụm công nghiệp Tân Thành (XD hangj mục xử lý nước thải cụm công nghiệp Tân Thành) | CT | 1 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |  |  |  |  |  |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 13.430 | 1.800 |  | 1.800 |  |  | 6.130 | 5.500 |
| 1 | Hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải của 18 xã, thị trấn (02 điểm/1 cấp xã/200tr) | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 9 | 1.800 | 1.800 |  | 1.800 |  |  |  |  |
| 3 | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 2 | 5.500 |  |  |  |  |  |  | 5.500 |
| 4 | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 480 | 3.120 |  |  |  |  |  | 3.120 |  |
| 5 | Nhà Tắm | CT | 430 | 645 |  |  |  |  |  | 645 |  |
| 6 | Nhà Tiêu | CT | 430 | 2.365 |  |  |  |  |  | 2.365 |  |
| (1) | XÃ HÙNG ĐỨC |  |  | 2.630 | 200 |  | 200 |  |  | 2.430 |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 180 | 1.170 |  |  |  |  |  | 1.170 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 180 | 270 |  |  |  |  |  | 270 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 180 | 990 |  |  |  |  |  | 990 |  |
| (2) | XÃ YÊN LÂM |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| (3) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| (4) | XÃ MINH KHƯƠNG |  |  | 4.215 | 400 |  | 400 |  |  | 1.815 | 2.000 |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước tập trung thôn Xít Xa, xã Minh Khương | CT | 1 | 2.000 |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
| 2 | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 150 | 975 |  |  |  |  |  | 975 |  |
| 4 | Nhà Tắm | CT | 120 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 5 | Nhà Tiêu | CT | 120 | 660 |  |  |  |  |  | 660 |  |
| (5) | XÃ YÊN PHÚ |  |  | 2.285 | 400 |  | 400 |  |  | 1.885 |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 150 | 975 |  |  |  |  |  | 975 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 130 | 195 |  |  |  |  |  | 195 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 130 | 715 |  |  |  |  |  | 715 |  |
| (6) | XÃ BẠCH XA |  |  | 3.700 | 200 |  | 200 |  |  |  | 3.500 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 3.500 | - |  |  |  |  |  | 3.500 |
| (7) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | NĂM 2023 |  |  | 31.575 | 400 |  | 400 |  |  | 8.375 | 22.800 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 1 | Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh và xây dựng bể, kho chứa, dụng cụ chuyên dùng cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại của 18 xã, thị trấn | CT | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 18.075 | 400 |  | 400 |  |  | 8.375 | 9.300 |
| 1 | Hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải của 18 xã, thị trấn (02 điểm/1 cấp xã/200tr) | CT | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| 3 | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 2 | 9.300 |  |  |  |  |  |  | 9.300 |
| 4 | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 610 | 3.965 |  |  |  |  |  | 3.965 |  |
| 5 | Nhà Tắm | CT | 630 | 945 |  |  |  |  |  | 945 |  |
| 6 | Nhà Tiêu | CT | 630 | 3.465 |  |  |  |  |  | 3.465 |  |
| (1) | XÃ THÀNH LONG |  |  | 5.920 | 200 |  | 200 |  |  | 2.220 | 3.500 |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 3.500 |  |  |  |  |  |  | 3.500 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 180 | 1.170 |  |  |  |  |  | 1.170 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 150 | 225 |  |  |  |  |  | 225 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 150 | 825 |  |  |  |  |  | 825 |  |
| (2) | XÃ BẠCH XA |  |  | 2.755 |  |  |  |  |  | 2.755 |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 230 | 1.495 |  |  |  |  |  | 1.495 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 180 | 270 |  |  |  |  |  | 270 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 180 | 990 |  |  |  |  |  | 990 |  |
| (3) | XÃ MINH HƯƠNG |  |  | 9.400 | 200 |  | 200 |  |  | 3.400 | 5.800 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 5.800 |  |  |  |  |  |  | 5.800 |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 200 | 1.300 |  |  |  |  |  | 1.300 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 300 | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 300 | 1.650 |  |  |  |  |  | 1.650 |  |
| C | XÃ DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN NTM |  |  | 6.900 |  |  |  |  |  |  | 6.900 |
| (1) | XÃ PHÙ LƯU |  |  | 6.900 |  |  |  |  |  |  | 6.900 |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 6.900 |  |  |  |  |  |  | 6.900 |
| D | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO |  |  | 4.600 |  |  |  |  |  |  | 4.600 |
| (1) | XÃ THÁI HÒA |  |  | 4.600 |  |  |  |  |  |  | 4.600 |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã và dọc QL2 | CT | 1 | 4.600 |  |  |  |  |  |  | 4.600 |
| Đ | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| (1) | XÃ BÌNH XA |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| - | Nâng cấp công trình cấp nước tập trung | CT | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
|  | NĂM 2024 |  |  | 16.015 | 1.000 |  | 1.000 |  |  | 8.515 | 6.500 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 1 | Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh và xây dựng bể, kho chứa, dụng cụ chuyên dùng cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại của 18 xã, thị trấn | CT | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| B | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 14.815 | 800 |  | 800 |  |  | 8.515 | 5.500 |
| 1 | Hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải của 18 xã, thị trấn (02 điểm/1 cấp xã/200tr) | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 4 | 800 | 800 |  | 800 |  |  |  |  |
| 3 | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 2 | 5.500 |  |  |  |  |  |  | 5.500 |
| 4 | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 610 | 3.965 |  |  |  |  |  | 3.965 |  |
| 5 | Nhà Tắm | CT | 650 | 975 |  |  |  |  |  | 975 |  |
| 6 | Nhà Tiêu | CT | 650 | 3.575 |  |  |  |  |  | 3.575 |  |
| (1) | XÃ YÊN THUẬN |  |  | 3.380 | 200 |  | 200 |  |  | 3.180 |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 220 | 1.430 |  |  |  |  |  | 1.430 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 250 | 375 |  |  |  |  |  | 375 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 250 | 1.375 |  |  |  |  |  | 1.375 |  |
| (2) | XÃ YÊN LÂM |  |  | 6.750 | 200 |  | 200 |  |  | 3.050 | 3.500 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 3.500 |  |  |  |  |  |  | 3.500 |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 200 | 1.300 |  |  |  |  |  | 1.300 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 250 | 375 |  |  |  |  |  | 375 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 250 | 1.375 |  |  |  |  |  | 1.375 |  |
| (3) | XÃ BẰNG CỐC |  |  | 4.685 | 400 |  | 400 |  |  | 2.285 | 2.000 |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 2 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| - | XD công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã | CT | 1 | 2.000 |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
| - | Chuồng trại chăn nuôi | CT | 190 | 1.235 |  |  |  |  |  | 1.235 |  |
| - | Nhà Tắm | CT | 150 | 225 |  |  |  |  |  | 225 |  |
| - | Nhà Tiêu | CT | 150 | 825 |  |  |  |  |  | 825 |  |
| D | XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| (1) | XÃ THÁI HÒA |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| - | Xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch | CT | 1 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | NĂM 2025 |  |  | 1.000 | - |  |  |  |  |  | 1.000 |
| A | HUYỆN NÔNG THÔN MỚI |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 1 | Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh và xây dựng bể, kho chứa, dụng cụ chuyên dùng cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại của 18 xã, thị trấn | CT | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |