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	Số: 130/UBND-XD
	     Tuyên Quang, ngày  02  tháng  02  năm 2012

	V/v tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015


	Kính gửi:
	- Các Sở: Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã Hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố Tuyên Quang.



Thực hiện văn bản số 97/BXD-QLN ngày 18/01/2012 của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015";

Tính đến ngày 31/12/2011, tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án được phê duyệt và điều chỉnh đạt 98,3% toàn tỉnh có 9.717/9.883 hộ được hỗ trợ, còn 166 hộ chưa hoàn thành theo kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 25/8/2008, Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 và chuẩn bị triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn2011-2015(Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg) của Thủ tướng Chính phủ,
Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm :
1. Đến hết quý I năm 2012, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phải hoàn thành dứt điểm chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở đối với những hộ còn lại theo Đề án được duyệt và điều chỉnh.
2. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, sở Nội vụ và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành họp tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; tổ chức bình xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; thời điểm đầu quý II năm 2012.

3. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan thống kê số hộ nghèo khó khăn về nhà ở đang cư trú tại khu vực nông thôn, các thôn bản và sinh sống bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp trực thuộc phường, thị trấn, thành phố trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015, đồng thời đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ; tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng trước ngày 10/3/2012 theo văn bản số 97/BXD-QLN ngày 18/01/2012 của Bộ Xây dựng.
4. Ban Chỉ đạo Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan, nghiêm túc thực hiện nội dung văn bản trên./.
	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;                         (Báo
- Thường trực HĐND tỉnh;                    cáo)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;     

- UBMT Tổ quốc tỉnh (phối hợp);

- Như kính gửi (thực hiện);                                
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Chuyên viên: XD, TH, TC, VX;
- Lưu VT.  (Th - 30)
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