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	Số: 217/UBND-TNMT
	Tuyên Quang, ngày 18  tháng 02  năm 2012



	Kính gửi:
	Bộ Tài nguyên và Môi trường


Thực hiện văn bản số 26/BTNMT – TCMT ngày 05/01/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại tỉnh
Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Tuyên Quang, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường là thành phần ban chỉ đạo trực tiếp tổ chức thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia:
- Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường.
2. Rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các dự án, nhiệm vụ liên quan đến 3 nội dung của Chương trình đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh
2.1. Về rà soát và triển khai các dự án: Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 02 điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vệ tồn lưu có trong danh mục điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ) bao gồm: 

- Điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật Ghềnh Giềng, xóm 1, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.

- Điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật kho Chi cục bảo vệ thực vật Tuyên Quang, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.

  Năm 2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện điều tra, khảo sát, lập dự án  xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu có trong danh mục điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định phê duyệt 02 dự án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp môi trường Trung ương.
- Quyết định số 892/QĐ-CT ngày 20/7/2011 về việc Phê duyệt Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật Ghềnh Giềng, xóm 1, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Mức đầu tư Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật Ghềnh Giềng: 15.008.780.000 đồng.

 (Mười lăm tỷ, không trăm linh tám triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng). 

Trong đó:   


+ Chi phí xử lý:


      12.500.057.000 đồng

+ Chi phí quản lý dự án:


 258.083.079 đồng

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
 800.934.862 đồng

+ Chi phí khác:



   85.270.298 đồng

+ Chi phí dự phòng:

         1.364.434.524 đồng

- Quyết định số 893/QĐ-CT ngày 20/7/2011 về việc Phê duyệt Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại kho Chi cục bảo vệ thực vật, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Mức đầu tư Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật Kho Chi cục bảo vệ thực vật: 6.052.726.000 đồng.

 (Sáu tỷ, không trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi sáu ngàn đồng). 

Trong đó:   


+ Chi phí xử lý:



  4.884.586.000 đồng

+ Chi phí quản lý dự án:


     102.791.118 đồng

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
     450.240.267 đồng

+ Chi phí khác:



        64.860.594 đồng

+ Chi phí dự phòng:


      550.247.798 đồng

Để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án đối với 02 dự án trên.
2.2. Khái quát về nội dung các dự án
- Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

- Địa điểm thực hiện: tại xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Loại, cấp công trình: 

+ Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật. 

+ Cấp công trình: Cấp 4.

- Phương pháp xử lý: Phương pháp thiêu đốt và phương pháp Fenton kết hợp phân hủy vi sinh

- Nguồn vốn thực hiện Dự án:

+ Nguồn ngân sách Trung ương 50%: Theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.

+ Nguồn ngân sách tỉnh là 50%. 

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012

2.3. Hiệu quả của dự án:

Khi Dự án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường tại 02 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật Gềnh Giềng và Kho Chi cục bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường được triển khai thực hiện và hoàn thành sẽ ngăn chặn, giảm thiểu tác hại của hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu tới con người, sinh vật và môi trường; Phục hồi và tái sử dụng diện tích đất phục vụ cho các lợi ích cộng đồng, đảm bảo phát triển bền vững.
Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

	Nơi nhận:

- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy;                (Báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Bí thư Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh Phạm Minh Huấn;
- Tổng cục Môi trường-Bộ TNMT;
- Chánh VP; Phó CVP Nguyễn Sơn Lâm;

- Sở TNMT;

- Trưởng phòng KTCNLN;

- Chuyên viên KS;

- Lưu VT (Đ  18)
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Phạm Minh Huấn


V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường
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