| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1140/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 14 tháng 9 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cấp điện nông thôn

từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Văn bản số 5075/VPCP-KTN ngày 10/7/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ văn bản số 6797/BCT-TCNL ngày 27/7/2012 của Bộ Công Thương về việc lập Dự án đầu tư cấp điện cho các thôn, bản, đồng bào chưa có điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Văn bản số 11373/BCT-TCNL ngày 10/12/2013 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Văn bản số 13266/BTC-ĐT ngày 19/9/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Văn bản số 6611/BKHĐT-KTCN ngày 26/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Văn bản số 7048/BCT-TCNL ngày 28/7/2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 1101/BKH-ĐT ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 4782/BKHĐT-KTCN ngày 14/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 7699/BCT-TCNL ngày 29/7/2015 của Bộ Công Thương về việc thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cấp điện thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Văn bản số 265/HĐND17-KTNS ngày 09/9/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020;

Sau khi xem xét nội dung Báo cáo thẩm định số 304/BC-HĐTD ngày 17/8/2015 của Hội đồng Thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 cụ thể như sau:

1. Tên dự án: dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.

3. Mục tiêu đầu tư: Phát triển lưới điện trung, hạ áp, đấu nối với lưới điện Quốc gia để cấp điện cho các hộ dân nông thôn, các thôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, từng bước nâng cao đời sống, dân trí của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

4. Quy mô đầu tư

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện trung, hạ áp để cấp điện cho 211 thôn bản, trong đó có 64 thôn, bản chưa có điện và mở rộng cấp điện cho 147 thôn bản thuộc 56 xã của 06 huyện và 01 thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với khối lượng như sau:

- Đường dây trung áp: Tổng chiều dài là 252,418 km.

- Trạm biến áp: Tổng số 105 trạm, với tổng công suất 6.495 Kva.

- Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài là 438,233 km.

- Số hộ dân được cấp điện mới: 7.332 hộ.

5. Tổng mức đầu tư: 454.222.431.000 đồng; trong đó:

- Chi phí xây dựng: 327.794.365.000 đồng;

- Chi phí thiết bị: 20.742.293.000 đồng;

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 6.555.887.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 4.328.490.000 đồng;

- Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư: 865.698.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 30.679.831.000

- Chi phí khác: 4.009.463.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 59.246.404.000 đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 386.089.066.000 đồng (chiếm tỷ lệ 85%).

- Vốn ngân sách địa phương: 68.133.365.000 đồng (chiếm tỷ lệ 15%).

7. Địa điểm đầu tư: trên địa bàn 211 thôn, bản tại 56 xã của 6 huyện, 01 thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

8. Thời gian thực hiện đầu tư: Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2013 đến 2020 và được phân kỳ thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn I: Từ năm 2013 đến năm 2015: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư.

+ Giai đoạn II: Từ năm 2016 đến năm 2020. Thực hiện dự án đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Công Thương (chủ đầu tư): Căn cứ quy định hiện hành của nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định pháp luật.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm, hướng dẫn và phối hợp với chủ đầu tư tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ đầu tư (Sở Công Thương) Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Bộ Công Thương; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; (báo - Bí thư Tỉnh ủy; cáo) - Thường trực Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Các PCVP UBND tỉnh; - TP: KTCNLN, TH, QHĐTXD; - Chuyên viên: KS, CN; - Lưu: VT (CN -40b) | CHỦ TỊCH (Đã Ký) Phạm Minh Huấn |
| --- | --- |