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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

	
	

	
	                                                                                                         

	Số: 489/QĐ-CT
	Tuyên Quang, ngày 18 tháng 5  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/3/2011;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT, ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Văn bản số 1357/UBND-TNMT ngày 04/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2011-2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 20/TTr-TNMT ngày 16/01/2012; đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 46/BC-SKH ngày 10/02/2012 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Tuyên Quang.

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách địa phương 2012.

4. Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
5. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.
6. Thời gian thực hiện: Năm 2012.
7. Mục tiêu của dự án

Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Hưng Thành để cụ thể hoá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015. Quy hoạch được duyệt là cơ sở pháp lý cho Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về đất đai và là căn cứ để bố trí sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...; đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả.
8. Phạm vi thực hiện dự án: Thực hiện trên toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc địa giới hành chính phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

9. Sản phẩm 

- Dự án - dự toán đầu tư lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (bản in trên giấy và bản dạng số).
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản in trên giấy và bản dạng số).
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (bản in trên giấy và bản dạng số).
- Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua Hội đồng nhân dân thành phố, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Các bản đồ chuyên đề có liên quan trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.
10. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang 

10.1 Khảo sát lập dự án

a) Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của phường.

b) Xây dựng dự án.

c) Lập dự toán kinh phí dự án.

d) Hội thảo.

d) Thẩm định và xét duyệt dự án.

10.2. Thực hiện dự án 

10.2.1- Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 

a) Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

b) Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

c) Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

d) Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 

đ) Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra  

e) Đánh giá, nghiệm thu.

10.2.2 - Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu  tác động đến việc sử dụng đất

b) Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất

c) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

d) Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

đ) Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng 

e) Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

g) Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …).

h) Hội thảo 

i) Đánh giá, nghiệm thu.
10.2.3 - Bước 3: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

a) Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
b) Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
c) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

d) Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

đ) Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

e) Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

g) Hội thảo 

h) Đánh giá, nghiệm thu.

10.2.4 - Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

a) Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

b) Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm

c) Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

d) Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

đ) Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

e) Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

g) Hội thảo 

h) Đánh giá, nghiệm thu.

10.2.5 - Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

a) Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

b) Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

c) Đánh giá, nghiệm thu 

d) Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư (Sở Tài nguyên và Môi trường) thực hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	
Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)            

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như kính gửi;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng: KT, TH;

- Lưu VT, (T 18).


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 (đã ký) 
Phạm Minh Huấn      
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